Lisa 6

RMK ja OÜ Ökopesa vahel 3.05.2024 sõlmitud töövõtu hankelepingu nr 3-2.5.4/2024/13 juurde

Kidaste-Kanapeeksi metsakuivenduse, Armioja kuivendusobjekti ja Põdra – Koltse maaparandussüsteemi hooldustööde teenuse teostamise ajagraafik.

| 2024.a. ajagraafik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti nimi | Tööde teostamise aeg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 nädal | 33 nädal | 34 nädal | 35 nädal | 36 nädal |  | 37 nädal |  | 38 nädal |  | 39 nädal |  | 40 nädal |  | 41 nädal |  | 42 nädal |  | 43 nädal |  | 44 nädal |  | 45 nädal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kidaste-Kanapeeksi metsakuivendus |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armioja kuivendusobjekt |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Põdra – Koltse maaparandussüsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poolte allkirjad

Tellija							Töövõtja

| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| --- | --- |
| Margus Reimann | Triin Peips |