**Lõpparuande vorm**

**„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“**

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr: 6.4-2.1.1/160ML 07.06.2024

Aruande esitaja: Tartu Linnavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: november 2024 kuni 10.detsmber 2024

Aruande koostamise kuupäev: 07.01.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)**  | **Projekti eelarve kulud** | **Tegelikud kulud**  |
| **Projekteerimine** |  | **2440,00** |
| **Omanikujärelevalve** |  | **335,50** |
| **Generaatori valmiduse ehitus** | **14 000** | **15 512,30** |
| **KULUD KOKKU:** | **14 000** | **18 287,80** |

|  |
| --- |
| **Projekti tulemused** *(Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)* |
| Projekti eesmärk sai täidetud ning 2024. aasta lõpuks loodi Tartu linna ulatusliku evakuatsiooni kohta ja vajaduspõhisesse kerksuskeskusesse **Ilmatsalu spordihoones generaatriga ühendamise valmidus**, st ehitati välja elektrigeneraatoriga ühendamiseks vajalik liitumispunkt aadressil Ilmatsalus Raba tee 2. Tartu linnal on lähiajal plaanis sinna soetada ka statsionaarne generaator. Sinnamaani tagatakse ulatusliku elektrikatkestuse korral kerksuskeskuse avamine mobiilse generaatori toel.Läbiviidud projekti tulemusel paranes Tartu linna valmisolek toime tulla ulatusliku ja pikaajalise elektrikatkestuse jt elutähtsate teenuste katkestustega ja tagada lisaks AleCoq spordimajale ning Variku spordihoonele autonoomne toimepidevus ka Ilmatsalu spordihoones. **Ilmatsalu spordihoone** asub linna keskusest eemal (end. Tähtvere valla territooriumil), kuhu on võimalik inimesi paigutada olukorras, kus inimesi tuleb kas evakueerida ja/või abi ja infot tagada linna keskmest väljaspool ning samas saab teenuste katkestuse korral seal abistada ka ümberkaudseid inimesi (Ilmatsalu, Rahinge jm külad). Seeläbi on loodud võimekused, et avada ka Ilmatsalu spordihoones Tartu linna kriisipunkt, kust elutähtsate teenuste, eelkõige elektri ulatusliku ja pikaajalise katkestuse korral on linna elanikel võimalik:* 1. Saada olukorra lahendamise kohta olulist infot
	2. Saada joogivett
	3. Laadida mobiiltelefoni jm väiksemaid seadmeid
	4. Vajadusel pesta ja ööbida
 |
| **Projekti tegevuste väljundid** (*Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)* |
| Ilmatsalu spordihoones generaatoriga ühendamise valmiduse loomiseks **viidi läbi järgmised tegevused**:1. elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks projektlahenduse tellimine
2. ühenduse tagamise väljaehitamine
3. omanikujärelevalve.

**Soetatud vara:**1. Ühendusliinid

Generaatoriga ühendamiseks vajalikud ühendusliinid on paiksed, st asuvad Ilmatsalu spordihoones Raba tee 2 ning nende toimivust kontrollivad linnavarade osakonna tehnosüsteemide haldurid ning Tartu Spordi haldurid. |
| **Hinnang projekti elluviimisele** *(Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)*  |
| Projekti elluviimine õnnestus ilma komplikatsioonideta. Kõik projektis kavandatud tegevused said ellu viidud vastavalt projekti plaanile. |
| **Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu** |
| **Arve nr. 24039****Arve nr 2026710****Arve nr 241373****Maksekorraldused arvete osas.****Akt\_Raba tee 2** |

Aruande koostamise kuupäev: 07.01.2025

Aruande koostanud: Mirtel Daniel, Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna analüütik