PROJEKTI ELLUVIIMISE ARUANNE

Projekti nimi: Amortiseerunud ujumissilla asendamine uuega,liivaranna korrastamine

Taotleja: MTÜ Palu Puhkajate Looduskeskus

Projekti läbiviimise aeg: 01- 20.september 2025

Projekti lepingujärgne maksumus: 5950,12

Projekti tegelik maksumus: 5950,12

Toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms)

Projekti eesmärk oli amortiseerunud ujumissilla lammutamine ja utiliseerimine. Uue silla ehtamine.Selleks ehitati sügavimmutatud prussidest talastik ja kaeti sügavimmutatud terrassilaudadega.Lisaks ehitati turvalisuse tarbeks piire ja istepink.Puhastati ja toodi liivarannale uus liiv,mis planeeriti tasaseks.Tööd teostati ajavahemikul 01-20.september 2025

Väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?)

Kogukonna eestvõttel ja MTÜ liikmete abil tutvuti olukorraga ja lepiti ehitajaga kokku tööde teostamise ajagrafik ja järjekord.Ilm soosis tööde teostamist ja kõik toimus plaanipäraselt ,ilma kõrvalkalleteta.

| Abikõlbuliku kulu tõend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti kulud tegevuste kaupa | Kulud Päästeameti toetuse eelarvest | Kaas- või omafinantsee-rimise kulud |  | Kulud kokku |  | Märkused |  |  |
| Arve nr 25096 OÜ Almar | 5000,00 | 950,12 |  | 5950,12 |  | Ujumissilla renoveerimine ja liivaranna korrastamine |  |  |
| Arve nr / arve esitaja |  |  |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud |  |  |
| Arve nr / arve esitaja |  |  |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud |  |  |
| Arve nr / arve esitaja |  |  |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud |  |  |
| KOKKU |  |  |  | 5950,12 |  |  |  |  |

Aruandele lisatakse:

- kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist.

- fotod investeeringuobjektist enne ja pärast toetuse kasutamist.

Aruande esitaja nimi: Lembit Toru

/allkirjastatud digitaalselt/