Lisa nr 2

Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

vahel 01.06.2022. a. sõlmitud

töövõtulepingule nr 3-1.5/2022/67

16.05.2023

Taotlus

1. Käesolevaga taotleb projekteerija, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, lepingu punktis 3.1.1. sätestatud tähtaja 01.06.2023. a. pikendamist kuni 10.07.2023. a.

2. Lepingu tähtaja pikendamise vajadus tuleneb Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel sõlmitud täiendavast töövõtulepingust nr 3-1.5/2023/51 tulenevatest kohustustest.

| Tellija | Töövõtja |
| --- | --- |
| Riigimetsa Majandamise Keskus registrikood 70004459 Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond tel 676 7500, faks 676 7510 e-post toomas.kivisto@rmk.ee RMK Metsaparandusosakond /allkirjastatud digitaalselt/ Toomas Kivisto Metsaparandusosakonna juhataja | Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ registrikood 10696600 Tähe 106 51013 Tartu linn tel 730 3735 e-post ibun@ibun.ee /allkirjastatud digitaalselt/ Raul Tihane Juhatuse liige |