Riigikantselei ja AS CGI Eesti vahel

01.04.2024 a sõlmitud lepingu nr L2494

Lisa 3

2024 a

Riigikantselei, keda esindab riigisekretäri 5. jaanuari 2010. a käskkirja nr 1 “Strateegiabüroo põhimäärus” punkti 3.3 alusel strateegiadirektor Mari-Liis Sööt ja AS CGI Eesti, keda esindab juhatuse liige Andres Birnbaum, mõlemad koos edaspidi nimetatud pool või pooled, on riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 1 alusel leppinud kokku täiendavate tööde teostamises (edaspidi lisatööd) järgnevalt:

- Töövõtja teostab poolte kokkuleppel lisaks lepingus sätestatud töödele järgmised lisatööd:

  - Uurida, kas RTT toe looja on nõus selle ametlikult ise avaldama või sõlmima CLA litsentsi, et Töövõtja või Tellija saaksid selle Asteriskis vabalt kasutavaks muuta.

  - Hinnata lepingu punkti 1.2.2 „Lahenduste leidmine turult“ tulemusena pakutud lahenduste piloteerimiseks vajalikku täiendavat arendusmahtu järgnevate lahenduste osas:

    - PEMEA või NG112 arhitektuurikomponentide piloteerimine;

    - Hädaabiteenuse integreerimine riiklikku mobiilirakendusse Eesti.ee;

    - Kõne tõlke ja transkriptsiooni funktsionaalsuse piloteerimine.

  - Lepingu punkti 1.2.3 „Videokõne, RTT testimine, analüüs ja disain“ tulemusena tuvastatud tehniliste vigade põhjuste uurimine ja võimalik lahendamine. Hõlmab järgnevaid vigu:

    - Audiokõne pealt videokõnele ülemineku probleemi põhjuse tuvastamine;

    - RTT kõnes pakettide kohese liikumise takistuste kuvamine.

- Lisatööde maksumus on kokku 13 800 eurot, millele lisandub käibemaks. Lepingu kogumaksumus koos lisatöödega on 183 256 eurot, millele lisandub käibemaks.

- Töövõtja annab tellijale lisatööd üle hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul peale lepingu Lisa 3 sõlmimist.

- Lepingu Lisa 3 on allkirjastatud digitaalselt ning kuulub lepingu nr L2494 juurde, mis on sõlmitud Riigihanke „Uue põlvkonna 112: kaasaegne ligipääsetav hädaabiühendus kõigile, 1. etapp (Riigikantselei)” (viitenumber 270779) tulemusena.

Riigikantselei	AS CGI Eesti

Registrikood 70004809	Registrikood 10006966

Stenbocki maja 	A. H. Tammsaare tee 56

Rahukohtu 3	11316  Tallinn

15161 Tallinn

(allkirjastatud digitaalselt)	(allkirjastatud digitaalselt)

Mari-Liis Sööt	Andres Birnbaum