KINNITATUD

RMK õigus- ja hangete osakonna

juhataja käskkirjaga 	1-47.3647/1

HANKEDOKUMENT

## Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi Hankija) teeb ettepaneku esitada pakkumus avatud hankemenetlusena läbiviidavas riigihankes „Dokumendihaldussüsteemi juurutamine, arendamine ja hooldustööd. Viitenumber: 305876. Viitenumber: 305876“ .

## Hange viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele (edaspidi RHS), hankija hangete läbiviimise korrale ja riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.

- ÜLDOSA

Kõik RHAD täiendavad üksteist. Mistahes dokumendis sätestatud kohustus, tingimus või nõue on pakkujale kohustuslik. RHAD koosnevad kõigist eRHRis käesoleva hanke raames avaldatud ja viidatud dokumentidest. Erinevuste korral hanketeates ja teistes RHADs esitatud teabe vahel lähtutakse hanketeates esitatust. Samuti, kui huvitatud isik ei ole esitanud hankemenetluse käigus küsimusi RHADs avastatud vastuolude, ebaselguste või puuduste kohta, siis hanke alusdokumentide tingimusi tõlgendatakse muutunud või ebaselgete asjaolude korral ja kooskõlas RHS-ga lähtudes sellest, mida pooled oleksid mõistlikult võinud eeldada lepingu sõlmimise ajal, arvestades lepingu sisu, tellitud teenuse olemust ning hankija ootust saada teenust, mis vastab selle iseloomule ja otstarbele.

Iga viidet, mille hankija teeb RHADs mõnele RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb RHADs ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile (RHS § 88 lg 6) või märgisele (RHS § 89), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Kui pakkuja soovib kvalifitseerimise tingimustele või tehnilisele kirjelduse vastavuse tõendamiseks või hankelepingu täitmisel kasutada samaväärset, siis ta näitab selle pakkumuses vabas vormis ära. Samaväärsuse kontrollimiseks esitab pakkuja vabas vormis selgitused ja tõendid.

- HANKELEPINGU ESE JA TÄHTAEG

Hankelepingu esemeks on raamlepingu sõlmimine ühe pakkujaga RMK-le (Hankija) uue dokumendihaldussüsteemi (DHS) juurutamiseks. Lepingu raames teostab pakkuja dokumendihaldussüsteemi seadistamise ja kasutuselevõtu, vajalikud integratsioonid Hankija olemasolevate infosüsteemidega ning võimalikud lisaarendustööd vastavalt Hankija vajadustele. Lisaks hõlmab hankeleping dokumentide ja andmete migratsiooni olemasolevatest süsteemidest uude dokumendihaldussüsteemi, kasutajate ja administraatorite koolituste läbiviimist ning dokumendihaldussüsteemi tugi- ja hooldusteenuse osutamist lepingu kehtivuse ajal.

Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 48 kuud, kogumaksumusega 500 000,00 eurot ilma käibemaksuta.

Hankija ei ole raamlepingu täitmisel seotud lepingu maksimaalse mahuga ega maksumusega, teenust tellitakse vastavalt reaalsele vajadusele ja olemasolevatele võimalustele, mistõttu raamlepingu alusel tellitavate teenuste tegelik maht võib olla oluliselt väiksem. Raamlepingu lõplik maksumus kujuneb vastavalt raamlepingu kehtivuse ajal tellitud teenuste tegelikule mahule, kuid see ei tohi ületada maksimaalset maksumust.

- PAKKUMUS, PAKKUMUSE ESITAMINE JA VASTAVUSE KONTROLLIMINE

Pakkujale, sh ühispakkujale kohaldatavad kõrvaldamise alused ning pakkumuse vastavustingimused on avaldatud RHR-s vastava hankemenetluse alusandmete all.

Pakkumus peab vastama RHAD-s sätestatud tingimustele, sh peavad pakkumuses esitatud andmed olema esitatud viisil, mis võimaldavad hankijal kontrollida pakkumuse vastavust RHAD-s toodud tingimustele.

Pakkumus ei tohi olla mis tahes viisil eksitav. Pakkuja ei saa omalt poolt teha muudatusi ega seada omapoolseid tingimusi RHAD-s esitatud nõuete kohta, mille kohta hankija ei ole pakkujapoolset pakkumust küsinud. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt RHR (https://riigihanked.riik.ee) vahendusel. Pakkumuse maksumus tuleb esitada RHRi töölehel „Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad“ toodud struktuuri kohaselt.  Täiendavalt peab pakkuja täitma ja esitama Lisa 5 pakkumuse maksumuse vormi.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on esitatud hanketeates.

Pakkumus peab olema esitatud pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja poolt.

Juhul, kui pakkumuse esitab isik, kes ei ole Eesti äriregistri registrikaardi väljatrükile kantud isikuna, kellel on pakkuja seadusjärgne esindamise õigus, siis peab pakkuja hankija nõudel esitama seadusjärgse esindaja(te) volikirja pakkuja esindamiseks. Kui pakkuja on registreeritud välisriigis, siis peab pakkumuse esitaja esitama hankija nõudel tõendi esindusõiguse olemasolu kohta.

Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mille põhjustavad RHR-s hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara töös. Hankija ei vastuta RHR-i kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

Pakkumuste avamine toimub elektrooniliselt RHR-s HT-s toodud ajal.

Kõik selgitused huvitatud isikutelt laekunud küsimustele ning muudatused hankedokumentides tehakse kättesaadavaks eRHR kaudu. Pärast teate avaldamist või dokumendi lisamist saadab eRHRi süsteem automaatteavituse registreeritud isikutele. Samuti esitab hankija kõik otsused pakkujatele eRHR süsteemi kaudu, mille lisamise kohta saadab e-RHRi süsteem automaatteavituse.

Juhul, kui pakkujad esitavad pakkumuse ühiselt (edaspidi ühispakkujad) peavad ühispakkujad arvestama RHS § 7 lõigetes 4–6 ja § 110 lg 4 esitatud nõudeid ning esitama koos pakkumusega ühispakkujate esindajale antud volikirja. Kui ühispakkuja(d) oma majandusliku ja finantsseisundi või tehnilise ja kutsealase pädevuse tõendamiseks tuginevad teiste ühispakkujate vahenditele vastavalt RHS § 103 lg-tes 1 ja 3 sätestatud tingimustele, siis peab pakkumus sisaldama infot iga ühispakkuja poolt täidetava hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta. Hankepass tuleb esitada iga ühispakkuja kohta.

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta alusdokumentides esitatud tingimustele, kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või pakkuja selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid alusdokumentides nimetatud tingimustest.

- PAKKUMUSTE HINDAMINE  JA  EDUKAKS TUNNISTAMINE

Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

Kui kaks või enam pakkumust saavad võrdselt väärtuspunkte, eelistatakse pakkujat, kelle projektiplaan on saanud enim punkte. Kui ka sel juhul on mitu pakkumust võrdsed, eelistatakse pakkujat, kes on saanud kogumaksumuse eest enim punkte ning kui ka siis on pakkujatel võrdsed punktisummad, heidetakse pakkujate vahel liisku.

Pakkumused järjestatakse väärtuspunktide alusel. Maksimaalne võimalik väärtuspunktide arv on 100. Hindamiskriteeriumite alusel saadud punktid summeeritakse. Hankija tunnistab edukaks pakkumuseks ühe enim punkte saanud pakkumuse.

Hindamismetoodika kirjeldus:

Tarkvara juurutamise kogumaksumus, sh litsentsitasud

- Madalaima  väärtusega  pakkumus  saab  maksimaalse  arvu  punkte.  Teised  pakkumused  saavad  punkte  arvutades  valemiga:  "osakaal"  -  ("pakkumuse  väärtus"  -  madalaim  väärtus")  /  "suurim väärtus" * "osakaal".

Tarkvara standardlahenduses olevate ja lisaarendust vajavate kohustuslike nõuete suhe. Lisaarenduste vähim osakaal on parim.

- Madalaima  väärtusega  pakkumus  saab  maksimaalse  arvu  punkte.  Teised  pakkumused  saavad  punkte  arvutades  valemiga:  "osakaal"  -  ("pakkumuse  väärtus"  -  madalaim  väärtus")  /  "suurim väärtus" * "osakaal".

    - Arendustööde tunnihind

- Madalaima  väärtusega  pakkumus  saab  maksimaalse  arvu  punkte.  Teised  pakkumused  saavad  punkte  arvutades  valemiga:  "osakaal"  -  ("pakkumuse  väärtus"  -  madalaim  väärtus")  /  "suurim väärtus" * "osakaal".

    - Tugi- ja hoolduskulu

- Madalaima  väärtusega  pakkumus  saab  maksimaalse  arvu  punkte.  Teised  pakkumused  saavad  punkte  arvutades  valemiga:  "osakaal"  -  ("pakkumuse  väärtus"  -  madalaim  väärtus")  /  "suurim väärtus" * "osakaal".

    - Projektiplaani realistlikkus

- Projektiplaani realistlikkust hindab hankekomisjon, kes langetab iga kriteeriumi kohta konsensusliku otsuse vastavalt allolevale defineeritud skaalale, hinnates seejuures allolevaid alakriteeriume. Alakriteeriumitele antud punktid summeeritakse, maksimaalselt on võimalik saada 50 punkti. Pakkuja esitab vabas vormis projektiplaani ja Lisa 4 projekti riskide hindamise tabeli

| Alakriteeriumid / punktid kokku | 50 | 25 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alakriteerium 1 / punktid | 20 | 10 | 1 |
| Tegevuskava ja ajakava | Pakkuja tegevuskava ja ajakava on kooskõlas hanke eesmärkide ja tehnilise kirjeldusega ning on esitatud viisil, mis kirjeldab hankelepingu objekti olemust ja ülesandepüstitust selgelt ja arusaadavalt. Tegevused on esitatud loogilises järjestuses, realistlike mahuhinnangutega ning on jaotatud sobiva kestusega osadeks. Tegevuskavas on kirjeldatud pakkuja ja hankija rollid ning töömaht tundides. Lahenduste kirjeldused on kooskõlas tegevuskava ja ajakavaga ning tagavad ülesande täieliku lahendamise. Tegevuskava on terviklik ja realistlik projektiplaan, mis võimaldab saavutada hanke eesmärgid tähtaegselt. | Pakkuja tegevuskava ja ajakava on nõuetele vastavad, kui need on detailsed, arusaadavad ja omavahel loogilises seoses. Tegevuskava kirjeldused on realistlikud ning on kooskõlas hanke eesmärkide, tehnilise kirjelduse ja ajakavaga, tagades tulemite saavutamiseks vajalike tegevuste asjakohase planeerimise. Lubatud on kuni 3 puudust tegevuskava või ajakava detailsuses või argumentides, tingimusel et need ei takista sisulist hinnatavust ega plaani teostatavust. | Pakkuja pakkumus on nõuetele mittevastav, kui tegevuskavas ja ajakavas on vähemalt neli puudust, tegevuskava kirjeldused ei ole kooskõlas alusdokumentides esitatud parameetrite ja tingimustega või kui tegevuskava detailsuses ja argumentides on vähemalt 4 sisulist puudust. |
| Alakriteerium 2 / punktid | 10 | 5 | 1 |
| Meeskonna tööjaotus ja koormus | Pakkuja esitatud spetsialistide tööjaotus ja töökoormus (tundides) on selgelt, läbipaistvalt ja arusaadavalt lahti kirjutatud ning põhjendatud. | Pakkuja pakkumus on nõuetele mittevastav, kui hankelepingu täitmisel kasutatavate spetsialistide tööjaotus ja töökoormus (tundides) ei ole selgelt, arusaadavalt ega piisava detailsusega lahti kirjutatud ega selgitatud. | Pakkuja pakkumus on nõuetele mittevastav, kui hankelepingu täitmisel kasutatavate spetsialistide tööjaotus ja töökoormus (tundides) ei ole välja toodud. |
| Alakriteerium 3 / punktid | 10 | 5 | 1 |
| Projekti- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtted | Pakkuja esitatud projekti- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtete kirjeldus on selge ja arusaadav, käsitledes nende rakendamist projekti jooksul ning nende mõju projekti eesmärkide saavutamisele. Kirjeldus on loogiline tervik, mis näitab, kuidas juhtimispõhimõtted toetavad töö kvaliteetset ja eesmärgipärast elluviimist. | Pakkuja kirjeldus on nõuetele mittevastav, kui projekti- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtted, nende rakendamine projekti jooksul või nende mõju eesmärkide saavutamisele on esitatud üldiselt, laialivalguvalt või ebapiisava selgusega, mistõttu ei ole võimalik hinnata juhtimispõhimõtete tegelikku rakendatavust ega nende panust projekti eesmärkide saavutamisse. | Pakkuja pakkumus on nõuetele mittevastav, kui projekti- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtted, nende rakendamine projekti jooksul või nende mõju projekti eesmärkide saavutamisele on jäetud kirjeldamata, mistõttu ei ole võimalik hinnata pakkuja juhtimisvõimekust ega töö kvaliteetse teostamise tagamist. |
| Alakriteerium 4 / punktid | 10 | 5 | 1 |
| Riskide haldus | Pakkuja esitatud riskianalüüs on põhjalik, selgelt struktureeritud ja läbimõeldud, hõlmates nii analüüsi sisust kui ka töö teostamise protseduuridest tulenevaid riske. Riskid on hinnatud olulisuse ja esinemise tõenäosuse alusel ning iga riski puhul on määratud vastutav isik. Riskide haldamise ettepanekud ja väljapakutud maandamismeetmed on realistlikud, arusaadavalt põhjendatud ning tagavad töö teostamise käigus tekkivate võimalike probleemide kvaliteetse lahendamise. | Pakkuja riskianalüüs ja riskide haldamise ettepanekud on nõuetele mittevastavad, kui need ei ole esitatud selgelt, detailselt, läbimõeldult, struktureeritult ega põhjendatult. Nõuetele mittevastavaks on hinnatud ka riskianalüüs, mis ei ole põhjalik ega ammendav, ei hõlma nii analüüsi sisust kui ka töö teostamise protseduuridest tulenevaid riske, ei hinda riskide olulisust ja esinemise tõenäosust või millele ei ole lisatud vastutavaid isikuid. Samuti on nõuetele mittevastavad maandamismeetmed, mis ei ole realistlikud, ei ole arusaadavalt põhjendatud või ei taga töö teostamise käigus tekkivate võimalike probleemide kvaliteetset lahendamist. | Pakkuja pakkumus on nõuetele mittevastav, kui riskide haldamise ettepanekuid ei ole esitatud, riskianalüüs puudub või ei ole pakutud riskide maandamismeetmeid. |

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, hindab hankija kõiki ülejäänud pakkumusi uuesti ja tunnistab edukaks pakkumuse, mis on vastavaks tunnistatud pakkumustest majanduslikult soodsaim (enim punkte saanud pakkumus).

- KÕRVALDAMISE ALUSTE JA KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

Kõrvaldamise alused, kvalifitseerimise tingimused ja tõendamiseks esitatavate dokumentide loetelu on toodud riigihanke alusdokumendis „Hankepass täiendavate selgitustega“ ja HT-s.

Hankija nõuab pakkuja ajakohastatud kinnitusi sisaldava hankepassi esitamist esialgse tõendina pakkuja suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja tema kvalifitseerimise tingimustele vastamise kohta.

Hankija kontrollib pakkumuse esitanud pakkujal kõrvaldamise aluste puudumist ning kvalifikatsiooni ja teeb sellekohased otsused vastavalt riigihangete seadusele.

- KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMISE ALUSED JA HANKEMENETLUSE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Hankija võib lisaks RHS §-s 116 sätestatud juhtudele teha põhjendatud kirjaliku otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kui:

- ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks  pakkumus);

Hankijal on õigus hankemenetlus põhjendatud kirjaliku otsusega kehtetuks tunnistada. Põhjendatud vajaduseks võib olla eelkõige, kuid mitte ainult:

kui tekib vajadus raamlepingu eset olulisel määral muuta;

kui avatud hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel või lepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele;

kui langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate asutuste haldusaktidest ja toimingutest või RMK nõukogu poolt arengukava muutmisest;

kui hankemenetluses on ilmnenud ebakõlad, mida ei ole võimalik kõrvaldada ega menetlust seetõttu õiguspäraselt lõpule viia.

- RAAMLEPING

Raamleping sõlmitakse ühe edukaks tunnistatud pakkujaga raamlepingu projektis kindlaksmääratud tingimustel tähtajaga kuni 48 kuud lepingu sõlmimisest või kuni maksimaalse kogumaksumuse täitumiseni.

Kui edukaks tunnistatud pakkuja ei allkirjasta või ei esita hankijale allkirjastatud lepingut 5 tööpäeva jooksul selle hankija poolt allkirjastamiseks esitamisest, võib hankija lugeda pakkumuse tagasivõetuks hankijast mitteolenevatel põhjustel ja kohaldub RHS § 119.

Leping allkirjastatakse digitaalselt. Juhul, kui lepingu allkirjastamine digitaalselt ei ole võimalik (nt piiriülene pakkuja), saadab hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale kaks hankija poolt allkirjastatud lepingu eksemplari. Leping loetakse kättesaaduks 3 kalendripäeva möödumisel selle elektroonilisest edastamisest  arvates. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja peab ühe lepingu eksemplari allkirjastatult tagastama hankijale 5 tööpäeva jooksul lepingu kättesaamisest arvates. Hankija võib eduka pakkuja taotluse ja vajaduse korral lepingu tagastamise tähtaega pikendada. Kui pakkuja ei tagasta tema poolt allkirjastatud lepingut nimetatud tähtaja jooksul, võib hankija lugeda pakkumuse tagasivõetuks hankijast mitteolenevatel põhjustel.

Lepingu sõlminud pakkuja esitab hankijale hiljemalt lepingu täitmise alustamise ajaks selleks ajaks teada olevate lepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike esindajate kohta. Sama teave tuleb esitada ka iga alltöövõtja kohta, kes osaleb lepingu täitmisel ja kelle kohta pole hankijale lepingu täitmise alustamise ajaks teavet esitatud.

- LISATEABE SAAMINE

RHAD kohta saab selgitusi või täiendavat teavet ainult RHR kaudu, mis eeldab seda, et huvitatud isik registreerib end RHR-s vastava hankemenetluse juurde. Telefoni ega e-kirja teel esitatud küsimustele ei vastata.

Hankija vastab RHAD-ga seotud selgitustaotlustele RHS § 46 sätestatud tähtaegadel ja korras.

- HANKEDOKUMENDI LISAD

## Lisa 1 -Tehniline kirjeldus

## Lisa 2 - Funktsionaalsusnõuded

## Lisa 3- Mittefunktsionaalsus nõuded

## Lisa 4- Projekti riskide hindamise tabel

## Lisa 5 -Pakkumuse maksumuse vorm

## Lisa 6-Arendusnõuded

## Lisa 7 -Raamleping

## Lisa 8-Isikuandmete töötlemise nõuded