TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT

Jõuga lõkkekoha ja parkla  rekonstrueerimine.

Käesolev akt on koostatud 15. mai 2023. aastal.

| Alus: | 08.11.2021 sõlmitud EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 1-46.11.30/2021/11 |
| --- | --- |
| Tellija: | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Esindajad: | Jaanus Käärma, Heinar Juuse |
| Töövõtja: | Praktov OÜ reg nr 12347275, Liiva 25, Toila, Ida-Virumaa |
| Esindajad: | Martin Toovis, Piret Toovis |
| Tellija omanikujärelvalve: | Eastconsult OÜ reg kood 12972814, Oru, Aa küla, Lüganuse vald Ida-Viruma |
| Esindaja: | Madis Albert, Siim Kadak |
| Tööde teostamise lepinguline periood: | 08.11.2021 – 05.11.2022 |
| Tööde teostamise tegelik periood: | 08.11.2021 – 21.04.2023 |
| Tööde lepinguline maksumus: | 79010- eurot (ilma käibemaksuta). |
| Tegelik tööde teostamise maksumus kokku: | 79010- eurot (ilma käibemaksuta). |

- Sisu

  - Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

  - Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.

  - Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

  - Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

  - Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

- Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.

Dokumendi nimetus

Jõuga lõkkekoha ja parkla rekonstrueerimine. Täitedokumentatsioon esitatud digitaalselt

- Vaegtööd ja muud märkused

Vaegtööd puuduvad.

Tellija				Töövõtja			Omanikujärelvalve

Jaanus Käärma                          Piret Toovis                             Madis Albert

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/           /allkirjastatud digitaalselt/