**Lõpparuande vorm „Kortermajade keldrikorruste varjumiseks kohandamine“**

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.3/454ML

Aruande esitaja: Marek Trojanovski

Projekti läbiviimise aeg: 27.01.24-21.05.24

Aruande koostamise kuupäev: 26.09.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektitaotluse eelarve** *(kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud)* | **Taotluses esitatud summa** |  |
|  | **42685,80** |  |
| **Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)** | **Taotluses esitatud summa** | **Tegelikud kulud** |
| **Keldrite remont, viimistlustööd, kuivkäimlad kättepesujaamad, liivakotid, tulekustutid, veemahutid.** | **24301,80** | **24706,83** |
| **Tuletõkkeuksed EI 60** | **8950,80** | **9640.44** |
| **Turvavalgusti** | **9433,20** | **9590,42** |
| **KULUD KOKKU (saadud toetus):** | **42685,80** | **43937,69** |

|  |
| --- |
| **Projekti tulemused** *(Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)* |
| Saime kõige turvalise maja Eestis, kõik vahekäigud ruumid said remonditud, avariivalgustus paigaldatud, liivakotid, et ladustada aknad kinni, kuivkäimlad, kättepesujaamad, veemahutid, tulekustutid. |
| **Projekti tegevuste väljundid** (*Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)* |
| Seinad on värvitud, avariivalgustus, hakkatakse hooldama ja kontrollima(Enefit maja elektri käit, sõlmitud leping) Tuletõkkeuksed hooldus(Lukkuproff OÜ) Kättepesujamad ja kuivkäimlad ja veemahutid seisavad eraldi turva ruumidest. Tulekustutid paigaldatud kapidesse iga 2 aasta kontrollitakse(Tartu tuli OÜ) Liivakotid. Ja tehtud kindlustus. Vastutan vara eest isiklikult mina Marek Trojanovski (Volitatud juhatuse liige). |
| **Hinnang projekti elluviimisele** *(Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)* |
| **Saime kõige turvalise maja Eestis, kõik vahekäigud ruumid said remonditud, avariivalgustus paigaldatud, liivakotid, et ladustada aknad kinni, kuivkäimlad, kättepesujaamad, veemahutid, tulekustutid.** |
| **Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu** |
| Lõpparuande, arved, maksekorraldused. |

Aruande koostamise kuupäev: 26.09.2024

Aruande koostanud: Marek Trojanovski