**Hinnapakkumine:**

Tööprojekti „ Undi-Pekre metsakuivendus maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teedevõrgu rekonstrueerimise ning ehitamise projekt“ muudatuste sisse viimine

13.03.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkumise saaja:** | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Registrikood: | 70004459 |
| Aadress: | Sagadi küla Haljala vald Lääne-Viru maakond |
| Kontaktisik: | Jüri Koort |
| E-post: | [jyri.koort@rmk.ee](mailto:jyri.koort@rmk.ee) |
| Tel: | 5054941 |

**Täname Teid hinnapäringu eest!**

OÜ Vesine esitab omapoolse hinnapakkumuse tööprojekti „Undi-Pekre metsakuivendus maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teedevõrgu rekonstrueerimise ning ehitamise projekt“ ( töö nr. 22-24 ) muudatuste sisse viimiseks.

Hinnapakkumise koostamiseks on tutvutud RMK poolt esitatud hinnapäringu lisades toodud materjalidega ning hinnapakkumise koostamisel on arvestatud järgnevaga:

1. Uurimistööde aruanne on PTA Viljandi keskusega kooskõlastamata ja parandamata on PTA poolt esitatud märkused, mis saadeti 09.06.2022
2. Projekti ülesehitus sh. digitaalne (xls) ei vasta näidiskoosseisule ja kogu projekti materjali peab uue xls põhjale ringi tegema. Sh. tuleb ümber numereerida kogu kraavide numeratsioon, lisaks on vaja koostada puuduolev tabel ning lisada see projekti koosseisu. (Tab.12 Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes)
3. Hankida puuduolevad eraisikute kooskõlastused (2tk.) ning täiendada projektlahendust sellisel moel, et oleks arvestatud juba olemasolevate kooskõlastustega, osaliselt ei ole seda tehtud.
4. Olemasolevast projektlahendusest on võimalik kasutada välitöid ja ainult plaanilist lahendust, koostatud projektplaani sh. MapInfo kihte ja teede pikiprofiile, mis samuti vajavad korrigeerimist ning projektlahendusega vastavusse viimist.
5. Vaja on koostada projekti seletuskirja keskkonna osa, et see sisaldaks PTA jaoks kogu informatsiooni keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamiseks. Seletuskirja osa peab sisaldama kogu informatsiooni, mis on toodud maaeluministri 25.02.2019 määruses nr. 14"Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded §15 lg 1 ja 2.
6. Parandada OÜ Laanekraav poolt koostatud ekspertiisiakt (21.09.2022 töö nr.22-24)

**Projektdokumentatsiooni üleandmise tähtaeg 26.05.2023**

**Pakkumuse maksumus:**

Pakkumine käibemaksuta 9900,00 eurot

Käibemaks 1980,00 eurot

**Pakkumine käibemaksuga 11880,00 eurot**

Meeldivale koostööle lootes

Pakkumise koostas:

OÜ Vesine juhataja Rasmus Suik

tel: 55 540 668

e-mail: [rasmus@vesine.ee](mailto:rasmus@vesine.ee)