Riigitee 16155 Silla‒Jädivere km 9,412 asuva Punase silla rekonstrueerimine

Ehitustööde II etapp

Liikluskorralduse projekt

Tellija: Transpordiamet

Töövõtja: Nordpont OÜ

2024

SELETUSKIRI

Käesolev liikluskorralduse projekt on koostatud riigihanke  „Riigitee 16155 Silla‒Jädivere km 9,412 asuva Punase silla rekonstrueerimine“ projekti ehitustööde ohutuks läbiviimiseks.

Ehitatav objekt asub riigimaanteel nr 16155 Silla‒Jädivere km 9,412.

Objektile paigaldatakse vastavalt tööde II Etapile ehitusaegne liikluskorraldus.

Punase silla liikluskorraldusskeemide koostamisel on täiendavalt arvestatud tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorraldusega ja liiklussagedusega.

Punase silla liikluskorraldusskeemide koostamisel ning silla sulgemisel on arvesse võetud ühistranspordi liiklust. Silda ületab Läänemaa avalik liin nr 321 kaks korda päevas. Liini on võimalik ümbersuunata ja liini ümbersuunamine on MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega kooskõlastatud (kiri lisatud). Ühistranspordi ümbersõidu kulud kompenseerib Nordpont OÜ.

Ehitusaegne liikluskorraldus on esitatud joonistel nr. 1 kuni 2:

-	Ümbersõiduskeem – joonis nr 1

-	Objektiskeem – joonis nr 2

Jalakäijate jaoks jääb sild avatuks.

Punane sild suletakse II etapi ehitustööde teostamiseks kaheks nädalaks.

Käesolev liikluskorralduse projekt on koostatud vastavalt järgmistele juhenditele ja määrustele:

1.  Juhendile „Riigiteede ajutine liikluskorraldus MA 2018-009“

2. Majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a  määrus nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (edaspidi määrus)

3. Majandus- ja taristuministri 14.07.2015.a määrus nr 92  Tee seisundinõuded

Liikluskorralduse eest vastutav isik: Maksim Sarajev, 5595 5426, maksim.sarajev@nordpont.ee

Liikluskorraldusvahendeid käitlev isik: Maksim Sarajev, 5595 5426, maksim.sarajev@nordpont.ee

Koostas: Tatjana Klišova

5909 1107

Maksim Sarajev

Nordpont OÜ

Projektijuht

03.10.2024