Nõupidamine 8.04.2024, RMK Risti kontor

Teema: Lääne-Nigula valla teede kasutamine RMK metsamaterjali väljaveol

Algus: 11:00, lõpp kell 13:30

Osalejad: Lääne-Nigula Vallavalitsuse vallavanem Janno Randmaa, Lääne-Nigula Vallavalitsuse haldur Marek Topper, Lääne-Nigula Vallavalitsuse haldur Siim Jeeberg, Lääne-Nigula Vallavalitsuse Majandus- ja arendusosakonna juhataja Olev Peetris, RMK metsaülem Margus Emberg, RMK varumisjuht Sven Soomets, RMK varumisjuht Einart Kask, RMK Edela regiooni juht Aivar Laud

# Arutati:

# RMK külastuskorraldustaristul asuvaid veeohutusstende.

# Otsustati:

# Omavalitsus suhtleb sellel teemal RMK külastuskorraldusjuhiga (Marju Pajumets - tel 52 20 259, e-post marju.pajumets@rmk.ee)

# Arutati:

RMK poolt Ramsi tee (5200048) kasutamist metsamaterjali väljaveol. RMK metsamaterjali veo toimumise ajal kaalupiirangu märke paigaldatud ei olnud. RMK peatas kokkuveo kohe kui ilmastikutingimused halvenesid.

Otsustati:

Ramsi teel parandab RMK kannatada saanud teelõigud vastavalt eelnevale kokkuleppele, kuid peale seda kui maanteeamet on kaalupiirangu märgid eemaldanud.

# Arutati:

RMK poolt Veskijõe-Tõldsilla tee (5310051) kasutamist RMK metsamaterjali väljaveol. Liiklust piiravad märgid olid seal valla poolt paigaldatud. RMK tunnistab, et tegemist oli puiduveoautojuhi ühekordse eksimusega, autojuht sõitis koormata autoga kaalupiirangu märkidega teelõigul, kus RMK-l veoluba puudus. Rohkem RMK seda teed kasutanud pole.

Omavalitsus soovib, et RMK remondiks ka omavalitsusele kuuluva Tusari poolse lõigu. Kuna RMK seda lõiku üldjuhul ei kasuta on see teelõik rekonstrueerimisplaanidest välja jäetud.

Omavalitsus tegi RMK-le ettepanek siiski tulevikus kasutada antud teed metsamaterjali veoks ja ka teiste metsandusliku tegevusega seotud vedude teostamiseks, kuna antud teelõigu kasutamine vähendaks RMK masinate kilometraaši  8km võrra koorma kohta. See siiski eeldaks ka teelõigu hea seisundi tagamist ja selleks vajalike tegevuste lülitamist RMK tööplaanidesse.

Otsustati:

Lepiti kokku, et RMK teostab sellel lõigul greiderdamise. Ühtlasi kaalub RMK omavalitsuse ettepanekut ja teavitab otsusest.

# Arutati:

Valla teede kasutamiseks metsamaterjali väljaveol on iga tee puhul tagatisraha 1000 €. Kuna RMK kasutab valla teid sisuliselt aastaringselt, siis on jooksvalt tuhandeid eurosid tagatisrahadena kantud valla arvele. RMK puhul ei ole omavalitsusel tulnud kunagi rakendada tagatisraha sisse nõudmist. RMK on kõik teede kasutamisel tekkinud kahjustused likvideerinud.

Otsustati:

Tagatisraha asendada garantiikirjaga, mis kehtiks kõigile RMK poolt kasutatavatele valla teedele. Lepiti kokku, kui omavalitsus kehtestab teede lagunemise ajal valla teedele kaalupiirangud, siis teavitatakse sellest RMK varumisjuhte e-kirja teel, mis saadetakse ühtlasi ka regiooni e-posti. Peale kaalupiirangu kehtestamist paigaldatakse liiklusmärgid teedele esimesel võimalusel. Lepiti kokku, et RMK raietöödeks vajalikku tehnikat võib treileriga vedada, teavitades valda e-kirja teel aadressile vv@laanenigula.ee . Metsamaterjali väljaveoks tuleb sõlmida leping.

RMK varumisjuhtide kontaktid:

Sven Soomets – tel 50 52 296, e-post sven.soomets@rmk.ee

Einart Kask – tel 51 59 073, e-post Einart.kask@rmk.ee

Edela regiooni e-post  – edela.regioon@rmk.ee

# Arutati:

# RMK Turvaste tee (6800034) kehva olukorda kvartalil PI087 ja PI088.

# Omavalitsus juhtis tähelepanu, et tee vajaks investeeringut ja vajalik oleks ka tee ääred maha lükata ja vajadusel ka veidi laiemalt tee lahti raiuda, et tee saaks kuivada, aga eks see selgub tee kohapealsel üle vaatamisel.

Otsustati:

# RMK võtab tööplaani teelõigu hea seisundi tagamiseks vajalikud tegevused.

# Arutati:

# Omavalitsus juhtis tähelepanu, et RMK kirjavahetus Nõva osavallaga puudutas vaid Liivanõmme teed (5310050), kuid sama teema on ka Uuejõe teega (5200065) Noarootsi osavallas.

# Metsaülem: vaatasin järgi, RMK kaardirakenduse andmetel Uuejõe teel kehtivat avaliku kasutuse kokkulepet ei ole.