Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

| Taotleja nimi ja registrikood | MTÜ Voore 80360050 |
| --- | --- |
| Taotleja juriidiline aadress | Voore mõis, Koppelmaa küla Saue vald Harjumaa 76410 |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | EE891010220253899223 VOORE MTÜ |
| Taotletav summa | 50 000 € |
| Toetuse nimetus | Elektroonilise mõisa 3D mudeli koostamiseks |
| Taotleja veebileht | - |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | Kristjan Sakk juhatuse liige 52 23 057 kristjan@edunet.ee |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) | Kristjan Sakk 52 23 057 kristjan@edunet.ee |
| Projekti algus ja lõpp | 15.03-30.09.2018 |

1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest MTÜ Voore tegutseb Saue vallas Voore mõisas. MTÜ Voore eesmärgiks on tegutseda avalikes huvides, säilitada, korrastada ja tutvustada kultuuri- ja ajaloopärandit e Voore mõisat. Korraldada mitmesuguseid üritusi, koolitusi, pakkuda piirkonnale ja kogukonnale vaba aja veetmise võimalusi. MTÜ Voore soov on korrastada Voore mõisa tervikkompleks, säilitada kultuuripärand ja pakkuda mõisakompleksi külastust turistile ning huvilistele. MTÜ Voore on panustanud koos liimetega kompleksi korrastamisse, viinud läbi kohapeal erinevaid pärandisäilitamise koolitusi, on vastu võtnud huvilisi ja viinud läbi ekskursioone Voore mõisa kompleksis. Voore mõisa väärtus on terviklikult säilinud mõisakompleks ilma nõukogudeaegsete ehitisteta. Voore mõisa tervikkompleks kuulub mäelstisena muinsuskaitse alla.

2. Projekti eesmärk (Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada. Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena) Projekti eesmärgiks on populariseerida ja tutvustada Eesti kultuuri ja ajaloopärandit (mõisaid) nii Eesti, kui ka välisturistile, anda võimalus kasutada loodavat 3d keskkonda koolides ajaloo tundides. Pakkuda huvilistel tutvuda mõisatega, siseneda peahoonetesse läbi 3d virtuaaltuuride, luua keskkond, kuhu on võimalus liituda uutel mõisatel 3d lahendustega ja seeläbi saada juurde mõisatesse külastajaid, turiste ning pakkuda külastajale kohapealseid teenuseid. Kasutada 3d mudelit mõisaekskursioonide läbiviimisel, mis annab võimaluse kogeda külastajal ajalugu mõisas kohapeal.

3. Projekti vajalikkuse põhjendus (Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks?) Eesti mõisad on saanud kahtlemata väga vähest tähelepanu, mõisate turundamiseks on loodud küll veebiportaale, kuid tänapäeval ei ole foto vaatamine enam atraktiivne ja see ei meelita turiste mõisaid külastama. Vajalik on luua platvorm, mis tekitaks „vau“ efekti, mis suurendaks inimeste huvi mõisate, kui kultuuri- ja ajaloopärandi vastu ning aitaks tuua külastajaid rohkem mõisatesse. Käesoleva projekti üheks eesmärgiks on anda inimestel võimalus külastada mõisaid virtuaalselt läbi 3d mõisamudeli, virtuaaltuuride ja kogeda mõisaajastut, millega tõstetakse huvi mõisate vastu ning saadakse juurde mõisatesse külastajaid, edasi on võimalus pakkuda külastajale juba kohapealseid teenuseid (täispikad ekskursioonid, kohvikud jmt). Käesolev projekt aitab tutvustada, populariseerida Eesti mõisaid laialdasemalt ja väga detailselt ka mõisa peahooneid. Projekt aitab tõsta huvi kultuuri- ja ajaloopärandi vastu ning aitab kaasa mõisate säilitamisele. Projekti mastaapsuse tõstmiseks lisatakse 3d mõisamudelisse 4 mõisat: Voore mõis, Raikküla mõis, Kirna mõis, Koluvere loss. Edaspidi on võimalik 3d mõisaid juurde lisada, platvorm on avatud kõikidele mõisaomanikele.

4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid ((tegevus- ja ajakava) Investeeringutoetuse puhul näidake ära kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus.) Projekti ajakava: Projekti kestus: 15.03-30.09.2018 ## Teostatavad lahendused: - Luuakse nutiseadme sõbralik veebirakendus, mis sisaldab: süsteemianalüüs, arhitektuur, disain, veebirakenduse funktsionaalsuse arendamine veebilehe väljundina. - Luuakse veebilehe väljundina mõisakaart, mis on ehitatud selliselt, et sellega on võimalik liituda uutel mõisatel 3D mudelitena. Mõisakaart on alus 3d mudelite käivitamiseks. 3d mõisamudelina luuakse nelja mõisa 3d lahendused: Voore mõis, Raikküla mõis, Kirna mõis, Koluvere loss. - 3D mudeli ja 3D ikoonide loomine 4 mõisa kohta mõisakaardi avalehel (Peahoonete ikoonid luuakse 1:1 olemasolevate peahoonete järgi), ikoonidelt vajutades satutakse mõisa lehele, kus kuvatakse ajalooline 3d mõisakompleks koos hoonete, pargi ja teeradadega. 3d mudel peab andma võimaluse kasutajal mõisakompleksiga tutvuda - 360 kraadi mõisa peahoonete virtuaaltuur. Erinevad korrused eraldi vaadeldavad ja virtuaalselt sisenemise võimalustega, 3d vaated koos erinevate suunamuutustega (hiirega liigutatav). - 100-150 aasta taguse aja taaslavastamine iga mõisa 3st tähtsamast ruumist, 3d (originaal fragmentide alusel: tapeedid, värvid, karniisid, uksed, mööbel jms) - 3D interaktiivne virtuaaltuur mõisakompleksist. Sisetuur peahoonest, välistuur mõisapargist ja abihoonetest. Tuur sisaldab Infonuppe, koos iga mõisa unikaalse infoga. Heliklippide sisselugemine erinevate huvitavate mõisas olevate väärtuslike detailide ja ajaloo kohta. - Kvaliteetsete heliklippide loomine. Järeltöötlus ning süsteemi lisamine. Tekstide sisse lugemine - Veebirakendusel töötava 3d mõisamudeli turundamine ning süsteemihooldus, domeen ja selle avalikustamine, töötava lahenduse avaldamine

5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale Projekt panustab mõisakultuuri arengusse, aitab tutvustada mõisaid, paraneb mõisa külastatavus, suurendatud on huvi mõisate vastu. On võimalik pakkuda külastajale kohapealseid teenuseid, teenida vahendeid, mida on võimalik investeerida mõisa korrastamisse. Kohalik kogukond võidab turistide külastatavuse arvelt, kogukond saab pakkuda teenuseid. Projekt aitab suurendada invsteeringuid mõisa korrastamisse, mille tulemusena saab pakkuda paremaid vaba aja veetmise võimalusi ja üritusi kodukoha lähedal. Korrastatakse kodukoha ümbrus, säilitatakse kultuuri- ja ajaloopärandit. Projekt aitab viia pärandit rahvale lähemale, aitab väärtustada mõisaid ja loob võimaluse olenevalt kohast tutvuda mõisaga.

6. Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega Eelarve prognoos Nr; Kulurida; Maksumus. 1.; Nutiseadme sõbralik veebirakendus, mis sisaldab: süsteemianalüüs, arhitektuur, disain, veebirakenduse funktsionaalsuse arendamine veebilehe väljundina, millele integreeritakse 3d mõisa mudel.; 11 400. 2.; 3D mudeli ja 3D ikoonide loomine; 5 700. 3.; 3D virtuaaltuur; 7 200. 4.; Siseruumide modelleerimine ajalooliste fragmentide järgi, VR tugi; 21 000. 5.; Heliklippide ja tekstide loomine, integreerimine; 3 400. 6.; Terviku kokku integreerimine, testimine, avaldamine ja turundus. Projektijuhtimine.; 1 300. KOKKU; 50 000 €. Kui rahastate planeeritavat projekti/investeeringut käesoleva taotluse alusel ainult osaliselt, kirjeldage lühidalt kogu projekti, sh kui suur on kogueelarve, kes on kaasrahastaja

KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE (kinnitan)

KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD (kinnitan)

Taotluse koostaja:  Kristjan Sakk, Voore MTÜ kristjan@edunet.ee 52 23 057

allkirjastatud digitaalselt