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Kuupäev digitaalallkirjas
· Alus:  RAAMLEPING nr 6-10 /44-1

Käesolevaga annab BPW Consulting OÜ üle ja Kultuuriministeerium võtab vastu projekti „Taotluste menetlemise infosüsteemi“  täiendavad arendustööd. 
Perioodil 01.01.2026-30.06.2026 on teostatud järgmised tööd:

	Pilet
	Sisu
	Maht (tund)
	Asutus

	TMSTUGI-415
	Palun lisada EFI vormile id 783 Tabelisse Tulud osakaalu veerg, valemiga Tegeliku tulu rea summa osakaal tulud kokku summast, testi 12.06
	1
	KUM

	TMS-3258
	ESTDEV asendada lepingu konteiner
	0,5
	ESTDEV

	TMS-3262
	Palun lahendust - protokolli ja kk vaates on väga mahukas otsuse põhjenduse veerg mis segab üldülevaate saamist, riigiabikannete lisamist ning ärakuulamisel. Kas saaks lahenduse, et on valik näita koos avatud põhjendustega või ainult põhjenduse 1. rida.
	2
	KUM

	TMSTUGI-173
	Kogukonna eestvedaja stipendiumi 2025 aruandevorm live'i (taotlusvormi 492 baasil)
	2
	KÜSK

	TMSTUGI-182
	Palun teha KAM-l hindamileht ja hinnetekoondvorm esimesel võimalusel
	3
	KAM

	TMSTUGI-197
	Uus eelarve vorm voorude juurde
	0,25
	ESTDEV

	TMSTUGI-210
	MKA kk konteineri asendus
	0,5
	MKA

	TMSTUGI-279
	Muudame taotlusvooru juures nuppu Avalda.
	0,5
	KUM

	TMSTUGI-287
	Kogukonnafondi taotlusvormi 2026 parandused testis ja siis live'i
	13
	KÜSK

	TMSTUGI-288
	Palun testis oleva KUM vorm id 718 luua plokkide kordus, kui võimalik siis lisada piirang kuni 8 plokki. igast plokist summa arvestatakse kokku taotluse summaks. Kõikide plokkide lahtrid peavad tulema detailpäringu excelisse. 
	6
	KUM

	TMSTUGI-289
	Palun panna live'i kogukonnafondi 2026. aasta taotlusvooru hindamisvorm
	4
	KÜSK

	TMSTUGI-293
	INSA - ukraina taotluse vorm teha, voor avatakse 17. märtsil
	0,5
	INSA

	TMSTUGI-294
	Uus vorm test-keskkonda 20-23 märts testi+ ligipääs test-keskkonnale
	12
	KAM

	TMSTUGI-299
	KUM-le laekus teabenõue taotluse logi osas, paluks sellele vastust. Taotleja huvi on tõestada et ta jäi toetusest ilma seetõttu et süsteem hoidis taotlust kuskil kinni või toimus muu süsteemi tõrge.
	6
	KUM

	TMSTUGI-303
	Teeme tööülesannete arvu menüüs ja pealkirja avalehel punaseks, et kohe silma karjuks, praegune hele jääb märkamatuks
	1
	KUM

	TMSTUGI-309
	Palun esimesel võimalusel asendada KUM-l süsteemis käskkirja fail allkirjastatud konteineriga, kk id 2280. 
	0,5
	KUM

	TMSTUGI-310
	Palun kinnitust taotleja Irina Ruzanova kohta, et ta perioodil 31.12.2025 kuni 01.01.2026 ei loginud TMsi sisse. Tegu järjekordse (väga agressiivse)vaidlustajaga, kes väidab et sai tõrketeate vmt. Logidest on näha et toimetas alles 02.01.26
	2
	KUM

	TMSTUGI-313
	INSA - Ida.Viru taotlusvorm teha, väljakuulutamine 31.03
	0,5
	INSA

	TMSTUGI-350
	Hindamisvorm KaM-ile (AV projektid)
	2
	KAM

	TMSTUGI-359
	Palun panna live'i arenguhüpet ettevalmistava 2026. aasta taotlusvooru hindamisvorm
	1
	KÜSK

	TMSTUGI-364
	KIIRE-Välisprojekti toetamise konkursi taotlusvorm 2026 live'i (vormi 481 baasil)
	3
	KÜSK

	TMSTUGI-365
	KIIRE - Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste 2026. a konkursi taotlusvorm live'i (taotlusvormi 479 baasil)
	3
	KÜSK

	TMSTUGI-367
	Reisitoetuse konkursi aruandevorm 2026 (vormi 487 baasil) live'i panna
	3
	KÜSK

	TMSTUGI-370
	KÜSK KIIRE-Parandused reisitoetuse konkursi taotlusvorm toimunud reisile 2026 (vormi 477 baasil)
	3
	KÜSK

	TMSTUGI-371
	KÜSK KIIRE-Parandused reisitoetuse konkursi taotlusvormi eelolevale reisile 2026 (vormi 477 baasil)
	3
	KÜSK

	TMSTUGI-373
	KUM aruande vorm testkekskonnas id 762, peaks toimima taotlusevormidele 705 ja 708. Palun lisada tabelikomponendile, et andmed tuleks eeltäidetuks. Testis esimesel võimalusel
	1
	KUM

	TMSTUGI-375
	KUM aruande vorm testkekskonnas id 738, peaks toimima taotlusevormidele 709 ja 715. Palun lisada tabelikomponendile, et andmed tuleks eeltäidetuks. Testis esimesel võimalusel
	1,5
	KUM

	TMSTUGI-382
	Palume logi taotluse id 59173 esitaja Irina Ruzanova tegevuse kohta TMS-s alates 01.01.2026 kell 14.00 kuni taotluse esitamiseni 02.01. 2026 kell 09.10. Lisaks palun selgitust mis puhul annab süsteem veateate 403. Taotleja esitas kaebuse kohtule
	6
	KUM

	TMSTUGI-404
	Palun luua EFI-le eraldi vormide komponent, mis võimaldaks edspidi süsteemist  teha taotluste ülest päringut  3 põhinäitaja lõikes. Näitajad: Rezissöör, produtsent ja stsenarist, igalühel lisaks näitajad nimi, riik, sugu (valik - mees, naine, muu). Siin näidatud maht on vormide toe kohta, mitte päringumootori.
	24
	EFI

	TMSTUGI-421
	Palun EFI vormidele lives lisada kontrollid, EFI toetus maksimaalselt 70% kogutuludes ja omapanus minimaalslet 5% tuludest. Hiljem lives kõikidele aga testis id 522
	1
	EFI

	TMSTUGI-429
	Palun tõsta kodanikuühiskonna suursündmuste taotlusvormi uus versioon live'i.
	3
	KÜSK

	
	Maht kokku:
	109,75
	

	
	Maksumus (€):
	3951,00
	

	
	Maksumus koos käibemaksuga(€):
	4899,24
	



Üleantavate tööde maksumus on 3951 (kolm tuhat üheksasada viiskümmend üks) eurot, millele lisandub käibemaks.
Tööde vastuvõtja kinnitab, et:
1. On tutvunud käesoleva tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga;
1. On testinud BPW Consulting OÜ poolt üleantud tööd ning kinnitab, et tööd on teostatud kvaliteetselt, vastavalt spetsifikatsioonile ja ei oma tööde suhtes mingeid pretensioone;
1. Tasub BPW Consulting OÜ poolt teostatud tööde eest vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingu tingimustele vastavalt BPW Consulting OÜ poolt esitatud arvele.

Käesolev üleandmise-vastuvõtmise akt on allkirjastatud digitaalselt.
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