**Garantiiaja ülevaatuse akt**

06.11.2025.

Garantiiaja ülevaatuse komisjon koosseisus:

Esimees (tellija esindaja) Antti-Armin Pärna

Liikmed:

1. Peatöövõtja esindaja Antti Moppel

2. Inseneri esindaja Andres Laanes

teostas tööde vastuvõtu aktiga 03.02.2022 a. vastuvõetud objekti „Riigitee 46 Tatra – Otepää – Sangaste km 1,950-12,972 Pühi – Makita lõigu rekonstrueerimine“, lepingu nr 3.2-3/21/575-1 , peatöövõtja OÜ 5DEhitus (varasemalt OÜ Teearu Grupp), garantiiaegse ülevaatused 06.11.2025.

Komisjon konstateerib: objektil esineb defekte, mis ületavad kahjustuse lubatava piirmäära. Defektid on fikseeritud „Lisa 1. Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabel 2025 - 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1950-12972 Pühi-Makita lõigu rek (ajakohastatud 06.11)“

Komisjon teeb ettepaneku Transpordiameti esindajal esitada peatöövõtjale OÜ 5DEhitus nõue parandada „Lisa 1. Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabel 2025 - 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1950-12972 Pühi-Makita lõigu rek (ajakohastatud 06.11)“ toodud defektid **31.12.2025. Võimalusel teha pragude remont sellel aastal, et vältida defektide edasist arenemist, kuid kui ilmast tingituna tehnoloogilisi nõudeid täita pole võimalik ja seda teha ei õnnestu, teostatakse pragude remont 2026. aastal.**

Komisjoni esimees Antti-Armin Pärna

Komisjoni liikmed:

Peatöövõtja esindaja Antti Moppel

Inseneri esindaja Andres Laanes

Lisad:

Lisa 1. Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabel 2025 - 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1950-12972 Pühi-Makita lõigu rek (ajakohastatud 06.11)

Lisa 2. Fotod – <https://drive.google.com/drive/folders/1lgpP-WeiIeN_AHhIaSJckjgS00YVI8ks?usp=sharing>