Transpordiamet

Valge tn 4

Tallinn 11413

18.09.2026

TÄHTAJA PIKENDAMISE AVALDUS

Seoses septembris esinenud tavapärasest suurema sademete hulga ning killustiku tarneraskustega palume pikendada töövõtulepingus nr 3.2-3/26/781-1 sätestatud tööde teostamise tähtaega kuni 09.10.2026.

Lugupidamisega

/digiallkirjastatud/

Ille Lugna

Koeru Infrateenused OÜ juhatuse liige