| Indrek Sihver | 01.07.2022 nr. AKA-03 |
| --- | --- |
| Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakond meelis.laanpere@mnt.ee |  |

Asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022. aastal

Omanikujärelevalve käsundusleping nr 3.2-3/22/477-1

Ehitustöövõtjale trahvi määramise ettepanek.

Vastavalt tee-ehituse töövõtulepingule 3.2-3/22/340-1, Lisa 2 „Teetööde kirjeldused“ p. 3.5

Nõuded ajutisele liikluskorraldusele sätestab muu hulgas järgmist:

Riigitee nr 1 Tallinn-Narva I. niidi (Tallinn-Narva suunas) km 36,1-39 peavad olema liiklusele avatud mõlemad (kaks) põhisõidurajad tööpäeviti kell 16:00-18:00,  reede pärastlõunal ja riigipühade eelsel päeval alates kella 15.00 kuni 20.00.

Töövõtja toestas 29.06.2022 Lõigul 1 Riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 36,1-39,0 (Tallinn-Narva suund) kuumtaastustöid. Tööde käigul Töövõtja eiras eelmainitud nõue ning jätkas asfalteerimisega edasi samas tempos. Mõlemas sõidusuunad olid avatud liiklusele vahemikkus 20:00-21:00. Peale olukorda fikseerimist Tellija esindaja väljastas Töövõtjale hoiatuskirja ning juhtis tähelepanu, et korduva rikkumise puhul rakendatakse lepinguga ettenähtud leppetrahv.

30.07.2022 Inseneriga fikseeritud olukord, kus nõue oli korduvalt eiratud. Vahemikus 16:00-18:00 üks põhisõidurada oli kinni. Töövõtja oli olukorrast teadlik ning jätkas töödega omal initsiatiivil.

Seoses eelpool tooduga teeb Insener Tellijale ettepaneku rakendada Leppetrahvi vastavalt Hankelepingu nr 3.2-3/22/340-1 Lisa 5

- Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele. Leppetrahvi suurus 1000eurot.

Lisad:

- Inseneri jäädvustatud fotod

Lugupidamisega,

Aleksandr Šavljukevitš

omanikujärelevalve insener

projekteerimise projektijuht

Tel +372 5340 2683

E-post aleksandr@ppe.ee

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

www.ppe.ee

Lisa 1 - Inseneri jäädvustatud foto 30.07.2022, kell 18:36

Foto 1.