                [image: image1.jpg]



                   HARJU MAAKOND

              ANIJA VALLAVALITSUS


Riigi Tugiteenuste Keskus







22.12.2025
Taotlus projekti „Anija valla kaasava hariduse projekt“ tähtaja pikendamiseks
Palun pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.08.2026.
Seisuga 22.12.2025 ei ole meil kahjuks olnud võimalik ehitustöödega alustada. Oleme korraldanud kaks hanget (lihthanked registris numbritega 292170 ja 294849 ) ehitaja leidmiseks, kuid mõlemad on osutunud edutuks.

Hetkel oleme aktiivses suhtluses mitmete ehitusettevõtetega, et leida sobiv koostööpartner ja viia projekt edukalt ellu. Projekti eesmärgid ja sisu ei ole muutunud ning meie huvi projekti elluviimise vastu on jätkuvalt suur. Abikõlblikkuse perioodi pikendamine annaks meile vajaliku aja sobiva ehitaja leidmiseks ja projekti teostamiseks.

Täname Teid ette mõistva suhtumise eest.

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/

Riivo Noor
vallavanem
Tiina Viirna, 58200239
tiina.viirna@anija.ee
________________________________________________________________________________________________

F. R. Kreutzwaldi tn 6 


Mobiil:        529 6771

Konto EE391010002018897002

Kehra linn 74307



E-post: anija@anija.ee

SEB pank

Reg nr 75018816 







Konto EE922200001120120102







                             Swedbank

[image: image1.jpg]