##### REK Projekt OÜ Riigimetsa Majandamise Keskus

Salu tee 27 Mõisa

Lohkva küla, Luunja vald Sagadi küla, Haljala vald

62207 Tartumaa 45403 Lääne-Virumaa

## **PROJEKTEERIMISE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE**

**AKT nr A24-06**

(*hiliseima digitaalallkirja kuupäev*)

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige Andrei Glazatšev ja tellija esindaja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Karl Ruukel koostasime käesoleva akti selles, et **Pikksaare metsaparandusobjekti uuendustööde kava (töö nr 24-06-A) ja Pikksaare ringtee rekonstrueerimise projekti (töö nr 24-06-B) UURIMISTÖÖDE ARUANNE** vastab töövõtulepingu nr **3-1.5/2023/104**, 25.09.2023 nõuetele ja on tellija poolt vastu võetud.

Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule on 22000 €, millele lisandub käibemaks 22% ehk 4840 €, kokku **26840 €**.

Tasumisele kuulub UURIMISTÖÖDE ARUANDE üle andmist 30% maksumusest ehk 6600 €, millele lisandub käibemaks 22% ehk 1452 €, kokku **8052 €.**

**Töövõtja** **Tellija**

Andrei Glazatšev Karl Ruukel

Juhatuse liige RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*