Teema: Käntu-Kastja  objekti  Õeruma oja truubi hüdraulilise arvutuse ekspertarvamus

Tellija: RMK

02.11.22

HINNAPAKKUMINE

| Eksperdi tunni hind 50EURI /h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tööliik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. tööprojektiga tutvumine ja probleemi(de ) tuvastamine ) |  |  |  |  |  |  |  | 1 tp |
| 2. analüüs , üldise analoog situatsioonide jaoks kontseptsiooni väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  | 2 tp |
| 3. Arutelu , põhimõtteliste arvutusaluste selgitamine |  |  |  |  |  |  |  | 1 tp |
| 4. Projekteerija juhendamine lahenduse täiendamisel , muutmisel |  |  |  |  |  |  |  | 2 tp |
|  |  |  |  |  |  | KOKKU |  | 6 tp |
|  | Arvestuslikult ajakulu : |  | 40 | tundi |  |  |  |  |
|  | Maksumus kokku : |  | 2000 +km |  |  |  |  |  |

Hinnapakkumine sisaldab:  ühte koosolekut  RMK le sobivas kohas

Koostas :   Enn Kulp

Hüdrotehnikainsener tase 7