TAOTLUS

24.03.2026

Lugupeetud Transpordiamet,

AS Teede Tehnokeskus esitab käesolevaga taotluse töövõtulepingu nr 3.2-4/25/1729-1 „Teekatte roopa sügavuse ja põikkalde ning tee kurvilisuse mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2026–2028“ tehnilise kirjelduse punkti 4.3.6 muutmiseks.

1. Tehnilise kirjelduse nõude laiendamine

Taotleme, et tehnilises kirjelduses sätestatud nõuet, mille kohaselt tuleb mõõteseade igal aastal kalibreerida seadme tootja juures, käsitletaks edaspidi selliselt, et mõõteseadme vastavust on võimalik tõendada erinevatel viisidel. Taotleme, et aktsepteeritavad oleksid alljärgnevad viisid:

- mõõteseadme kalibreerimine seadme tootja juures;

- osalemine pädeva asutuse poolt läbiviidud võrdlusmõõtmisel;

- pädeva kolmanda osapoole (akrediteeritud või muul viisil pädevaks tunnistatud asutuse) poolt väljastatud tunnistus.

Nõude laiendamise eesmärk on tõendada mõõtmistulemuste täpsus, korratavus ja usaldusväärsus olukorras, kus tootjapoolne kalibreerimisteenus ei ole objektiivsetel põhjustel kättesaadav.

2. 2026. aasta välitööde loa tingimuslik väljastamine

Lisaks taotleme, et 2026. aasta välitööde luba väljastataks tingimuslikult, tuginedes järgmistele dokumentidele ja kontrollidele:

- seadme tootja poolt loodud ja kasutajale ettenähtud kalibreerimisprotseduuride läbiviimine ning vastavate dokumentide esitamine;

- testilõikude võrdlusmõõtmised ja aruanne, mis tõendavad mõõtmistulemuste korratavust vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud nõuetele.

AS Teede Tehnokeskus kinnitab, et hiljemalt 2026. aasta tööde lõpparuande esitamisega esitatakse Transpordiametile üks käesoleva taotluse punktis 1 nimetatud vastavust tõendavatest dokumentidest.

3. Kokkuvõte

Taotletav lahendus võimaldab tagada mõõtmistulemuste usaldusväärsuse ja lepingu eesmärgi täitmise ning väldib lepinguliste tööde katkemist töövõtjast sõltumatu ja ettenägematu olukorra tõttu.

Palume Transpordiametil taotlus läbi vaadata ning anda kirjalik seisukoht tehnilise kirjelduse nõude laiendamise ja 2026. aasta välitööde loa tingimusliku väljastamise osas.

Lugupidamisega

Romet Raun

AS Teede Tehnokeskus

Mõõtmiste ja uuringute osakonna juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/