PARTNERLUSLEPING

Riigikantselei (edaspidi elluviija), mida esindab riigisekretäri 26. märtsi 2026. a käskkirja nr F100-11-1.1/34 alusel strateegiabüroo nõunik Marten Lauri strateegiadirektori ülesannetes, ja

Maa- ja Ruumiamet (edaspidi MaRu), mida esindab majandus- ja taristuministri 14. augusti 2025. a määruse nr 22 „Maa- ja Ruumiameti põhimäärus“ alusel peadirektor Kati Tamtik,

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM), mida esindab Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ alusel minister Erkki Keldo,

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi KeMIT), mida esindab keskkonnaministri 30. novembri 2012 määruse nr 39 „Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus“ alusel direktor Marko Arula, ja

Kliimaministeerium (edaspidi KLIM), mida esindab Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2023. a määruse nr 71 „Kliimaministeeriumi põhimäärus“ alusel  kantsler Marten Kokk,

(MaRu, MKM, KLIM ja KeMIT edaspidi ühiselt nimetatud ka partnerid), (elluviija, MaRu, MKM, KLIM ja KeMIT edaspidi ühiselt nimetatud ka pooled ja/või pool),

leppisid kokku sõlmida partnerlusleping (edaspidi leping) Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 meetmete nimekirjaga kinnitatud meetme 21.1.1.3 „Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine“ sekkumise „Avaliku sektori innovatsiooniprojektide toetamine ning analüüsid ja tööriistad avaliku sektori innovatsiooni ja arendustegevuse toetuseks“ raames tegevuste elluviimiseks.

- Lepingu sõlmimise alus ja eesmärk

  - Lepingu sõlmimise aluseks on riigisekretäri 7. detsembri 2022. a käskkiri nr 47 „Toetuse andmise tingimused avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmiseks“ (edaspidi TAT), millega toetatakse innovatsiooniprojekti „Ruumiline planeerimine 2.0: Kiirelt kitsendustest ehituseni“ (edaspidi projekt) elluviimist.

  - Lepingu eesmärk on kokku leppida poolte õigused ja kohustused toetatava tegevuseelluviimisel, mida ei ole reguleeritud punktis 1.4. nimetatud õigusaktidega.

  - Projekti eesmärk on luua toimiv prototüüp, mis koondab planeerimist ja ehitamist puudutavad kitsendused ühte vaatesse ja võimaldab teha automatiseeritud analüüse ja eelotsuseid. Projekt viiakse ellu lähtuvalt ideekavandis (lisa 1) esitatust. Ideekavandis on esitatud vaid üldised lahendussuunad, konkreetsed lahendused selguvad tegevuste elluviimisel ja võivad projekti tegevustesse tuua kaasa muudatusi võrreldes ideekavandis planeerituga.

  - Lepingu täitmisel juhindutakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadusest (edaspidi ÜSS), Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määrusest nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi ÜM), Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määrusest nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine“ (edaspidi teavitamise määrus), TAT-ist ja selle muudatustest, lepingust ja selle lisadest ning muudest asjakohastest Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

- Poolte ülesanded

  - Pooled on kohustatud:

    - võtma kasutusele kõik asjakohased ja vajalikud meetmed, et tagada lepingust tulenevate eesmärkide ja kohustuste täitmine;

    - esitama teineteisele teavet, mis on vajalik lepingu edukaks täitmiseks;

    - teavitama teineteist toetatavate tegevuste edukat elluviimist takistavatest asjaoludest.

  - Elluviija:

    - osaleb teenusepakkuja leidmise protsessis (sh jagab partneritega meetme raames läbi viidud turukonsultatsioonide korraldamise praktikaid, hindamismetoodikaid, vajadusel annab tagasisidet partnerite hankedokumentatsioonile ja osaleb pakkumuste hindamises);

    - tagab partneritele vajaliku informatsiooni tegevuste lepingujärgseks elluviimiseks;

    - tagab partneritele tegevuste elluviimiseks abikõlblike kulude hüvitamise vastavalt TAT-is ja lepingus sätestatule;

    - osaleb projekti elluviija ja partnerite vahelistel regulaarsetel kohtumistel, mille toimumise sagedus lepitakse elluviija ja partnerite vahel kokku.

  - Partnerid:

    - viivad tegevused ellu lähtudes TAT-ist ja ideekavandist ning vastavalt lepingus määratud tähtaegadele ja tingimustele;

    - koordineerivad ja korraldavad koostööd innovatsiooniprojekti koostööpartnerite, elluviija, teiste osapoolte ja vajadusel keskse hankija vahel;

    - tagavad projektijuhi, kes koordineerib elluviidavaid tegevusi ning on elluviijale ja teenusepakkujale kontaktiks ning tagab projekti elluviimiseks ja teenusepakkujaga koostööks vajaliku meeskonna;

    - tagavad vajadusel projekti sihtrühma ja huvitatud osapoolte kaasamise;

    - valmistavad ette konkursi või riigihanke dokumendid ning sõlmivad teenusepakkujaga lepingu. Kaasavad elluviija hankestrateegia valikusse ja edastavad hanke ettevalmistamisel hanke dokumendid ja teenusepakkujaga sõlmitud lepingu elluviijale;

    - tellivad õigusteenuse elluviija kaudu või kooskõlastavad punktis 3.3.4. nimetatud õigusteenuse tellimise enne elluviijaga;

    - on teenusepakkujale kontaktiks lepingulistes küsimustes ning jälgivad projekti elluviimisel selle vastavust teenusepakkujaga sõlmitud lepingu tingimustele;

    - teavitavad elluviijat teenusepakkujaga sõlmitud lepingu täitmist takistavatest asjaoludest või täitmise võimatusest;

    - tagavad vajadusel teenusepakkujale ligipääsu projekti elluviimiseks vajalikule taristule, keskkondadele, dokumentatsioonile ja andmetele, sõlmides vajadusel vastavad lepingud;

    - korraldavad projekti kommunikatsiooni ja tagavad avalikkuse teavitamise vastavalt teavitamise määruses esitatud nõuetele ning lisaks kasutavad viidet “Kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt meetmest "Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine"“;

    - säilitavad toetatavate tegevuste elluviimisega seotud dokumente vastavalt 
ÜSS §-s 18 sätestatud tähtaegadele;

    - esitavad aruanded vastavalt lepingu punktile 5;

    - kohustuvad projekti eduka tulemuse korral tegema kõik endast oleneva, et projekti tulemus kasutusele võtta;

    - teavitavad topeltfinantseerimise vältimiseks koheselt elluviijat, kui nad on taotlenud või saanud sama tegevuse või investeeringuobjekti jaoks toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi.

  - MaRu:

    - täidab projektis juhtivpartneri funktsioone;

    - koordineerib projekti sidusust teiste planeeringute innovatsiooniprojektidega;

    - annab aru juhtrühmale ja vastutab kaasamistegevuste ja pilootide korraldamise eest;

    - koostöös MKMiga tagab projekti nõuetekohase aruandluse ja kommunikatsiooni.

  - MKM:

    - täidab projektis ruumivaldkonna koordinaatori rolli strateegilisel tasandil;

    - vastutab selle eest, et projekti tegevused oleksid kooskõlas riigi ruumipoliitika ja prioriteetsete suundadega;

    - koostöös MaRuga tagab projekti nõuetekohase aruandluse ja kommunikatsiooni.

  - KeMIT:

    - täidab projektis IT-partneri ja peamise hankija funktsioone;

    - korraldab arendushanked ja jälgib nende täitmist;

    - teostab projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud majasisesed arendustööd;

    - viib projekti tegevused läbi maksimaalselt võimalikult selliselt, et projektiga hangitavad prototüübid ja katsetused oleksid vajadusel projekti järgselt võimalikult lihtsalt rakendatavad olemasolevas IT-arhitektuuris.

  - KliM:

    - täidab projektis andmete visualiseerimise ja kommunikatsioonitegevuste partneri funktsioone;

    - vastutab selle eest, et projekti tegevused oleksid kooskõlas riigi ehituspoliitika suundadega.

- Abikõlblikud kulud

  - Abikõlblike kulude määratlemisel lähtutakse TAT-i punktis 9 ja lepingu punktis 3.3 sätestatud tingimustest.

  - Abikõlblik kulu on kulu, mis on põhjendatud, mõistlik ja taotluses kirjeldatud tegevuste teostamiseks vajalik, tõendatav, vastab abikõlblikkuse nõuetele, on tehtud toetuse kasutamise perioodil ning on kooskõlas ÜM-i, TAT-i ja lepinguga.

  - Abikõlblikud on järgmised toetuse andmise eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks vajalikud kulud:

    - personalikulud vastavalt ÜMi §-le 16;

    - sisse ostetud projektide kulu, sh lahenduste arendamise, prototüüpimise, katsetamise ja järelduste tegemisega seotud kulud ning projektijuhtimise kulud sisseostetud teenusena;

    - projektide ettevalmistamist ja elluviimist toetavad uuringud, analüüsid, andmete kogumine ja töötlemine, ekspertiisid, konsultatsioonid, mentorlus, riigihangete ja konkursside sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine;

    - õigusteenuse kulu, mis on seotud sisuliste tegevuste ettevalmistamise ja läbiviimisega (sh kulud, mis on seotud intellektuaalomandi kaitsega ja litsentsidega, tegevuste elluviimisel riigiabi kohaldumisega, teadus-ja arendustegevuse erandite rakendamise võimalustega, patentide ja kaubamärkide kaitsega ja muud sarnased kulud);

    - koosolekute, seminaride, ürituste korraldamise kulu, sh esinejatega seotud kulud; teavitamise kulu, sh meetme ja projektidega seotud teavitusüritused, meened, auhinnafondid;

    - kommunikatsiooniteenuse kulu;

    - koolituskulu, sh koolituste korraldamiseks ja neil osalemiseks vajalik kulu;

    - nii sise- kui ka välislähetuskulud, sh transpordi- ja majutuskulu, päevarahad, reisikindlustus ning üritusel osalemise tasu;

    - struktuuritoetuste sümboolika kasutamise kulud;

    - materjalide toimetamise, kujundamise, tõlkimise, trükkimise, avaldamise ja paljundamise kulu;

    - projektide või neid toetavate tegevuste jaoks veebilehe loomise, toimetamise ja hoolduse ja ülalpidamise kulu;

  - Elluviija võib lugeda partnerite kulu abikõlbmatuks ja keelduda seda kas osaliselt või tervenisti katmast, kui partnerid on rikkunud lepingut või eiranud seadustest või asjakohastest regulatsioonidest tulenevaid nõudeid.

  - Kaudsed kulud ei ole abikõlblikud.

- Toetuse summa ja toetuse maksmine

  - Partnerite toetatava tegevusega kaasnev maksimaalne kulu on 1 028 000 eurot, millest MaRu maksimaalne kulu on 187 000 eurot, MKM-i maksimaalne kulu on 28 000 eurot,  KeMIT-i maksimaalne kulu on 769 000 eurot ja KLIM-i maksimaalne kulu on 44 000 eurot. Toetus hõlmab lepingu punktides 3.3.1 – 3.3.11 nimetatud abikõlblikelt kuludelt makstavaid makse, välja arvatud kulud, mis on ÜM § 17 alusel abikõlbmatud.

  - Partnerite kulud on abikõlblikud 27 kuud alates lepingu jõustumisest.

  - Toetuse maksmine elluviijalt partnerile toimub tehtud ja tasutud tegelike kulude alusel. Partnerid esitavad elluviijale allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud maksetaotlused abikõlblike kulude kohta kord kuus ülejärgmise kuu 15. kuupäevaks.

  - Elluviija katab partneri abikõlblikud kulud 14 päeva jooksul pärast maksetaotluse heakskiitmist.

  - Elluviija poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõude korral lisab partner maksetaotlusele täiendavalt tasumist tõendavate dokumentide koopiad.

  - Elluviija hindab partnerite tehtud kululiigi vastavust abikõlblikkuse tingimustele ning kontrollib toetatavate tegevuste elluviimist ning kohustuste täitmist.

  - Juhul, kui projekti auditeerimisel tehakse finantskorrektsiooniotsus, tagastab/tagastavad partner(id) elluviija nõudmisel toetuse tähtaegselt vastavalt finantskorrektsiooni otsusele.

  - Punktis 4.7 nimetatud juhul väheneb partneri(te) toetuse eelarve finantskorrektsiooni võrra.

- Aruandlus

  - Partnerid on kohustatud esitama lepingu kehtivuse ajal elluviijale aruande elluviidud tegevustest 31. detsembri seisuga järgneva aasta 10. jaanuariks. Aruandes kirjeldatakse tegevuste elluviimist ja antakse hinnang tulemuste saavutamisele.

  - Juhtivpartner esitab koos viimase maksetaotlusega hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tegevuste abikõlblikkuse perioodi lõppu elluviijale rakendusaruande projekti lõpptulemuste kohta koos omapoolsete järelduste ja õppetundidega. Juhul, kui aruande ja rakendusaruande esitamise vahe on vähem kui kaksteist kuud, esitatakse vaid rakendusaruanne.

  - Partnerid esitavad elluviijale järelaruande projekti tulemuste kasutusele võtmise kohta hiljemalt üks aasta pärast punktis 5.2 nimetatud rakendusaruande esitamist.

  - Partnerid kohustuvad viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul, vastama elluviija täpsustavatele küsimustele või tegema parandused projekti (rakendus)aruandes nii, et elluviijal on võimalik esitada korraldusasutusele projekti aruanne vastavalt TAT punktis 12.1 sätestatud tähtajale.

  - Partnerite esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust on igal ajal õigus kontrollida elluviijal, rakendusasutusel, korraldusasutusel, Rahandusministeeriumil või muul õigusaktides selleks volitatud ametnikul või töötajal.

  - Partnerite, elluviija ja kolmandate osapoolte vahelist aruandluse ja auditeerimise alast suhtlust vahendab ja aruannete esitamist koordineerib juhtivpartner MaRu. Teised partnerid on kohustatud juhtpartnerile mõistliku aja jooksul vajamineva sisendi edastama, et aruannete esitamine või vastuste andmine saaks tähtaegselt tehtud.

- Kontaktisikud ja teadete esitamine

  - Elluviija kontaktisik käesoleva lepingu täitmisel on innovatsioonivaldkonna nõunik Kairit Viidalepp, +372 5646 7281, kairit.viidalepp@riigikantselei.ee.

  - Partnerite kontaktisikud käesoleva lepingu täitmisel on:

    - MaRu: strateegilise ruumiplaneerimise teenistuse direktor Tõnis Arjus,              +372 5304 6148, tonis.arjus@maaruum.ee või innovatsioonijuht Henri Pook, +372 5866 9843, henri.pook@maaruum.ee;

    - MKM: maa- ja ruumipoliitika osakonna juhataja Ivari Rannama, +372 5860 1514, ivari.rannama@mkm.ee või teda asendav teenistuja;

    - KeMIT: arendus- ja andmekaitsenõunik Kristjan Kaiklem, +372 626 5010, kristjan.kaiklem@kemit.ee;

    - KLIM: ehituse e-hüppe programmijuht Regina Viljasaar-Frenzel,                         +372 5690 3679, regina.viljasaar-frenzel@kliimaministeerium.ee või teda asendav teenistuja.

  - Pooled on kohustatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne tööpäeva jooksul teatama oma nime, asukoha, kontaktisiku või mõne muu rekvisiidi muutumisest.

  - Poole kontaktisikul on õigus esindada poolt kõikides lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a õiguslike tagajärgedega teated, näiteks lepingu muutmine, erakorraline ühepoolne lõpetamine ning kahjude hüvitamise nõude esitamine.

  - Oluliste õiguslike tagajärgedega teated peavad olema teisele poolele edastatud kirjalikus vormis.

- Lepingu muutmine

  - Lepingut muudetakse poolte kokkuleppel ning see vormistatakse kirjalikus vormis lepingu lisana. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on lepingu muudatused ja täiendused tühised.

  - Pool esitab põhjendatud ettepaneku lepingu muutmiseks teistele pooltele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos kõigi vajalike dokumentidega. Teised pooled vastavad ettepanekule hiljemalt kümne tööpäeva jooksul ettepaneku kättesaamisest arvates. Kui kõik pooled on nõus lepingu muutmisega, siis vormistatakse lepingu muudatus kirjalikus vormis lepingu lisana.

- Lepingu lõpetamine ja vääramatu jõud

  - Pooled on kohustatud rakendama asjakohaseid abinõusid, et hoida ära teistele pooltele kahju tekitamine ning tagada võimaluste piires lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

  - Elluviijal on õigus leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui partner ei täida lepingus sätestatud tingimusi või on rikkunud lepingus sätestatud kohustusi ning nõuda tagasi partnerile välja makstud kulud. Nimetatud juhtudeks loetakse näiteks:

    - lepingust tulenevate kohustuste korduvat rikkumist;

    - lepingulise kohustuse täitmata jätmist partneritele antud täiendava tähtaja jooksul;

    - kohustuse rikkumist tahtlikult või raske hooletusega.

  - Elluviijal on õigus leping üles öelda, kui elluviija on jõudnud seisukohale, et projekti jätkamine pole otstarbekas, sest punktis 1.3 toodud eesmärgid ei ole saavutatavad.

  - Partneril on õigus leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva. Partner hüvitab elluviijale lepingu ülesütlemise tagajärjel tekkinud tõendatud kahju.

  - Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatust jõust, see tähendab asjaolust, mille tekkimist, kestust või lõppemist pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid.

  - Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viie tööpäeva jooksul, kirjalikus vormis teatama teisele poolele, märkides vääramatu jõu laadi, tõenäolise kestuse ja arvatava mõju.

  - Mitteteatamine või mitteõigeaegne teatamine võtab poolelt õiguse viidata lepingus sätestatud kohustuste rikkumise põhjendatusele.

  - Vääramatu jõu esinemist peab tõendama pool, kes viitab vääramatu jõu esinemisele.

  - Kui vääramatu jõu tõttu on poole lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 90 päeva järjest, võivad pooled lepingu lõpetada.

- Üldised sätted

  - Leping jõustub, kui viimane lepingu pooltest on selle allkirjastanud ning kehtib kuni lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmise ja õiguste realiseerimiseni.

  - Lepingu muudatused, välja arvatud punktis 6 nimetatud kontaktisikute muutumisel, jõustuvad pärast nende allakirjutamist kõigi poolte poolt või poolte määratud tähtajal.

  - Projekti elluviimisel rakendatakse kuludega sidumata rahastamist (FNLC).

  - Lepingu lahutamatuteks osadeks on lepingu lisa, pooltevahelised kirjalikud teated, teated kontaktisikute muutumise kohta ning lepingu muudatused.

  - Pooled lahendavad kõik lepinguga seotud omavahelised erimeelsused ja vaidlused heas usus eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja poolte kohustusi ning avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

  - Lepinguga võetud kohustuste täitmatajätmise või mittekohase täitmise puhul vastutavad pooled lepingus ja Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud korras ja ulatuses.

  - Lepingu juurde kuulub allkirjastamise hetkel lisa 1 – ideekavand.

  - Leping on allkirjastatud digitaalselt.

- Poolte rekvisiidid:

| Riigikantselei | Maa- ja Ruumiamet |
| --- | --- |
| registrikood 70004809 | registrikood 70003098 |
| Stenbocki maja | Mustamäe tee 51 |
| Rahukohtu 3 Tallinn, 15161 | Tallinn, 10621 Arvelduskonto EE777700771003813400 Saaja Rahandusministeerium Viitenumber 2800045496 |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Marten Lauri | Kati Tamtik |
| Strateegiabüroo nõunik strateegiadirektori ülesannetes | Peadirektor |

|  | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| --- | --- |
|  | registrikood 70003158 |
|  | Suur-Ameerika 1 |
|  | Tallinn, 10122 Arvelduskontod: Swedbank EE932200221023778606 SEB EE891010220034796011 Coop Pank EE234204278601694423 Saaja Rahandusministeerium |
|  | (allkirjastatud digitaalselt) |
|  | Erkki Keldo |
|  | Minister |

|  | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus |
| --- | --- |
|  | registrikood 70009445 |
|  | Teaduspargi 8 |
|  | Tallinn, 12618 Arvelduskonto 32200221023778606 Saaja Rahandusministeerium Viitenumber 2800049395 |
|  | (allkirjastatud digitaalselt) |
|  | Marko Arula |
|  | Direktor |

|  | Kliimaministeerium |
| --- | --- |
|  | registrikood 70001231 |
|  | Suur-Ameerika 1 |
|  | Tallinn, 10122 Arvelduskonto EE891010220034796011 Viitenumber 2800049395 |
|  | (allkirjastatud digitaalselt) |
|  | Marten Kokk |
|  | Kantsler |