Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu seletuskiri

lisa 3

Tuumakäitise planeerimise ning ehitus- ja tuumaohutuslubade skeem

PLANEERIMINE

Planeering koostatakse kahes etapis, mille esimeses etapis tehakse asukoha eelvalik ja teises etapis antakse projekteerimistingimused. Koostatakse KSH.

↓

EELHINNANG (PÕHIMÕTTELINE OTSUS)

Pädev asutus - TTJA hindab tulevase käitaja organisatsioonilist, majanduslikku, tehnoloogia ja julgeolekualast sobivust ja see otsus on ehitusloa taotlemise eelduseks. Eelhinnangu andmiseks on vajalikud asjassepuutuvate asutuste ja Vabariigi Valitsuse positiivne seisukoht.

↓

EHITUSLUBA

Ehitusloa ja hoonestusloa taotluse KMH algatatakse ühiselt ehitus- ja hoonestusloa menetluses.

Pädev asutus annab ehitusloa sisendiks tuumaohutushinnangu, millega kinnitab, et tuumareaktori kavand ja ehitis tervikuna vastavad tuumaohutuse nõuetele.

↓

KATSETAMISLUBA (tuumkütuseta)*

Annab õiguse alustada tuumakäitise, süsteemide, konstruktsioonide ja komponentide testimist enne tuumkütuse laadimist reaktorisse. Selle loaga koos tuleb anda ka veeluba jahutusvee võtmiseks (loa andja on Keskkonnaamet).

Selles etapis võib tuua tuumkütuse käitise territooriumile, kuid ei või panna reaktorisse, transpordiks on vajalik kiirgustegevusluba, mis antakse kiirgusseaduse alusel.

EHITISE KASUTUSLUBA

Ehitusseadustiku kohane kasutusluba, mis antakse pärast katsetuste tulemuste heakskiitmist pädeva asutuse poolt enne tuumkütuse laadimist ja osalise käitamisloa taotlemist ja kooskõlastatakse Päästeametiga.

↓

OSALINE KÄITAMISLUBA (tuumkütusega)*

Annab õiguse alustada tuumkütusega katsetusi reaktoris. See etapp on oluline eristada eelmisest etapist eraldi loaga, sest tuumkütusega katsetamisel riskitase tõuseb oluliselt. Selgitatakse välja ohutud käitamispiirid ja -tingimused.

Osalise käitamisloa saamiseks peab olema elektrituru seaduse kohane majandustegevusluba, mis annab õiguse alustada  elektri tootmist ja müüki võrku katsetuste käigus.

KÄITAMISLUBA*

Annab õiguse alustada tuumakäitise korralist käitamist tuumkütusega katsetuste tulemustel põhinevate ohutute käitamispiiride ja -tingimuste järgi, mis sätestatakse loas.

↓

DEKOMISSIONEERIMISLUBA*

Annab õiguse lõpetada tuumakäitise käitamine, demonteerida reaktor ja seadmed (süsteemid, konstruktsioonid ja komponendid) ning lammutada tuumakäitise ehitis vastavalt tuumaohutuse nõuetele. Asendab EhS-i kohase lammutusloa.

* Tuumaohutusluba antakse tuumakäitise katsetamiseks tuumkütuseta (katsetamisluba), katsetamiseks tuumkütusega (osaline käitamisluba) ja korraliseks käitamiseks (käitamisluba) ning dekomissioneerimiseks (dekomissioneerimisluba).