| Peeter Škepast Skepast&Puhkim OÜ peeter.skepast@skpk.ee | Teie 14.11.2025 Meie 21.11.2025 nr 8-1/24-021/19489-2 |
| --- | --- |

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et Skepast&Puhkim OÜ, registrikoodiga 11255795, asukohaga Laki põik 2, 12915 Tallinn osutab projekteerimise töövõtulepingu nr 3.2-3/24/17-1 alusel teenust: „Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee põhiprojekti koostamine“.

Riigihanke nimetus: Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee põhiprojekti koostamine

Riigihanke viitenumber: 271494

Töölepingu kogumaksumus: 719 695,00 eurot ilma km-ta

Teenuse osutamise periood: 11.02.2024-01.12.2024.a.

Teostatud tööde maksumus seisuga 21.11.2025: 510 983,45 eurot ilma km-ta

Tellijale üle antud tööde maht seisuga 21.11.2025: 71 %

| Inseneri meeskond: |  |
| --- | --- |
| Peeter Škepast Elian Remmelkoor, 11.01.2024-16.06.2024 Uku Audova, alates 17.06.2024 Margo Märdin | Töövõtja projektijuht Teede projekteerimise eest vastutav isik Teede projekteerimise eest vastutav isik Rajatiste projekteerimise eest vastutav isik |

Tehnilised parameetrid:

•     20,3 km 2+2 sõidurajaga maanteed,

•     44 km koguja- ja juurdepääsuteid,

•     4 eritasandilist liiklussõlme,

•     18 rajatist (sillad viaduktid, tunnelid, ökoduktid),

•     6 parklat,

•     valgustus,

•     maaparandus,

•     tehnovõrkude ümberehitus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kelgo

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

53499226  Marge.Kelgo@transpordiamet.ee