| - VK projekteerimine - Konsultatsioonid | - Keskkonnamõju hindamine - Arengukavad / planeeringud | - Keskkonnaload - Rahastustaotlused |  |
| --- | --- | --- | --- |

02.12.2024. a

Riigimetsa Majandamise Keskus

Hinnapakkumine - Aeniidu kuivenduse ja teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang (sh Natura 2000 alade eelhinnang)

#### Lugupeetud Margus Reimann,

Tuginedes Teie poolt esitatud infole (sh 22.11.2024. a e-kiri) ja meie poolt kogutud teabele, esitame Teile käesoleva hinnapakkumise. Objekt: Aeniidu kuivenduse ja teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt.

Eelhinnang viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktidele (nt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, edaspidi KeHJS) ja vajadusel kasutatakse ka teemakohaseid juhendmaterjale (vastavalt hankes esitatule). Samuti arvestatakse mh asjakohast taustmaterjali, mille hulka kuulub ka käesoleva pakkumuse aluseks olev dokumentatsioon ning muu teadaolev dokumentatsioon.

Eelhinnang viiakse läbi Alkranel OÜ projektmeeskonna poolt, kasutades olemasolevaid uuringuandmeid või analoogiaid. Täiendavaid ja spetsiifilisi keskkonna vms uuringuid ei teostata, juhul kui teenuse tellijaga ei lepita kokku teisiti ja eraldi. Eelhinnang annab tegevuste üle otsustajatele ja teistele osapooltele teavet mh KMH protsessi algatamisvajaduse kohta. Tegevusi vaadeldakse ka koosmõjus paikkonna muude keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike aspektidega (mh seosed Natura 2000 aladega).

Eelhinnangute eeldatav ajakava ja maksetingimused: tööde teostamise aeg kuni 10 nädalat. Ajagraafik kehtib mh juhul kui tööde käigus ei selgu juba teadaolevate lahendite olulist ümbertegemisvajadust (eelhinnangu alusdokumentatsioon) või muude spetsiifiliste keskkonnauuringute läbiviimise vajadust, millede kestvus või iseloom ei võimalda töid lõpetada eelpool määratud aja jooksul. Võimalusel ja vajadusel püütakse töö (eelhinnang) teostada kiiremalt. Töö ettevalmistamisega saab alustada kui osapoolte vahel sõlmitakse vastavasisuline leping või esitatakse töö tellimist kinnitav tellimuskiri (koos asjakohaste rekvisiitidega). Töö eest tasustamine – 100% eelhinnangu üleandmisel (kui ei ole võimaldatud kaheosaline makse, 50% tööga alustamisel ja 50% töö üleandmisel).

Teostamismaksumus (kehtiv 90 päeva / hankes sätestatud perioodil)*:

| KMH eelhinnang | 3170,00 € | 3170,00 € |
| --- | --- | --- |
| 2024. a kehtiv käibemaks (22 %): | 697,40 € | - |
| 2025. a kehtiv käibemaks (24 %): | - | 760,80 € |
| KÕIK KOKKU: | 3867,40 € | 3930,80 € |

* Esitatud hind ei hõlma: pakkumuses nimetamata spetsiifilisi keskkonnaalaseid uuringuid (-analüüse), millede täpne teostamisvajadus võib selguda töö koostamise ajal.

Kui tööde käigus ei lepita kokku teisiti, siis asjaomaste asutuste seisukohtade päringud teostab hiljem tegevustega seotud otsustaja, kui kokku on pandud vastava otsuse (KMH algatamise või mittealgatamise osas) eelnõu (vastavalt KeHJS sätestatud korrale).

Tellijale esitatakse töö 1 eksemplaris (digitaalne), juhul kui ei lepita kokku teisiti. Palume teatada, kui hinnapakkumises toodu osas soovite teha täpsustusi või pidada läbirääkimisi.

Lugupidamisega,

Elar Põldvere (OÜ Alkranel, juhatuse liige)

elar@alkranel.ee, 52 89 197