Lõppakt

Töö Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus, esindaja Heinar Juuse

Teenust osutanud isik/Töövõtja: Ribbon Consult OÜ, reg. nr. 14355215, esindaja Evgeny Maksimov

Käesoleva dokumendiga akteeritakse Töövõtja ning Tellija vahel 09.11.2023 sõlmitud projekteerimislepingu raames teostatud tööd (Oru pargi vesitualeti ja majandusruumi projekteerimine“) vastavalt lepingu punktis 3 toodud mahule (Seega loetakse kõik põhi- ja tööprojektid kooskõlastatud tellijaga ja ehitusluba väljastatud.)

| Üleantav töö | Maksumus (km-ta) | Akteeritav maht |
| --- | --- | --- |
| Uuringud, eelprojekti läbivaatus 20% | 9 900.00 | Varem akteeritud |
| Nahkhiirte uuringu pikenemisest tingitud lepingu kallinemine 100% | 655 | Varem akteeritud |
| Põhiprojekt 40% | 9 900 | 3960 |
| Tööprojekt 40% | 9 900 | 3960 |

Kokku: 7 920,00

Käibemaks 1 742,40

Summa km-ga:  9 662,40

Projekti andis üle (nimi, allkiri, kuupäev) 		Projekti võttis vastu (nimi, allkiri, kuupäev)

Ribbon Consult OÜ					Riigimetsa Majandamise Keskus

Evgeny Maksimov					Heinar Juuse

Allkirjastatud digitaalselt						Allkirjastatud digitaalselt