| Muudatus Muudatus nr 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 13.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 18 ja teostatud töödele |  |  |  |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 18 on teostatud järgnevad tööd:

Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine ja 3 kruusast mahasõidu ehitamine Säga, Linaski ja Angerja kinnistutele.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 62 750,84 eur

Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. 30105 b; Turba kaevandamine (veealune kaeve); m³; 697,0; 5,65; 3 937,35. 30402 e; Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65; m³; 2 135,0; 20,09; 42 884,68. 40507 b; Purustatud kruusast aluskiht fr 0/32, f5 Pos 2 (asendatud fr16/32 killustikuga); m²; 485,9; 9,36; 4 545,84. 40511 b; Purustatud kruusast kate pos 6; m²; 504,9; 3,74; 1 887,28. 90201 b; Muru kasvualuse rajamine ja külv; m²; 315,0; 0,77; 242,55. Angerja kinnistu mahasõit. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. 30103 b; Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine sh kraavid; m³; 48,8; 4,73; 230,58. 30402 e; Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65; m³; 75,7; 20,09; 1 520,55. 40511 b; Purustatud kruusast kate pos 6; m²; 108,1; 3,74; 404,26. 90201 b; Muru kasvualuse rajamine ja külv; m²; 60,0; 0,77; 46,20. Linaski kinnistu mahasõit. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. 30103 b; Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine sh kraavid; m³; 88,4; 4,73; 417,69. 30402 e; Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65; m³; 102,1; 20,09; 2 050,83. 40511 b; Purustatud kruusast kate pos 6; m²; 117,3; 3,74; 438,36. 90201 b; Muru kasvualuse rajamine ja külv; m²; 55,0; 0,77; 42,35. Säga kinnistu mahasõit. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. 20208; Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega; tk; 9,0; 90,40; 813,60. 30105 b; Turba kaevandamine (veealune kaeve); m³; 0; 5,65; 0,00. 30402 e; Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65; m³; 142,4; 20,09; 2 860,32. 40511 b; Purustatud kruusast kate pos 6; m²; 97,1; 3,74; 362,96. 90201 b; Muru kasvualuse rajamine ja külv; m²; 85,0; 0,77; 65,45. Kokku muudatus; 62 750,84.

Lisa 1: Juhis nr 18

Lisa 2: Teostusjoonis

Insener:		Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/