|  |  |
| --- | --- |
| Kliimaministeerium  Suur-Ameerika 1  10122 Tallinn  [info@kliimaministeerium.ee](mailto:info@kliimaministeerium.ee) | 29.05.2024 |

****Avaldus****

Palume pikendada Ehituse E-hüppe projekti „Lumion Pro, Autosign ja WindPro tarkvara soetamine koos koolitusega“ lõpptähtaega tänaselt 31.05.2024 uuele 12.07.2024 kuupäevale. Pikendamise vajadus on tingitud koolitustähtaegade lükkumisest juuni kuusse, mida polnud võimalik varasemalt kokku leppida.

Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/

Eno Lints

**SKPK BIM üksuse juht  
Ehituse E-hüppe projekti projektijuht**