Usulise ühenduse, usuliste ühenduste katusorganisatsiooni ja riiklikult akrediteeritud konfessionaalse kõrgkooli

TAOTLUS

# Toetust taotleva usulise ühenduse või kõrgkooli nimi: EESTI APOSTLIK- ÕIGEUSU KIRIKU PAADREMA PÜHA KOLMAINU KOGUDUS MTÜ

Registrikood: 80209079

Toetuse taotleja postiaadress: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paadrema küla, 88202 Telefon: +372 53841350 E-post: sagrise@hot.ee

Taotleja-poolne kontaktisik: Heli Vahing Kontaktisiku telefon: +372 51 54 815 Kontaktisiku e-post: heli.vahing@gmail.com

Taotleja arveldusarve number ja pank EE042200221043072829 Swedbank

Toetuse kasutamise eesmärk ja tegevuste loetelu, milleks toetust taotletakse: Eesti Apostlik Õigeusu Kirik on saanud toetust Omandireformi toetusfondist 2025 - 2026 perioodiks Paadrema Püha Kolmainu kiriku kellatorni avariilise fassaadi, kuue (6) akna (altari (4) ja kahe kellatorni juures asuva akna), nelja (4) torniluugi ning ühe ümmarguse akna restaureerimistöödeks - kokku 100 000,00 eurot. Tööde lepinguhind on 133 025,93 eurot. Suvel 2025 teostati avariilise kellatorni fassaadi restaureerimistööd summas 104 009,93. Lepingu järgi on 2026. aastaks jäänud teostada kuue (6) akna (altari (4) ja kahe kellatorni juures asuva akna), nelja (4) torniluugi ning ühe ümmarguse akna restaureerimistööd ning nendele töödele otsib EAÕK toetust summas 29 016,00 eurot. Antud töödes soovib EESTI APOSTLIK- ÕIGEUSU KIRIKU PAADREMA PÜHA KOLMAINU KOGUDUS MTÜ osaleda omaosalusena kahe akna restaureerimistöö rahastamise leidmisega.

Eelarve projekt kululiikide kaupa (võib olla eraldi lehel): - Pühakoja kahe altariakna restaureerimine kokku 5785,84 eurot (sisaldab käibemaksu 24%) *Koguduse juhatus ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirik koostöös on alustanud aktiivselt annetuste otsimist.

Taotletav summa: 5000,00 eurot

Toetuse kasutamise eeldatav tulemus: Kui aknad saavad restaureeritud, siis lõpevad tugevate tuulte mõjul kirikusse vihmavee läbijooksud ja tekib kirikus parem sisekliima ning hoone konstruktsioon ja kunstiväärtuste säilimine on paremini tagatud. Peale selle projekti õnnestumist on pühakoda kindlam ja soojem ning paremini kasutatav jumalateenistusteks, kontsertideks, loenguteks, giidituurideks ja ka kogukonnale võimaliku varjumiskohana kriiside korral. Meie pühakoda on oluline kogudusele ja kogukonnale ning paljud kaugemalt tulijad on avastanud meie kiriku ilu.

LISAD (vajaduse korral):

Lisa 1 Taotleja esindaja volitus

Lisa 2 Taotleja eelarve projekt

Käesolevaga kinnitan, et:

1.	esitatud andmed on õiged;

2.	taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;

3.	taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;

4.	taotleja ei ole viimase seitsme kalendriaasta jooksul rikkunud toetuse andjaga sõlmitud riigieelarvelise toetuse lepingu ega projektipõhise toetuse määramise otsuse tingimusi ja tal ei ole avalike rahaliste vahendite osas tagasimaksete võlga;

5.	taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;

6.	taotleja juhtorgani liiget ei ole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase, avaliku korra, riigi julgeoleku või avaliku usalduse vastase süüteo eest või kui teda on karistatud, siis on ta karistusandmed karistusregistrist kustutatud.

Preester Agaton ( Ago Paalberg) – juhatuse liige

Kuupäev:

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)

Taotluse esitaja (või volitatud esindaja) nimi: Heli Vahing

Kuupäev:

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)