### TÖÖVÕTULEPING nr. 9-44/2023/15

Hiliseima digitaalallkirja kuupäev

# Pooled

  - Riigimetsa Majandamise Keskus, mida esindab RMK juhatuse esimehe 29.06.2023. a käskkirja nr 1-5/58 punkti 1 alusel Põhja piirkonna haldusjuht  Uno Kopppelmaa isikus, edaspidi nimetatud "tellija", ühelt poolt, ja

  - Ott Ehitus OÜ, registrikood 14882920, aadress Vinni vald, Moora küla, Lääne-Virumaa, juhatuse liige Indrek Ott,  isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, edaspidi nimetatud "töövõtja".

# Tellimuse objekt

  - Tellimuse objektiks on RMK Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuse õueala teeradade katendi vahetus, asukohaga Looduskeskuse, Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa (edaspidi nimetatud "ehitis") parendamiseks tehtavad tööd, (edaspidi nimetatud "tööd"):

# Üldsätted

  - Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on käesolevat tööd käsitlev tellija lähteülesanne, tootja kasutusjuhendid või tehnoloogilised kirjeldused, ET-kartoteegis ning ETF-kartoteegis vastavaid töid käsitlevad ehitustehnilised dokumendid. Kvaliteedi osas lähtuvad Pooled lähteülesandes, Ehitustööde Üldistes Kvaliteedinõuetes (RYL viimased eestikeelsed versioonid) ning materjalide tootja kasutusjuhendites sätestatust.

# Töövõtja kohustused

    - Töövõtja kohustub tööd teostama vastavalt RYL 2. kvaliteediklassile või kõrgemale.

    - Töövõtja kohustub tagama, et tööde teostamise käigus ei rikuta olemasolevaid konstruktsioone, teostatud ja teostamisel olevaid töid, ladustatud materjale ja seadmeid, tellija vara.

    - Töövõtja kohustub tagama ohutuse tööde läbiviimise piirkonnas. Töövõtja töötajatel on kohustus kanda ehitusobjektil vastava tööandja eraldusmärkidega töörõivaid ja kõigil ettenähtud juhtudel individuaalseid kaitsevahendeid.

    - Töövõtja kohustub esitama tellijale vajalikud teostusjoonised, kaetud tööde aktid ja muu täitedokumentatsiooni paberkandjal ning digitaalsel kujul.

    - Töövõtja kohustub tööde läbiviimisel kasutatud viimistlusmaterjalide ja tehnosüsteemide osade kohta koostama, põhilised tehnilised näitajad, tootja, tarnija. Esitab materjalide kohta kasutus- ja hooldusjuhendid.

    - Töövõtja on kohustatud tööde tegemisel vältima keskkonna saastamist.

    - Töövõtja esitab kõikide ehitusjäätmete kohta jäätmekäitleja poolt koostatud jäätmetõendi, või koostab akti jäätmete taaskasutamise koha.

    - Töövõtja kohustub kõrvaldama omal kulul kõik töödes avastatud puudused koheselt või tellijaga  kooskõlastatud tähtajaks, vastasel korral on tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine töövõtja asemel ülesandeks mõnele kolmandale isikule töövõtja kulul ning vähendada vastavalt töövõtjale lepingu alusel makstavat tasu.

# Tellija kohustused

    - Tellija on kohustatud tagama töövõtjale tööde alustamise päevaks tööfrondi.

    - Tellija on kohustatud tasuma töövõtjale lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase teostamise eest lepingus kokkulepitud tingimustel.

# Tellimuse täitmise tähtaeg ja finantseerimine

  - Töövõtja kohustub alustama tööde tegemisega hiljemalt 01.10.2023.a. ning tööd peavad olema tellijale lõplikult üle antud hiljemalt 30.11.2023.a.

  - Tasu tööde nõuetekohase täitmise eest on 6745.- (kuus tuhat seitsesada nelikümmend viis) eurot. Eelnimetatud tasule lisandub käibemaks.

  - Tasumine toimub peale tellija poolt teostatud tööde akti aktsepteerimist töövõtja esitatud arve alusel 10 (kümne) päeva jooksul arve saamisest arvates. Tasumise päevaks loetakse makse sooritamise päev tellija pangas.

# Garantiiaeg

  - Töövõtja poolt teostatud tööde garantiiaeg algab tööde vastuvõtmisest tellija poolt ning kestab 24 (kakskümmend neli) kuud arvates ehitise omanikule üleandmisest.

  - Töövõtja on kohustatud oma kulul korraldama garantiiajal ilmsiks tulnud vigade ja puuduste kõrvaldamise viivitamatult või tellijaga  kokkulepitud tähtajaks. Garantiitööde kohta koostab töövõtja akti, kus kirjeldab teostatud töö. Töö loetakse vastu võetuks akti allkirjastamisel tellija poolt.

  - Juhul, kui töövõtja ei täida oma garantiikohustust või ei täida seda vastavalt garantii tingimustele  on tellijal õigus ise sooritada vajalikud toimingud ning nõuda töövõtjalt kulude hüvitamist. Töövõtja kohustub kompenseerima garantiikohustuste mittetäitmise või mittekohese täitmisega tellijale tekitatud materiaalse kahju täies ulatuses.

# Vastutus, esindajad

  - Töövõtja esindajateks (tööde juhiks) on:

    - Ott Ehitus OÜ juhatuse liige Indrek Ott tel. nr. 56683955, e-mail ottehitus@gmail.com;

  - Tellija esindajateks on:

    - Külastusala juht Heinar Juuse tel. nr. 5159317, e-mail heinar.juuse@rmk.ee;

    - Haldusspetsialist Reet Karu tel 5167641, e-mail reet.karu@rmk.ee

# Üldised tingimused

  - Lepingu juurde kuuluvad järgmised lisad:

### lisa 1 –Tellija lähteülesanne;

### lisa 2 – Töövõtja hinnapakkumine;

# Allkirjad:

| Tellija |  | Töövõtja |
| --- | --- | --- |
| Riigimetsa Majandamise Keskus Toompuiestee 24 Tallinn Registrikood 70004459 Kinnisvaraosakond Tel 5020137 e-mail uno.koppelmaa@rmk.ee |  | Ott Ehitus OÜ Moora küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 14882920 Tel 56683955 e-mail ottehitus@gmail.com |
| /allkirjastatud digitaalselt/ Uno Koppelmaa haldusjuht |  | /allkirjastatud digitaalselt/ Indrek Ott juhatuse liige |