- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Pedja jõe kaldal kallasraja puhastamine ja ohutumaks muutmine |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts |  |  |
| Registrikood | 80366146 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei X |
| Pangakonto number | LHV Pank EE817700771001299864 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Tallinna mnt 6/1 Puurmani alevik Põltsamaa vald 49014 Jõgevamaa |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel +372 5342 1402 | e-post puurmanipp@gmail.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Villu Sinimets | tel ja e-post +372 5342 1402, puurmanipp@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

- Projektiga suurendatakse Puurmani aleviku Pedja jõe kalda ohutust ja ligipääsetavust. Tegevuste raames korrastatakse kallasrada, eemaldatakse nähtavust takistav võsa ning silutakse jalgtee, mis tagab turvalise liikumise veekogu lähedal. Tegemist on osa Puurmani rannaala järjepidevast arendamisest: 2024. aastal rajati Päästeameti toetuse abil rannaala I etapp, mis lõi kogukonnale uue suplusvõimaluse. 2026. aastal viiakse Põltsamaa valla kaasava eelarve toel ellu rannaala II etapp, mis keskendub puhkeala laiendamisele ja ohutuse tõstmisele (liivaranna laiendus, paadisilla stabiilsus, trepp, drenaaž, heakorra- ja puhkerajatised). - Käesolev projekt toetab ja täiendab mõlema etapi mõju, keskendudes just riskialti kallasraja lõigu korrastamisele, nähtavuse parandamisele ja ohutu liikumistee loomisele. Sihtgrupiks on kohalikud elanikud, lapsed ja noored, eakad, piirkonda külastavad jalutajad ning kogukonna üritustel osalejad. Projekti tulemusena paraneb ligipääs jõeäärsele puhke- ja rannaalale, väheneb veeõnnetuste risk, suureneb nähtavus ja päästeteenistuse ligipääsetavus ning kujuneb terviklik, turvaline ja kogukonda teeniv ranna- ja puhkeala.

| Projekti elluviimise koht | Jõgevamaa Põltsamaa vald Puurmani alevik Pedja jõe Ülejõe poolne jõekallas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 2 827,20 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 2 544,48 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on suurendada Puurmani aleviku Pedja jõe kalda ohutust ja ligipääsetavust, korrastades riskialti kallasraja lõigu, eemaldades nähtavust takistava võsa ning siludes jalgtee, mis tagab turvalise liikumise veekogu lähedal. Projekt toetab Puurmani rannaala järjepidevat arendamist: 2024. aastal rajati Päästeameti toetusel rannaala I etapp ning 2026. aastal viiakse Põltsamaa valla kaasava eelarve toel ellu rannaala II etapp, mis keskendub puhkeala laiendamisele ja ohutuse tõstmisele. Käesolev projekt täiendab nende etappide mõju, vähendades veeõnnetuste riski ja tõstes kogukonna veeohutusalast teadlikkust.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Pedja jõgi on Puurmani kogukonna oluline puhke- ja liikumisala, kuid jõeäärne kallasrada on aastate jooksul muutunud võsastunuks, osaliselt läbimatuks ja ohtlikuks, piirates nähtavust ja suurendades veeõnnetuste riski. Kallasraja ebatasasus ja hooldamatus sunnivad inimesi liikuma juhuslikke radu pidi, mis omakorda suurendab libisemise ja kukkumise ohtu. Päästetööde ligipääs on samuti raskendatud. Kuigi 2024. aastal rajatud rannaala I etapp parandas oluliselt piirkonna suplusvõimalusi, tõi selle aktiivne kasutus esile uued kitsaskohad: kitsas rannariba, ebastabiilne paadisild, puudulik ligipääs vette, drenaažiprobleemid ning heakorra- ja puhkerajatiste nappus. 2026. aasta rannaala II etapp Põltsamaa valla kaasava eelarve projektist (olemas positiivne rahastusotsus, tegevustega on alustatud) lahendab need murekohad, kuid ohutu ja nähtava kallasraja puudumine jääb endiselt oluliseks riskiteguriks. Seetõttu on vajalik korrastada just see kallasraja lõik, mis ühendab rannaala ja jõeäärse liikumistee ning mida kogukond igapäevaselt kasutab. Korras ja nähtav kallasrada aitab ennetada veeõnnetusi, parandab päästeteenistuse ligipääsu ning loob turvalise liikumiskeskkonna kõigile vanuserühmadele.

c) Sihtgrupp

Projekti sihtgrupiks on: - Puurmani aleviku ja piirkonna elanikud; - eakad ja liikumisraskustega inimesed, kellele ohutu ja tasane liikumistee on eriti oluline; - kohalikud jalutajad, kalastajad, sportijad ja looduses liikujad; - kogukonna üritustel osalejad; - Päästeamet ja vabatahtlikud päästjad, kellele korrastatud kallas tagab parema ligipääsu võimalike päästesündmuste korral; - Puurmani külastajad ja piirkonna külalised, kes kasutavad rannaala puhke- ja supluskohaks. Projekt teenib kogu kogukonda, tõstes veeohutust, parandades ligipääsetavust ja luues turvalise, hooldatud ning jätkusuutliku jõeäärse keskkonna.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Tegevus 1 | Projekti ja taotluse ettevalmistus |  |  |  |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets koostöös vabatahtlikega ja Krismark Ehitus OÜ esindajaga |
| Tegevus 2 | 12.06.2026 taotluse esitamine Päästeametile. Tööde teostajaga kokkulepped. |  |  |  |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets |
| Tegevus 3 |  | Vajalikud kooskõlastused Keskkonnaametist ja Põltsamaa Vallavalitsusest. |  |  |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets |
| Tegevus 4 |  |  | Võsa lõikamine giljotiini ja trimmeriga. Lõigatud materjali äravedu. Puu- ja võsajuurte eemaldamine, kallasraja silumine. |  |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets koostöös Krismark Ehitus OÜga |
| Tegevus 5 |  |  |  |  | Aruande esitamine Päästeametile hiljemalt 31.10.2026. | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Puurmani alevikus Pedja jõe kaldal kallasraja puhastamine ja ohutumaks muutmine | Projektil on oluline ja pikaajaline mõju Puurmani kogukonna turvalisusele, veeohutusele ja jõeäärse puhkeala kvaliteedile. Kallasraja puhastamine parandab oluliselt nähtavust Pedja jõe kaldal, vähendab veeõnnetuste riski ning loob turvalise liikumistee, mis toetab nii igapäevast liikumist kui ka rannaala kasutamist suvehooajal. Projekt täiendab 2024. aastal Päästeameti toetusel rajatud rannaala I etappi ja 2026. aastal kaasava eelarve toel ellu viidavat rannaala II etappi, sidudes need ühtseks, toimivaks ja ohutuks jõeäärseks puhkealaks. Korras kallasrada tagab parema ligipääsu rannaalale, toetab päästeteenistuse operatiivset tegutsemist ning suurendab kogukonna valmisolekut märgata ja ennetada ohtlikke olukordi. Mõju avaldumine: - Turvalisuse kasv – väheneb veeõnnetuste ja kukkumiste oht, paraneb nähtavus ja liikumistee kvaliteet. - Kogukonna teadlikkuse tõus –korrastatud ala kaudu suureneb veeohutusalane teadlikkus ning kujunevad ennetavad hoiakud. - Pikaajaline keskkonnamõju – hooldatud ja tugevdatud kallasrada on madala hooldusvajadusega ning toetab rannaala jätkusuutlikku kasutust aastateks. Kokkuvõttes loob projekt turvalise, ligipääsetava ja hooldatud jõeäärse keskkonna, mis teenib kogu Puurmani kogukonda ning tugevdab piirkonna veeohutust ja elukvaliteeti. | Projekti tulemusi hinnatakse nii füüsiliste tulemuste, turvalisuse paranemise, kasutusaktiivsuse kui ka kogukonna teadlikkuse kasvu kaudu. | Korrastatud ja silutud kallasrada pikkuses 240 m. Kallasraja kasutajate arv tõuseb. Päästeteenistuse ligipääs veekogule on paranenud. |

Projekti jätkusuutlikkus

Kallasraja järjepideva korrashoiu ning heakorra tagamise eest vastutavad päästeseltsi vabatahtlikud, kogukonnaliikmed, Puurmani Rahvamaja ja Põltsamaa vallavalitsus.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts, juhatuse esimees Villu Sinimets | Projekti taotlemine, selle läbiviimine ja aruandlus, omafinantseeringu tagamine. |
| OÜ Krismark Ehitus, juhatuse liige Kristjan Raud | Koostööpartner, kes viib ellu: võsa lõikamine giljotiini ja trimmeriga; lõigatud materjali äravedu; puu- ja võsajuurte eemaldamine, kallasraja silumine. Kohalik ettevõtja, kes tunneb olusid ja on hea koostööpartner. Teostas ka 2024.a ranna-ala I etapi ning koostöö ka kaasava eelarve elluviimisel. |
| Põltsamaa Vallavalitsuse allasutus - Põltsamaa Haldus | Koostööpartner, kallasraja eest heaseisev asutus (edaspidine niitmine ja trimmerdustöö). |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Villu Sinimets |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse esimees |
| Kuupäev | 12.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid: Krismark Ehitus OÜ pakkumine nr 58.