**AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

Kuupäev 30.03.2023

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa**
 | **PPA Saatse piiripunkti generaatori transport ja ühendamine** |
| **Projekti rahastamine:** | **ISFB-31 „Automaatse piirikontrolli süsteemi rajamine (Tallinna-1 ja Narva-1)“** |
| **Leping nr:** | **AET-6/2023-69** |
| **Tellija:** | **Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, aadress Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn,** keda volituse alusel esindab**Riigi Kinnisvara AS, reg nr 10788733, Tartu mnt 85, Tallinn** |
| **Töövõtja:** | WWB Invest OÜ, registrikood 12942138, aadress Kõrveoja tn 2, Kõrveküla, Tartu vald |
| **Toimumise koht:** | Saatse piiripunkt Perdakus Piiripunkti, Perdaku küla, 64017, Eesti Vabariik |
| 2. Osavõtjad: |
| Tellija esindaja(d)(vastuvõtja) | Karin Poolak |
| Töövõtja esindajad(üleandja) | Mihkel SvätskiRiho Teidla |
| **3. Tööde teostamise aeg:** |
| Lepingujärgne tööde teostamise aeg | **13.03.2023 – 30.03.2023** |
| Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | **13.03.2023 – 30.03.2023** |
| **4. Ametkondlikud** **ülevaatused:** |
| Üleantud teostusdokumentatsioon Tellijale  | Töövõtja on tellijale teostusdokumentasiooni esitanud 30.03.2023 |
| Koolitus | Koolitus on teostatud. |
| **5. Vaegtööd:** |
| Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad | - |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | Tööd on tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud. |
| **7. Garantiid:** |
| Garantiiaja algus | 31.03.2023 |
| Garantiiaja lõpp | 31.03.2025 |
| **8. LÕPPARUANNE:** |
| Lepingu maksumuskoos Tellija reserviga | *15 880 EUR* |
| Lepingu maksumus ilma Tellija reservita | *14 440 EUR* |
| Lisa ja muudatustööde maksumus |  |
| **Tegelik Tööde maksumus Kokku** | *14 440 EUR* |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) | *-* |
| **Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa** | *14 440 EUR +20%KM* |
| **9. Muud märkused:** | - |
|  | **Selle akti kinnitavad allkirjadega:****Karin Poolak /Riigi Kinnisvara AS****Kerstin Kirsel /Politsei- ja Piirivalveamet****Mihkel Svätski /WWB Invest OÜ esindaja** |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu.