**TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR *2321-2***

Käesolev akt on koostatud Tallinnas, 19.04.2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Alus:** | PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING nr 1-18/2023/217 |
| **Tellija:** | Riigimetsa Majandamise Keskus  Registrikood 70004459  Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald,  45403 Lääne-Viru maakond |
| Esindajad: | Malle Oras  tel: 516 9845  e-post: [malle.oras@rmk.ee](mailto:malle.oras@rmk.ee)  Tarmo Denks  tel: 518 4294  e-post: [tarmo.denks@rmk.ee](mailto:tarmo.denks@rmk.ee) |
| **Töövõtja:** | Projektibüroo OÜ, registrikoodiga 14426010, aadressiga Vana-Lõuna 39a-12, Tallinn |
| Esindajad: | Andry Oras  Tehniline projektijuht  +372 527 98 22  [andry@projektiburoo.ee](mailto:andry@projektiburoo.ee) |
| **Aruandeperiood:** | 20.01.2024-19.04.2024 |

1. **Sisu**
   1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle **RMK Sangaste metsapargi põhiprojekti,** mille Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
   2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.
2. **Üleantavad dokumendid**

**Projektipank:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1x5iBNXcmLgATzgamSUG8giKh0lhlI-XU?usp=sharing>

**Eskiislahendus asub projektipangas:**

**2321\_RMK SANGASTE METSAPARK\_PROJEKTIPANK\_TELLIJA\05\_PÕHIPROJEKT**

1. **Tehtud tööde rahaline akt:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jkr. | Teostatud tööde ja kulutuste nimetused | Leppehind (KM-ta) | Varasemalt akteeritud | Aruande-perioodi jooksul | Leppehinna jääk peale aruande-perioodi |
|  |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) |  |
| 1 | Eskiislahendus | 6 420,00 € | 6 420,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
| **2** | **Põhiprojekt** | **14 980,00 €** | **0,00 €** | **14 980,00 €** | **0,00 €** |  |
|  | Kokku: | **21 400,00 €** | **6 420,00 €** | **14 980,00 €** | **0,00 €** |  |

**Tellija: Töövõtja:**

Tarmo Denks Andry Oras

Riigimetsa Majandamise Keskus Projektibüroo OÜ

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*