# TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 1-23

Käesolev akt on koostatud 20.06.2023 aastal

|  |  |
| --- | --- |
| **Alus:** | Töövõtuleping nr **TÖÖVÕTULEPING nr 1-18/2022/157**, allkirjastatud 05.12.2022 |
| **Tellija:** | Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikoodiga 70004459, aadressiga Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald 45403, Lääne-Viru maakond |
| Esindajad: | Eleri Laidma |
| **Töövõtja:** | Sirkel ja Mall Geodeesia OÜ  11787919  Laki tn 5, Tallinn |
| Esindajad: | Karl-Erik Jakobsoo |
| **Aruandeperiood:** | 12.2022-05.2023 |
| **Tööde lepinguline maksumus:** | Kolm tuhat kolmsada viiskümmend (3350) eurot |
| **Käibemaks 20%:** | Kuussada seitsekümmend (670) eurot |
| **Eelmistel perioodidel akteeritud:** | 0 |

# Sisu

1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Töövõtja kinnitab, et on Tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.

1.6. Käesolev akt on Töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.

1.7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

# Akteeritavad tööd

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tööde loetelu** | **Lepingukohane maksumus** | **Tööde algusest kokku teostatud** | | **Aruandeperioodil teostatud** | | **Jääk** |
| **eurot** | **%** | **eurot** | **%** | **eurot** |
| 1 | Viljandi maakond PõhjaSakala vald Aimla küla (54502:003:0087) | 900 | 900 | 100 |  |  | 0.00 |
|  | Viljandi maakond PõhjaSakala vald Paelama küla (87001:001:0140) | 800 | 800 | 100 |  |  | 0.00 |
|  | Viljandi maakond Viljandi  vald Sultsi küla (57001:003:4614) | 800 | 800 | 100 |  |  | 0.00 |
|  | Viljandi maakond Mulgi  vald Niguli küla (19202:005:0012) | 850 | 850 | 100 |  |  | 0.00 |
|  | **KOKKU:** | 3350 | 3350 | **100** |  |  | 0.00 |
|  | Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus (eurot):  Käibemaks [*käibemaksu määr*] % (eurot): Kuulub tasumisele kokku (eurot): | | | | 3350 |  | |
| 670 |
| 4020 |

# Üleantavad dokumendid

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumendi nr** | **Dokumendi nimetus** |
|  |  |

**Tellija: Töövõtja:**

*/allkirjastatud digitaalselt/* */allkirjastatud digitaalselt/*

Andres Sepp Karl-Erik Jakobsoo

RMK metsaosakond peametsaülem juhatuse liige