# Lisa nr 1

# RMK ja Terasteenus OÜ vahelise 3.08.2022 lepingu nr 1-18/2022/121 juurde

KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA

3.04.2023

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Pooled on kokku leppinud, et lisatööna tarnitakse ja paigaldatakse karuaiale vahevärav maksumusega 5961,50 (ilma käibemaksuta) vastavalt töövõtja hinnapakkumisele.

Vahevärava ehitustööde tellijale üleandmise tähtpäev on hiljemalt 02.05.2023.

Kokkuleppele on lisatud vahevärava joonis ja hinnapakkumine.

Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.

| Riigimetsa Majandamise Keskus Registrikood 70004459 Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond Telefon 676 7500 E-post rmk@rmk.ee | Terasteenus OÜ Registrikood 10943961 Tartumaa, Tartu linn, Tähe tn 135b, 51013 Tel +372 5072910 E-post marek@terasteenus.ee |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Andri Plato | Marek Kaljula |