planeeringu lähteseisukohad on planeerimismenetluses algatamisel või pärast algatamist koostatav dokument, milles planeeringu koostamise korraldaja kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitab planeeringu koostamise eeldatava ajakava ning annab ülevaate planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest

| DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. NIMETUS | Kase detailplaneering Läänemaal, Vormsi vallas, Hosby külas 2,36 ha suurusel katastriüksusel 90701: 003:0194, eraomand. |  |
| 2. ALGATAJA JA KOOSTAMISE KORRALDAJA | Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku esitaja ja huvitatud isik: Liina Jutt Algataja: Vormsi Vallavolikogu Koostamise korraldaja: Vormsi Vallavalitsus |  |
| 3. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE VAJADUS | - Üldplaneeringuga on kogu Vormsi saar detailplaneeringukohustusega ala. Detailplaneeritav ala asub kogu ulatuses rahvusvahelise tähtsusega rohevõrgustiku tuumalal T1 - Üldplaneeringu muutmine, seoses ehituskeeluvööndi vähendamise vajadusega |  |
| 4. EESMÄRK JA VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE | PLANEERINGU EESMÄRK: - ehitusõiguse määramine - rajada üksikelamud ja abihoonetega majapidamised koos vajalike tehnovõrkudega - hoonestustingimuste määramine - kommunikatsioonide asukoha määramine Hoonestusala suurus: 1233 m² PLANEERINGU VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE: Ei vasta üldplaneeringule |  |
| 4. PLANEERINGU LÄHTEMATERJAL | OLEMASOLEVA KATASTRIÜKSUSE SIHTOTSTARVE: maatulundusmaa 100% PLANEERINGUALA ASEND: vt planeeringuala skeem Lisa 4 GEODEETILINE ALUSPLAAN: vajalik mõõdistada M 1:2000 LÄHTUDA: Lääne maakonnaplaneering 2030+; Vormsi valla üldplaneering 2004; koostatav Vormsi valla üldplaneering -Vormsi rohevõrgustiku analüüsi aruanne (Lauri Klein, aprill 2024): https://vormsi.ee/wp-content/uploads/2024/05/Vormsi-RV-analuusi-aruanne.docx -Vormsi asustuse kujunemine (Minea Kaplinski-Sauk, veebruar 2024): https://vormsi.ee/wp-content/uploads/2024/05/2024.01.04_Vormsi_asustuse_kujunemine_Kaplinski-Sauk-1.pdf „Vormsi valla külade asustusstruktuuri ja traditsioonilise arhitektuuri analüüs. Külamiljöö väärtuste hindamine“ (Kadi Karine, Eesti Vabaõhumuuseum, 2011); Vormsi maastikuhoolduskava (Kristiina Hellström, 2008); Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri; Vormsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri; Vabariigi Valitsuse 28.02.2006 määrus nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas1“ Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026 Puurkaevude rajamise juhend: https://vormsi.ee/elu-vormsil/ehitamine/puurkaevude-rajamine/ Vormsi arhitektuuri juhendmaterjal: https://vormsi.ee/elu-vormsil/ehitamine/vormsi-arhitektuuri-juhendmaterjal/ |  |
| 5. UURINGUD | 2024 koostatud rohevõrgustiku analüüsi kohaselt on vaja teha loomade liikumise uuring ja inventeerida võimalikud loodusdirektiivi metsaelupaigatüübid, nende väärtus ja tundlikkus ja VEP-ide inventuur. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringu-lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. |  |
| 6. EHITUSLIKUD JA ARHITEKTUURSED NÕUDED | LUBATUD SUURIM EHITISTE ARV KRUNTIDEL: 3, kaasa arvatud alla 20 ruutmeetrised hooned, kui neid soovitakse püstitada. Järgida piirkonna traditsioonilist hoonestuse tihedust ja –struktuuri. LUBATUD SUURIM EHITISEALUNE PIND: 250 m2, järgida väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid KRUNTIDE HOONESTUSALA: määrata planeeringuga,kohustus säilitada kõrghaljastus HOONETE TULEPÜSIVUSKLASS: T3 HOONETE KORRUSELISUS: 1,5, järgida traditsioonilist hoone mahtu ja korruselisust HOONETE MAKSIMAALNE KÕRGUS: 8,5 , järgida traditsioonilist hoone mahtu ja kõrgust HOONETE MAKSIMAALNE SÜGAVUS: määrata planeeringuga Pikkuse ja laiuse suhteks määrata 3:2. HOONETE KÕRGUSLIK SIDUMINE ±0.00/ sokli kõrgus: lahendada põhimõtteline vertikaalplaneerimine ja planeeritud maapinna kõrgusmärgid ning hoonestuse ehituslikud sidumiskõrgused KATUSEKALDED JA -KATE, HARJAJOONE SUUND, VÄLISVIIMISTLUS: kavandada harmoneeruvalt ümbritseva miljööga, lähtuda külas esinevatest traditsioonilisest viilkatusest ja katusekaldest (40-45 kraadi), kasutada Vormsile omaseid materjale, EHITISTE VAHELISED KUJAD: vastavalt tuleohutusnõuetele SERVITUUDIALAD: määrata planeeringuga KOHUSTUSLIKUD EHITUSJOONED: peahoone katuseviil paralleelselt Hosby teega JUURDEPÄÄS KRUNTIDELE: Hosby teelt TEED: uute teede projekteerimisel arvestada päästetehnika mõõtmete ja juurdepääsuvajadustega PARKIMISTINGIMUSED: parkimine lahendada kinnistu siseselt HEAKORD JA HALJASTUS: täpsustada haljastuse ja heakorra põhimõtteid. Uue haljastuse rajamisel lähtuda külas kasutatavatest traditsioonilistest liikidest. JÄÄTMEKÄITLUS: määrata planeeringuga, arvestada Vormsi valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevaga. |  |
| 7. INSENERVÕRKUDE PROJEKTEERIMISTINGIMUSED | VEEVARUSTUS: määrata planeeringuga lokaalselt. REOVEE KANALISEERIMINE: määrata planeeringuga lokaalselt. Eeldatav reoveekäitluslahendus on kogumismahuti kasutamine. Kohtpuhasti rajamine ning heitvee suublasse juhtimine või pinnasesse immutamine ei ole antud asukohas lubatav. Lahendada reovee käitlus vastavalt põhjavee kaitstusele ning Vormsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale. SADEMEVEE KANALISEERIMINE: näidata joonistel planeeringuala sademevete ärajuhtimise lahendused ELEKTRIVARUSTUS: määrata planeeringuga SIDEVARUSTUS: määrata planeeringuga SOOJAVARUSTUS: määrata planeeringuga |  |
| 8. KOOSTÖÖ JA KAASAMINE | Asutustega koostöö tegemine ja planeeringute kooskõlastamine vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.12.2015. a määrus nr 133 |  |
|  | + | Keskkonnaamet |
|  | + | Päästeamet |
|  | + | Imatra Elekter AS |
|  | + | Sidelahenduste kavandamisel sideteenuse ettevõtja |
|  |  | Maa-ja Ruumiamet |
|  | + | Isikud, kelle õigusi planeering puudutab, sh naaberkinnistute omanikud, sh üle tee paiknevad naaberkinnistute omanikud |
| 9. PLANEERINGU KOOSSEIS JA VORMISTAMINE | + | DETAILPLANEERINGU JOONISED VORMISTADA MÕÕTKAVAS 1:500 |
|  | + | ESKIISLAHENDUSEGA koos esitada tõend detailplaneeringu koostaja vastavuse kohta planeerimisseaduse § 6 lõikes 10 märgitud planeerija definitsioonile. |
|  | + | Geoalus peab vastama majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrusele nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded". |
|  | + | Planeeringu seletuskirjas esitatakse planeeringulahenduse vastavus alal kehtivale üldplaneeringule ja väärtusliku maastiku, ning rohevõrgustiku osas vastavus maakonnaplaneeringule. |
|  | + | Vastuvõtmise hetkeks peab planeering vastama Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusele nr. 50 ,,Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. |
|  | DETAILPLANEERINGU KOOSSEISUS ESITADA: - Kõik joonised esitada vastavalt planeeringute andmekogusse (PLANK) esitatavatele nõuetele. |  |
|  | + | SELETUSKIRI - Seletuskirja mahus tuleb esitada muuhulgas planeeringu elluviimiseks vajalikud tegevused ja nende järjekord. |
|  | + | ASENDISKEEM |
|  | + | TUGIJOONIS: geodeetilisel alusel olemasolevate tehnovõrkude ja krundipiiridega ning olemasolevate piirangutega |
|  | + | PÕHIJOONIS + tehnovõrkude joonis + vertikaalplaneerimise joonis + kruntimisjoonis + kontaktvööndi joonis |
|  | + | TEHNOVÕRKUDE JOONIS |
|  |  | PLANEERINGULAHENDUSE ILLUSTRATSIOON |
|  | + | LISAMATERJALID: tehnilised tingimused, kooskõlastused, kooskõlastuste koondtabel, kokkulepped jm lepingud ning kirjavahetus |
| 10. PLANEERINGU ESITAMINE | DETAILPLANEERING ESITADA |  |
|  | + | ESKIISI STAADIUMIS TUTVUSTAMISEKS üks eksemplar paberkandjal, digitaalselt pdf formaadis. |
|  | + | AVALIKUSTAMISEKS üks eksemplar paberkandjal, digitaalselt pdf formaadis, lisaks planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon |
|  | + | KEHTESTAMISEKS paberkandjal üks eksemplar, digitaalselt pdf ja dwg/shp formaadis mis on loetav vabavaraliste tarkvara abil |
| 11. PLANEERITAV ESIALGNE AJAKAVA (ajakava võib muutuda olenevalt detailplaneeringu koostamise menetlusetappide tegelikust ajakulust). | Detailplaneering tuleb kehtestada 3 aasta jooksul selle algatamisest |  |
|  | Esialgne ajakava: Algatamine 09. 2025, avalik väljapanek 10.2025, avalik arutelu 11.2025 , vastu võtmine 01.2026 avalik väljapanek 02.2026 avalik arutelu 03.2026, heakskiitmisele esitamine 04.2026, kehtestamine 05.2026. Menetlus vastavalt: Planeerimisseaduse pt 6 ja menetlusskeemile https://planeerimine.ee/kysimused/menetlused/ |  |