Lepingu lisa 2 Ehitamise alustamise teatise ja vastuvõtu akti vorm

Käesolev vorm on kahepoolne.

- Esmalt täidab ära tabelis toodud andmed teatise esitaja ning digiallkirjastab teatise.

- Peale ehitustööde valmimist digiallkirjastab sama vormi Transpordiameti esindaja ning siis saab vormist ehitise vastuvõtuakt.

- Allkirjastatud vastuvõtuakt on aluseks objekti kandmiseks teeregistrisse.

I Ehitamise alustamise teatis

(selle osa täidab lepingu sõlminud huvitatud isik ja allkirjastab faili tervikuna)

| Tee nr, nimetus ja km | Auvere teede ehitamine. Asfalteerimine. |
| --- | --- |
| Kinnistu katastriüksuse tunnus ja nimetus | Ristumiskoht 13109 km 13,13 Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Auvere küla Vilumetsa (katastritunnus 85101:001:0843) Uuemõisa metsatee |
| Ristumiskoha ehitamise lepingu nr | RISTUMISKOHA EHITAMISE LEPING 7.1-1/24/4490-1 |
| Teatise esitaja nimi (nimetus) ja kontakt | Terre Ehitus OÜ, reg.nr 14227517, Roman Graf, tel +372 56289127, oyterre@gmail.com |
| Ehitustööde kestvus | 01.09-02.09.25 |
| Ehitaja nimi (nimetus, reg. või isikukood) ja kontakt | Terre Ehitus OÜ, reg.nr 14227517, Roman Graf, tel +372 56289127, oyterre@gmail.com |
| Ehitaja MTR kood tegevusalal „ehitamine“ | 42111 - Teede ja kiirteede ehitus |
| Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutaja (nimetus, reg. või isikukood) ja kontakt | RoadWolf OÜ, reg.nr 11588002, Tarmo Sälik, tel +372 5163767, tarmo@roadwolf.ee |
| Ehitusaegse liikluskorralduse projekti kooskõlastuse nr ja kuupäev* |  |
| Omanikujärelevalve teostaja nimi (nimetus) ja kontakt** | Riigimetsa Majandamise Keskus registrikoodiga 70004459, metsataristu spetsialist Maie Rummel, tel: 514 0460; e-post maie.rummel@rmk.ee. |
| Omanikujärelevalve MTR kood tegevusalal „omanikujärelevalve“ |  |

*Juhul, kui ristumiskoha ehitamise lepingu kohaselt on nõutud ehitusaegse liikluskorralduse projekt, tuleb see koostada ja kooskõlastada enne käesoleva teatise esitamist. Projekti koostab selleks pädevust omav isik ja kooskõlastab Transpordiameti piirkondlik liikluskorraldaja, kelle kontaktid on leitavad siit: https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/kontaktid .

**Juhul, kui lepingus on omanikujärelevalve nõue.

Esitaja allkiri ja kuupäev		Terre Ehitus OÜ, Roman Graf

/digitaalselt allkirjastatud/

/kuupäev digikonteineris/

II Ehitise vastuvõtu akt (allkirjastab vastuvõtja)

Ristumiskoha rajamine on lõpetatud ja vastab ristumiskoha ehitamise lepingu dokumentidele.

Garantiiperioodi (viis aastat) arvestus algab digiallkirjastamise kuupäevast.

Vastuvõtja allkiri ja kuupäev

/digitaalselt allkirjastatud/

/kuupäev digikonteineris/