Teema: KATÕSILLA TEE EHITAMISE PROJEKT

26.10.23

Reaalprojekt on koostanud projekti  Katõsilla tee kohta mille täpne pealkiri ei ole tuvastatav:

Esineb palju väga erinevaid nimetusi :

Katõsilla tee ehitamine , PÕHIPROJEKT

Katõsilla tee ehitamine

Katõsilla tee ehitamise projekt

LÄHTEÜLESANDES on kirjas et tuleb koostada : Katõsilla tee ehitamise projekt

Reaalprojekti poolt koostatud projekt on suures osas vigane.

Vigane on insener-tehniline lahendus tervikuna

Väga vigased on mahutabelid ( katendi mahud , geotekstiili mahud jne  )

Erinev on isegi projekteeritava tee laius mis kõigub 4,0m ja 4,5m vahel , ristprofiil ei haaku tabelites antud parameetritega , pikiprofiilil on ebaselge truubi paigutus/vajadus , vigane on  projekteeritava tee  piketaaž  ( pole aru saadud kuidas on vajalik piketid asetada kui on aluseks korrektne geoalus ) .

Ristprofiile on üks ja see on ka vigane , vajalik oleks vähemalt kolm ristprofiili tüüpi .

Kraavide tähistused on vigased (sama tähistusega kraavid jooksevad kokku eri suundadest ) jne

Teekraavide rajamine on vajalik  aga seda oluliselt suuremas mahus

Tee mulde rajamiseks vajaliku mahu saamine on ebaselge, et mitte öelda et polegi võimalik saada vajalikus mahus      jne jne .

Kokkuvõttes ei ole see projekt sellisel kujul ekspertiisikõlbulik ja ekspert lükkab selle projekti täies ulatuses tagasi.

Ettepanek : projekteerija Kristo Evard alustab otsast ja olev projekt ära unustada.

Tegevused oleksid etapilised:

1 etapp : väliuuringutele toetudes antakse teele plaaniline ja vertikaallahend.

Eksperdina vaatan teema üle ja leiame parima lahendi

II etapp : koostatakse mahutabelid kontrollitud tehniliste elementide ja nende mahtude alusel

Seletuskirja koostamine on jooksev tegevus mõlema etapi sees.

Lugupidamisega

Piiber Projekt OÜ 
Enn Kulp

Ekspertiisi läbiviija