MUUDATUS KOOSTÖÖLEPING nr 3.2-1/26/1-1

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab volituse alusel Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi

ja

Järva Vallavalitsus, registrikoodiga 77000335, asukohaga Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond (edaspidi KOV), mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Toomas Tammik,

edaspidi eraldi nimetatud pool või ühiselt pooled, sõlmisid 14. jaanuar 2026 koostöölepingu nr 3.2-1/26/1-1

võttes arvesse, et:

Riigiteede teehoiukava alusel Transpordiameti korraldatava objekti maht on muutunud

Lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1.	Muuta Lepingu punkte (i), (vi), (ix), 6.1, 6.3, 9, 9.1, ja 10. ning sõnastada need uues redaktsioonis alljärgnevalt:

- riigiteede teehoiukava alusel on Transpordiametil 2026-2028 aastal kavas riigitee nr 2

Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 99,1-107,1 lõigul asuva Käsukonna-Imavere lõigu, sh Imavere liiklussõlme ehitamine (edaspidi objekt);

- Transpordiameti tellimusel on Skepast&Puhkim OÜ koostamas põhiprojekti, töö nr MA17425 „Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee ehitusprojekt“ (edaspidi projekt), mille mahus oleva lõigu km 99,1-107,1 asendiskeem on toodud koostöölepingu lisas 1;

- teedevõrgu terviklikkuse tagamiseks ja kohaliku liikluse korraldamiseks on ehitusprojektiga ette nähtud kohalikult teelt 2340008 Pällastvere-Oisu tee maatulundusmaadele juurdepääsutee KT-P14 ehitamine, kohalike teede 2340024 Imavere tee ja 2340017 Mõisa tee ümberehitamine ja nende vahelise ühendustee KT-P16 ehitamine; 2340124 Epahansu teega ühendamiseks  kogujatee KT-P10 ehitamine ning  2340003 Jalametsa tee ühendamine kogujateega KT-V07.

  - Ehitamise hankelepingust Transpordiameti rahastatava osa eeldatav maksumus on 39,2 milj eurot (koos ettenägemata kulude osaga), millele lisandub käibemaks.

  - Ehitustööde eest tasumise jagunemine 2026, 2027 ja 2028 aastate vahel selgub pärast riigihangete menetluste läbiviimist.

- Pooled teevad mõistlikke pingutusi, et KOV saaks tema ülesannete täitmiseks vajalikke kohalike teede omanikuks lisas 4 toodud omandi jaotuse skeemi alusel.

  - KOV esitab peale kohalike teede KT-P10, KT-P14, KT-P16 ja olemasoleva 2340003 Jalametsa tee ristmiku väljaehitamist Transpordiametile taotluse riigile kuuluvate hoonestamata kinnisasjade otsustuskorras võõrandamiseks.

- KOV maale ehitatud Imavere kergliiklustee ja ümberehitatavate kohalike teede 2340024 Imavere tee ja 2340017 Mõisa tee osas koostab Transpordiamet pärast nende valmimist akti, millega antakse objektid KOV-ile üle.

2. Lisada Lepingule punktid (xv), 9.3 ja 9.4. alljärgnevalt:

- Järva vald taoteb riigilt objekti mahus väljaehitatavate kogujateede KT-P10, KT-P14 ja KT-P16 ja kohaliku tee 2340003 Jalametsa tee aluse kinnisasja võõrandamist KOV-le ning korraldab isikliku kasutusõiguse taotlemise riigimaale jäävatele kohaliku tee osadele.

  - Rajatiste osade kohta, mis asuvad riigile kuuluval maal ning mille kohta ei ole sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingut esitab KOV Transpordiametile taotluse rajatiste osas isikliku kasutusõiguse seadmiseks ning selle põhjal algatab Transpordiamet riigivara kasutamiseks andmise menetluse.

  - KOV sõlmib Transpordiametiga notariaalselt lepingu isikliku kasutusõiguse seadmiseks ja kannab selle toiminguga kaasnevad kulud.

Koostöölepingul on selle sõlmimise ajal järgmised lisad:

Lisa 1 Objekti asendiskeem

Lisa 2 Imavere kergliiklustee asendiplaan

Lisa 3 Krundijaotuskava, lingil https://pilv.transpordiamet.ee/s/TYoLvMQ3voZtYoc

Lisa 4 Teede omandi jaotuse skeem, lingil https://pilv.transpordiamet.ee/s/1bZsgZ774THR1BI

Poolte allkirjad:

Anti Palmi					Toomas Tammik

Transpordiamet				Järva Vallavalitsus

Ida osakonna juhataja				Vallavanem

Allkirjastatud digitaalselt			Allkirjastatud digitaalselt

Lisa 1 Objekti asendiskeem