| Kellele |  | TRANSPORDIAMET (edaspidi amet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | Enersense AS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 11445550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Lõõtsa 12 Tallinn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 53404554 priit.nukki@enersense.com |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Omanikujärelevalvet teeb | Anne Janno, 51930195 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Telefon ja e-post | 51930195 Anne.Janno@elektrilevi.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Liikluskorralduse eest vastutab | Priit Nukki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 53404554 priit.nukki@enersense.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | Ameti kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametis kooskõlastatud projekt |  | Jägala piirkonna üleviimine II etapp. Jõelähtme vald, Harju maakond. Projekti kood IP5971 |  |  | IP5971 |  |  |  | 08.01.2024 nr 7.1-2/24/11040-8 |  |
| Ajutise liikluskorralduse joonis |  | Ajutine liikluskorraldus Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond |  |  | ISA250506-3 |  |  |  | 13.05.2025 |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Ameti peadirektori käskkiri või notarileping) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond |  | Harjumaa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| 1 |  | Riigitee 1 km 22.35-22.37, |  |  | 22.35 |  |  |  | 22.37 |  |
| 11260 |  | Riigitee 11260 km 2.59-3.45 |  |  | 2.59 |  |  |  | 3.45 |  |
| 11258 |  | Riigitee 11258 km 0-0.78, |  |  | 0 |  |  |  | 0.78 |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riigiteede kaitsevööndis ja ristumine riigiteedega , alajaama ja kaitsetorus elektri maakaabli paigaldamine, kaevetööde teostamine ja lõplik taastamine, läbiviimise aeg 26.05.25 kuni 30.08.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja Priit Nukki |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Priit Nukki |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) volitus |  | Seadusjärgne Volitus (volikiri lisatud) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuupäev; allkiri |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |

TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL