Transpordiamet

Roger.roll@transpordiamet.ee */kuupäev digiallkirjas/*

Kinnituskiri „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehitus“ RH viitenumber 244751 kohta

Palun Verston Eesti OÜ-le väljastada tõend „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehitus“, Töövõtuleping 3.2-3/22/1365-1, kus Transpordiamet tellijana kinnitab, et Verston Eesti OÜ (endine Verston OÜ) (registrikood 11947047) on teostanud eelnimetatud töövõtu sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt.

Palume kinnituskirjas ära näidata järgmised andmed:

1. Riigihanke nimetus Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehitus
2. Riigihanke viitenumber 244751
3. Töövõtulepingu nr 3.2-3/22/1365-1
4. Lepingu sõlmimise kuupäev 16.06.2022
5. Ehitustööde lõpu kuupäev: 18.12.2024
6. Tööde kogumaksumus käibemaksuta 33 880 895,37 €, millele lisandub ehitushinnaindeksi kallinemine 2 430 185,46 €.
7. Tööde teostamise aeg 16.06.2022-30.09.2024
8. Paigaldati asfaltbetoonkatte ülakihti 248 485 m2.
9. Freesiti olemasolevat asfaltkatet 96 466 m2
10. Ehitati kruuskattega teid 5700 m2
11. Ehitati sillutuskatet 2059 m²
12. Ehitati survekanalisatsiooni 377 m
13. Paigaldati teekattemärgistust 15 050 m2
14. Paigaldati valgusfoorid ning ehitati foorreguleeritav ristmik linna piires
15. Ehitati 12 777 m2 kergliiklusteed
16. Paigaldati 261 tänavavalgustusposti koos valgustiga
17. Paigaldati äärekive 2908 m
18. Ehitati sademevee kanalisatsiooni 483 m
19. Ehitati sidekanalisatsiooni 702 m
20. Paigaldati truupe D 200-500 201 m
21. Paigaldati truupe D 600-1000 586 m
22. Paigaldati terastruupe D >1000 2 tk
23. Teostati väljakaevet 297 982 m3
24. Eemaldati kasvupinnast 148 962 m3
25. Ehitati muldkeha 637 570 m3
26. Paigaldati geotekstiili 328 675 m2
27. Paigaldati geovõrku 24 281 m2
28. Ehitati paekillustikust aluseid 368 891 m2
29. Ehitati graniitkillustikust aluseid 185 829 m2
30. Paigaldati piirdeid 24 574 m
31. Paigaldati portaale 8 tk ja konsoole 4 tk
32. Paigaldati geokärge 416 m2
33. Paigaldati sademevee pumpla 1 tk
34. Ehitati ulukirestid 3 tk
35. Ehitati müratõkkesein 472 m
36. Ehitati tagasihüppekohad 5 tk
37. Paigaldati ulukitara 6991 m
38. Pinnati teid 400 m2
39. Ehitati bussiooteplatvorme 8 tk ja paigaldati ootekodasid 9 tk.
40. Paigaldati drenaaži 2610 m
41. Paigaldati erosioonitõkkematti 21 524 m2
42. Ehitati Hirve tee tunnel
43. Ehitati Rae tee tunnel
44. Ehitati Reiuranna tee tunnel
45. Ehitati Viira tee tunnel
46. Ehitati Uulu viadukt (pikkus L=76,0m)
47. Ehitati Uulu sild (pikkus L=40,3m)
48. Ehitati Tõllapulga viadukt (pikkus L=83,5m)

Projektmeeskond

Projektijuht: Marek Aun

Objektijuhid: Magnus Martinson, Gerhard Markus Trumm

Teedeehitus insenerid: Elor Eilaste, Helen Rand, Rauno Sepp, Johannes Kukebal, Martin Eelmaa

Silla ehitus objektijuht: Aivar-Oskar Saar

Sillaehitus insenerid: Nadezda Filippova, Marek Uusen

Lugupidamisega

Magnus Martinson

Projektijuht

+372 53 449 173

Magnus.Martinson@verston.ee