A purple and blue logo

Description automatically generated

TEHIK AWS pilveplatvormi tegevusaruanne

Kellele: RIT

Kuupäev: 14.07.2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ARS ID** | **Subscription Friendly Name** | **Mar.25** | **Apr.25** | **May.25** | **Jun.25** |
|  | XSP6752243 | TEHIK - Tervise Master Account | 14,55 | 27,17 | 48,63 | 52,09 |
|  | XSP6752243 | TEHIK - Tervise Master Account | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| infra-logging | XSP6752387 | 654654171891 | 2,24 | 2,01 | 2,03 | 1,95 |
| veebid-dev | XSP6752389 | 381491930562 | 829,48 | 761,81 | 1048,45 | 1085,61 |
| veebid-dev | XSP6752389 | 381491930562 | 49,91 | 125,78 | 123,47 | 120,01 |
| veebid-prod | XSP6752393 | 975050204619 | 562,42 | 505,81 | 494,35 | 604,91 |
| veebid-test | XSP6752397 | 381492143165 | 743,28 | 724,12 | 1004,40 | 1120,33 |
| Audit | XSP6752399 | 975049935075 | 2,91 | 2,62 | 2,63 | 2,53 |
| Log Archive | XSP6752401 | 767397882277 | 5,72 | 5,58 | 5,74 | 5,83 |
| infra-tooling | XSP6752405 | 975050067269 | 2,52 | 2,25 | 2,28 | 2,20 |
| infra-network | XSP6752407 | 339712910739 | 874,19 | 807,42 | 807,60 | 791,42 |
| infra-sandbox | XSP6752410 | 730335370923 | 2,24 | 2,01 | 2,03 | 1,96 |
| terviseamet-test |  | 440806303356 |  |  |  |  |
|  | XSP6808246 | Tervise |  | 0,00 | 0,09 | 0,11 |
|  | XSP6808249 | Tervise |  | 203,82 | 378,99 | 386,11 |
|  |  |  | **3089,45** | **3170,41** | **3920,70** | **4175,08** |

Kvartali tulemused:

1. TEHIK avalike veebide majutamise jaoks on loodud kontod veebid-dev, veebid-test ja veebid-prod ning kontode all on tehtud kõik vajalikud seadistused.
2. Veebid-dev ja veebid-test kontode alla on paigaldatud veebide testkeskkonnad ning vajalikud testid on läbitud valmistamaks ette veebide live minekut AWS pilveplatvormil.
3. AWS pilveplatvormi peal on toodangusse pandud järgmised avalikud veebid:
   1. volinik.ee
   2. Võrdsedvõimalused.ee
   3. Palunabi.ee
   4. 16662.ee
   5. Tööelu.ee

Koostaja:

Imre Austa

Baasinfrastruktuuri platvormiteenuste tiimi juht