Usulise ühenduse, usuliste ühenduste katusorganisatsiooni ja riiklikult akrediteeritud konfessionaalse kõrgkooli

TAOTLUS

Toetust taotleva usulise ühenduse või kõrgkooli nimi: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Obinitsa Issanda Muutmise Kogudus

Registrikood: 80209085

Toetuse taotleja postiaadress: Obinitsa küla, Setomaa vald, Võrumaa Telefon: +372 56 351 850 E-post: Kaido.Kooser@gmail.com

Taotleja-poolne kontaktisik: Kaido Kooser Kontaktisiku telefon: +372 56 351 850 Kontaktisiku e-post: Kaido.Kooser@gmail.com

Taotleja arveldusarve number ja pank: EE174204278639706309

Toetuse kasutamise eesmärk ja tegevuste loetelu, milleks toetust taotletakse: Projekti pealkiri Obinitsa kiriku kellatorni kasutuselevõtt kirikuvara säilitamiseks ja kogukondliku kultuuriruumi arendamiseks Projekti eesmärk Projekti eesmärk on tagada Obinitsa kiriku ajaloolise ja liturgilise vara säilimine nõuetekohastes tingimustes ning parandada selle kättesaadavust kogukonnale ja külastajatele. Täiendavalt on eesmärk luua avalikkusele suunatud ja regulaarselt kasutatav kultuuri- ja külastusruum. Projekti kirjeldus Projekt keskendub kahe olulise vajaduse lahendamisele: kiriku ajaloolise vara säilitamisele ning kogukondliku tegevusruumi loomisele. Praegu ei ole kirikuvara hoiustamistingimused piisavad, mistõttu on oht selle säilimisele. Projekti käigus korrastatakse kellatorni ruum ning rajatakse sinna sobivad hoiustamis- ja eksponeerimislahendused. Lisaks luuakse külastajatele avatud kultuuriruum ning korraldatakse avalikke sündmusi. Projekt aitab kaasa kultuuripärandi säilitamisele ning piirkondliku kogukonna aktiivsuse suurendamisele. Projekti tegevused - Kirikuvara hoiustamiseks ja eksponeerimiseks vajalike riiulite ja kapisüsteemide valmistamine ning paigaldamine. - Kellatorni ruumi korrastamine ja kohandamine kultuuri- ning külastusruumiks. - Ekspositsioonialade loomine kirikuvara tutvustamiseks. - Vähemalt kahe kogukondliku sündmuse korraldamine (näitus, külastuspäev vms). Projekti ajakava - Juuni–juuli 2026 – ettevalmistustööd ja materjalide hankimine - August–september 2026 – hoiustamislahenduste valmistamine ja paigaldus, kellatorni korrastamine - Oktoober 2026 – ekspositsiooni loomine - November–detsember 2026 – avalike sündmuste korraldamine ning projekti aruandlus

Eelarve projekt kululiikide kaupa (võib olla eraldi lehel): Lisa 1. Kauba / töö nimetus; Kogus; Ühiku hind (€); Summa (€). OSB 3 plaat 22x625x2500 punn; 55 tk; 19,50; 1 072,50. 50x100 saematerjal; 450 jm; 2,00; 900,00. Kinnitusvahendid; 1 tk; 395,00; 395,00. Puitpõranda ehitus ja OSB paigaldus; 81 m²; 34,00; 2 754,00. Materjalide transport objektile; 1 tk; 365,00; 365,00. Kokku; 5 486,50 €. Rahastamine - Taotletav toetus: 2 500 € - Omafinantseering: 2 986,50 €

Taotletav summa: 2 500 €

Toetuse kasutamise eeldatav tulemus: Projekti tulemusena: - on loodud nõuetekohased hoiustamis- ja eksponeerimistingimused kirikuvarale; - on kasutusele võetud kellatorni ruum avaliku kultuuri- ja külastusruumina; - suureneb kogukonna kaasatus ja kultuuripärandi kättesaadavus. Mõõdetavad tulemused: - vähemalt 10 jm hoiustamisriiuleid ja kapisüsteeme; - 1 kasutusele võetud kellatorni ruum; - vähemalt 2 avalikku sündmust aastas; - vähemalt 50 külastajat aastas. Projekti mõju kestvus on vähemalt 10 aastat.

LISAD (vajaduse korral):

Lisa 1 Projekti detailne eelarve

Käesolevaga kinnitan, et:

1.	esitatud andmed on õiged;

2.	taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;

3.	taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;

4.	taotleja ei ole viimase seitsme kalendriaasta jooksul rikkunud toetuse andjaga sõlmitud riigieelarvelise toetuse lepingu ega projektipõhise toetuse määramise otsuse tingimusi ja tal ei ole avalike rahaliste vahendite osas tagasimaksete võlga;

5.	taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;

6.	taotleja juhtorgani liiget ei ole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase, avaliku korra, riigi julgeoleku või avaliku usalduse vastase süüteo eest või kui teda on karistatud, siis on ta karistusandmed karistusregistrist kustutatud.

Taotluse esitaja (või volitatud esindaja) nimi:

Kaido Kooser, juhatuse liige; Merikk Ivask juhatuse liige

Kuupäev: 08.05.2026

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)