EELTEADE EHITUSTÖÖDE ALUSTAMISE KOHTA

Andmed ehitusettevõtja kohta

| Nimi: | Verston OÜ |
| --- | --- |

| Aadress: | Pärnu tn 128 Paide, Paide Järvamaa 72720 |
| --- | --- |

| Kontaktisiku | nimi: | Mait Savi | telefon: | 5071679 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ehitusplatsi | nimi: | Viljandi maakonna pindamistööd |
| --- | --- | --- |
| täpne aadress: |  | Lisatud asendiplaan |

Tööohutuse plaan koostatud							jah: 		ei:

Asbesti olemasolu ehitises (lammutustöö korral)				jah: 		ei:

Ühisel ehitusplatsil töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator määratud	jah: 		ei:

| Töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori | nimi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | telefon: |  |

Andmed ehitise omaniku kohta

| Nimi: | Transpordiamet |
| --- | --- |

| Aadress: | Valge 4, 11413 Tallinn | telefon: | 6201200 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitustööde kohta

| Kaevamis- või pinnasetööd |  | Valmisdetailide monteerimine-demonteerimine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uusehitustööd |  | Lammutustööd |  |
| Rekonstrueerimistööd |  | Teedeehitus |  |
| Remondi- või hooldustööd |  | Vee- ja kanalisatsioonitööd |  |

| Tööde planeeritud kestus ehitusplatsil tööpäevades | 25 |
| --- | --- |
| või eeldatav maht inimtööpäevades |  |
| Planeeritud maksimaalne ehitusplatsil töötavate isikute arv | 17 |
| Alltöövõtjate (sh FIE-d) planeeritud arv ehitusplatsil | 1 |

| Tööde kavandatav alguskuupäev | 15.04.2024 | Tööde kavandatav lõppkuupäev | 15.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- |

| Teate edastaja eesnimi | Mait | perekonnanimi | Savi |
| --- | --- | --- | --- |
| amet | projektijuht |  |  |

| Allkiri |  | Kuupäev | 9.04.2024 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitusplatsil töötavate ehitusettevõtjate (sh FIE-d) kohta

| ETTEVÕTE/FIE | TÖÖÜLESANNE | KONTAKTISIK JA TELEFON |
| --- | --- | --- |
| KMG OÜ | Markeerimistööd | 53418268 |