**AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa** | **Pikk 61, Lai tn 46/48 Tallinn** |
| **Leping nr:****Tellija:** | **E15518/18****Riigi Kinnisvara AS** 10788733Lelle 24 Tallinn 11317 |
| **Töövõtja:** | **A-Kaabel OÜ** 11096397 Tammsaare tee 47, Tallinn  |
| **1. Toimumise aeg ja koht:** | vastavalt allkirjastamise kuupäevaleTallinn |
| **2. Osavõtjad:**Tellija esindaja(d)(vastuvõtja)Töövõtja esindajad(üleandja) | **Riigi Kinnisvara AS –** Meelis Sepp**A-Kaabel OÜ –** Argo Kibuspuu |
| **3. Tööde teostamise aeg:**Lepingujärgne tööde teostamise aegTegelik tööde teostamise aeg  | 17.10.2018- 21.01.201917.10.2018- 15.02.2019 |
| **4. Ametkondlikud** **ülevaatused:** | teostatud  |
| **5. Vaegtööd:**Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad |  |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | Töövõtja poolt teostatud töö on Tellija poolt vastu võetud |
| **7. Garantiid:**Garantiiaja algusGarantiiaja lõpp | *22.02.2019* *22.02.2021* |
| **8. LÕPPARUANNE:** |  |
| Lepingu maksumuskoos Tellija reserviga | **33 280,00 €** |
| Lepingu maksumus ilma Tellija reservita | **31 700,00 €** |
| Lisa ja muudatustööde maksumus | **1 580,00 €** |
| **Tegelik Tööde maksumus Kokku** | **33 280,00 €** |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) | - |
| **Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa** | **33 280,00 €** |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa  | *-* |
| Ajutised rahalised kinnipidamised  | *-*  |
| **9. Muud märkused:** |  |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu