# Lisa 6

# RMK ja _________ vahelise  /kuupäev vastavalt hiliseimale digitaalsele allkirjale/  lepingu nr ________       juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

- Üldine kirjeldus:

  - Raamlepingu alusel tellitakse maapinna ketasadraga ettevalmistuse teenuseid (edaspidi teenused) vähemalt ühe tehnikakomplektiga (veduktraktor ja ketasader) RMK ______ metsakasvatuse piirkonnas (kokku 1 masinakomplekti).

  - RMK___________ metsakasvatuse piirkonda jäävad ______maa, _______maa, ______maa, _______maa ja _______maa.

  - Hankija arvestab, et ühe tehnikakomplektiga ja ühe raamlepingu alusel on tavapärane hankes etteantud tingimustel osutada maapinna ketasadraga ettevalmistamise teenust ligikaudu kuni 150 ha ühes kalendrikuus; sellise jõudluse saavutamata jäämisel ühe tehnikakomplektiga on tõenäoliselt vajalik täiendava(te) tehnikakomplekti(de) kaasamine töövõtja riisikol ja kuludega. Teenuse osutamine toimub ligikaudu 5 kalendrikuu jooksul kalendriaastas (juuli kuni november), aga ilmastikutingimustest ja hankija äranägemisest sõltuvalt võib see erineda.

  - Teenuse hulka, s.o teenuse hinna sisse kuulub ka igasugune tehnika ja tööjõu transport raielangile, raielankide vahel ja hilisem transport raielangilt ära, samuti teenust osutava tehnika võimalik erakorraline abistamine (pukseerimine rikete ja sõidutakistuste jms korral). Kraavide ületamiseks vajaliku sillamaterjali leidmine, kohaletoimetamine ja paigaldamine on Töövõtja korraldada.

  - Teenust tuleb osutada vastavalt töövõtulepingus olevale graafikule, millele rakendub tellija vajadusest tulenev varieeruvus.

- Teenuse kirjeldus:

  - Töövõtja kohustuseks on  iseseisvalt raiesmiku leidmine, raiesmikule sõitmine, omal kulul kraavide ületamine ning raiesmikul maapinna ettevalmistamine metsauuenduse kasvutingimuste parandamiseks: metsataimede istutamise võimaldamiseks või loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks vähemalt kahekettalise ketasadraga.

  - Teenuse osutamise käigus ei tohi kahjustada langile kasvama jäetud puid ega looduskeskkonda, samuti maapinda (v.a mineraliseeritav pind, mida töödeldakse ketasadraga).

  - Teenuse osutamisel tuleb järgida RMK keskkonnanõudeid metsatöödel.

- Nõuded tehnikale ja teenusele:

  - Töövõtja peab kasutama tööde teostamisel, teenuse osutamisel vähemalt ühte hankelepingu tingimustele vastavat tehnikat (veduktraktor ja ketasader), mis ei ole hõivatud ühegi RMKga sõlmitud lepinguga, ning esitab selle lepingus nõutud ajal RMKle ülevaatamiseks ja täiendavaks nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

  - Töövõtja esitab traktori tehasepoolse registreerimiskoodi (VIN), mille abil on võimalik masinat identifitseerida. Lepingu täitmiseks tööde teostamisel tohib kasutada ainult esitatud VIN koodiga masinat, mis fikseeritakse lepingu lisas. Tehnika ülevaatuse kohta koostatakse akt ning hinnatakse tehnikakomplekti vastavust hanketingimustele. Ketasader peab olema komplekteeritud veduktraktori külge, veduktraktorit peab olema võimalik käivitada, liikuda ja demonstreerida ketasadra tööorganite toimimist, sh kaldenurkade muutmist.

  - Maapinna ketasadraga ettevalmistamise tehnikakomplekti kuulub:

      - minimaalset kuue vedava rattaga ning vähemalt ühe komplekti roomikutega veduktraktor.

      - vähemalt kahekettaline hüdraulilise ajamiga ketasader. Ketta diameeter peab olema hammaste tipust vähemalt 135 cm koos hammastega. Ketasadral peab olema võimalik muuta ketta kaldenurkasid.

  - Töövõtja peab varustama kõik tellijale teenust osutavad traktorid positsioneerimise riist- ja tarkvaraga, mis tagab traktorite asukohaseire ning võimaldab tellijal arvutada tehtud tööde katvust tööobjekti sees. Enne töödega alustamist väljastab tellija töövõtjale traktori positsioneerimiseks GPS seadme, mille töövõtja kinnitab enda masinale ning peab tagama seadme sisse lülitamise töötamisel tellija tööobjektidel. Lepingu perioodi lõppedes töövõtja tagastab selle GPS seadme tellijale.

  - Töövõtja peab	varustama kõik kasutatavad masinad riistvaraga (arvutiga), millega on võimalik ja kohustuslik elektrooniliselt vastu võtta tellija poolt saadetavaid tööobjekti andmeid, kaardipilti ja mille abil on võimalik ja kohustuslik saata tellijatele andmed tehtud tööde osas, järgida töötamisel tööobjekti piire  ja teostada muid tellija poolt antud tarkvara funktsioonides ettenähtud toiminguid. Tarkvara annab RMK töövõtjale tasuta kasutamiseks.

  - Riistvara minimaalsed nõuded on:

1) puutetundlik nutitelefon või tahvelarvuti;

2) vähemalt operatsioonisüsteem Android 14,0;

3) vähemalt 3G võrguühendus;