Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu koostamine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile

MEESKOND

## Pakkuja meeskonna koondvaade ja üldised tingimused

  - Pakkuja peab moodustama meeskonna, mis võimaldab etteantud ajakavas (25 kuud) töö kvaliteetselt ja nõuetele vastavalt koostada. Ajakavas püsimiseks tuleb rakenda erinevad meetmeid sh vajadusel suurem meeskond, et planeeringulahendust koostada paralleelselt planeeringuala eri osades (nt 2 planeerijat, 2 KSH juhteksperti).

  - Pakkuja esitab oma pakkumuses meeskonna koosseisu nimeliselt ja meeskonna rollide jaotuse kirjelduse.

  - Pakkuja esitab oma pakkumuses vastavustingimuste punktides A.-B. alla joonitud meeskonnaliikmete pädevuse tõendamiseks CV-d ja kutset ja haridust tõendavate dokumentide koopiad.

  - Hankija kontrollib punktides A.-B. nimetatud alla joonitud meeskonnaliikmete vastavust esitatud nõuetele pakkumuste vastavuse kontrollimisel (vastavustingimused on toodud käesoleva dokumendi järgnevates punktides ).

  - Pakkuja kinnitab oma pakkumuses, et edukaks osutumise korral on tal kvaliteetseks ja tähtaegseks lepingu täitmiseks olemas vajalik meeskond  ja kokkulepped vähemalt kõigi punktides A.-I. nimetatud ekspertidega. Pakkuja peab tagama punktides A.-I. toodud ekspertide pädevused punktides 1)-33) esitatud nõuetele.

  - Hankija ei kontrolli punktides A.-I. nimetatud alla joonimata meeskonnaliikmete vastavust esitatud nõuetele pakkumuste vastavuse kontrollimisel. Hiljemalt kaks nädalat enne vastava tööosaga alustamist esitab pakkuja tellijale info tööd teostavate ekspertide pädevusnõuete kohta, et tellija saaks kontrollida punktides C.-I. toodud ekspertide pädevuste vastavust punktides 11-33 esitatud nõuetele. Tellija kinnitab ekspertide sobivuse 5 tööpäeva jooksul. Kui esitatud isik ei vasta esitatud tingimustele, tuleb teenuse osutajal 5 päeva jooksul esitada uus isik.

  - KSH juhteksperdi poolt vajadusel kaasatavate ekspertide pädevuse eest vastutab juhtekspert ja tellija võib kontrollida vastavust kahtluse tekkimisel. Ekspertarvamuste läbiviimiseks (C.-I.) kaasatakse vajadusel ka teisi spetsialiste keda ei ole pakkuja meeskonnas välja toodud.

  - Punktides C.-I. nimetatud eksperdid osalevad punktis A.-B. nimetatud meeskonna töös läbivalt vastavalt vajadusele (st ei tegele üksnes uuringu koostamisega, vaid osalevad kogu töö koostamises). Samuti osalevad punktis A.-B. nimetatud meeskonnaliikmed üksteise töös läbivalt vastavalt vajadusele.

Punktides A-B võib üks meeskonnaliige täita mitme meeskonnaliikme ülesandeid, kuid mitte rohkem kui kahte rolli korraga. Punktides C-I võib meeskonnaliige täita rohkem kui kahte rolli arvestades iga rolli juures nimetatud nõudeid või kui pakkuja on ekspertide meeskonna siseselt ette näinud teistsuguse lähenemise ning seda põhjendanud. Meeskonnaliikme kompetents ja eelnev kogemus peab vastama kõigile tema poolt täidetavatele meeskonnaliikmetele sätestatud nõuetele.

NB! Kui pakkuja esitab vastavustingimustes nõutud rolli (dokumendis Meeskond allajoonitud

rollid) mitu isikut, siis peab iga isik vastama rollile esitatud nõuetele.

Pakkumuses esitatud meeskonnaliikmed osalevad isiklikult hankelepingu täitmisel.

Konsultatsioonilepingu suhtlemiskeeleks on eesti keel. Juhul kui teenuse osutaja meeskonna liige ei valda piisavalt eesti keelt, peab teenuse osutaja tagama professionaalse tõlke (kaasa arvatud tehniline tõlge) olemasolu kirjavahetuses ja koosolekutel, et tagada vajalik suhtlus tellijaga ning tellija poolt esitatavatele küsimustele operatiivne vastamine. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema inglise keele oskus (tase B2 kirjeldusele vastav), et tutvuda, analüüsida ja refereerida rahvusvahelisi uuringuid.

Pakkuja esitab enne vastava tööosaga alustamist nõuetele vastavuse kohta punktides A-I loetletud alla joonimata meeskonnaliikmete CV-des andmed (CV vormil), mis peavad olema piisava täpsuse ja põhjalikkusega, et tellijal oleks nende alusel võimalik hinnata meeskonnaliikmete kompetentsi ja eelneva kogemuse vastavust riigihanke alusdokumentidele.

Pakkuja esitab punktis A ja B loetletud alla joonitud meeskonnaliikmete kutset ja haridust tõendavate dokumentide koopiad koos pakkumusega. Tingimustes, kus hankija on meeskonnaliikme kogemusena nõudnud sarnase projekti kogemust, on silmas peetud nõudes kirjeldatule sisuliselt ja teostatavatelt tegevustelt sarnast projekti. Hankija ei laienda sarnasele projektile käesoleva hanke objektiks oleva projekti ajalisi ja finantsilisi omadusi, kui ei ole teisiti märgitud. Kui isik on omandanud vastava kvalifikatsiooni välisriigis, esitab pakkuja hankija nõudmisel välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse alusel pädeva asutuse väljastatud tõendi, mis kinnitab isiku välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavust. Kui spetsialisti haridus on omandatud välismaal, tuleb hankija nõudel lisada Eesti ENIC/ NARIC hinnang, millega kinnitatakse omandatud akadeemilise tunnistuse vastavust.

Pakkuja esitab meeskonnaliikme poolt allkirjastatud CVga meeskonnaliikme kinnituse selle kohta, et isik annab nõusoleku enda meeskonnaliikmeks nimetamiseks ning on valmis hankelepingut täitma. Pakkuja esitab meeskonnaliikmeteks isikud, kes reaalselt tööd teostavad ning meeskonnaliikmete välja vahetamine toimub vastavalt hankelepingus ettenähtud korrale tellija kooskõlastamise alusel.

Pakkuja peab moodustama teenuse osutamiseks meeskonna, millesse kuuluvad vähemalt:

- Riigi eriplaneeringu, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH esimese etapi aruande koostamise meeskond:

- Töögrupi juht

- Planeerija

- Geoinformaatika spetsialist

- KSH juhtekspert

- Sotsiaalsete mõjude hindamise spetsialist

- Kultuuriliste mõjude hindamise spetsialist

- Majanduslike mõjude hindamise spetsialist

- Kommunikatsiooniekspert

- Kaasamise spetsialist

- Planeerimis- ja keskkonnaõiguse ekspert

- Asukoha eelvaliku etapi eskiisprojekti koostamise lähteülesande koostamise meeskonda kuulub vähemalt:

- Kõrgepingeliinide projekteerija

- Alajaamade projekteerija

- Merekaablite projekteerija

- Maakaablite projekteerija

- Elektromagnetvälja eksperthinnangu koostaja

- Arheoloogia ja allveearheoloogia eksperthinnangu meeskond

- Allveearheoloog

- Arheoloog

- Linnustiku ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Linnustiku juhtekspert

- Merelinnustiku ekspert

- Rändlindude ekspert

- Maismaalinnustiku ekspert

- Metsiste ekspert

- Loomastiku ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Käsitiivaliste ekspert

- Loomastiku juhtekspert

- Mereimetajate ekspert

- Kahepaiksete ekspert

- Roomajate ekspert

- Taimestiku ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Taimestiku ekspert

- Maastike sidususe ekspert

- Natura ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Natura 2000 ekspert

- Geoloogia ja põhjasetete ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Geoloogia ja põhjasetete ekspert

- Merepõhja elustiku ja elupaikade ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Merepõhja elustiku ja elupaikade ekspert

- GIS spetsialist

## Nõuded pakkuja meeskonnale

## Riigi eriplaneeringu, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH esimese etapi aruande koostamise meeskond

### Töögrupi juht

Töögrupi juht, kelle ülesandeks on REPi, AKM ja KSH esimese etapi aruande ja teiste töö osaks olevate dokumentide koostamise ja protsesside koordineerimine hangitava meeskonna poolel ning tellija igakülgne konsulteerimine ning dokumentatsiooni sisulise terviklikkuse ja kooskõla tagamine. Töögrupi juht koordineerib kõikide töörühma liikmete, sh uuringute läbiviijate tööd ning vajadusel omavahelist suhtlust ja tagab mh, et uuringute tulemused oleksid asjakohaselt arvesse võetud asukoha eelvaliku dokumentide koostamisel. Töögrupi juht lähtub oma töös tellija soovist püsida etteantud ajakavas (25 kuud) ning koostada  töö kvaliteetselt ja nõuetele vastavalt. Ajakavas püsimiseks tuleb töögrupijuhil rakenda erinevad meetmeid sh suurem meeskond, et planeeringulahendust koostada paralleelselt. Töögrupi juht lähtub oma töös tellija soovist võimalusel võtta planeering vastu ja kehtestada pärast asukoha eelvaliku etappi.

Töögrupi juhil on:

- projektijuhtimise 5-aastane kogemus sarnases valdkonnas/projektis. Sarnaseks valdkonnaks/projektiks loetakse üleriigilise planeeringu teemaplaneering, riigi eriplaneering, kohaliku omavalitsuse eriplaneering, maakonnaplaneering, maakonnaplaneeringu teemaplaneering, üldplaneering, üldplaneeringu teemaplaneering, arengukava või eelnimetatute KSH või KMH. Pakkumuse esitamise ajaks peavad planeeringud ja KSH aruanded olema vastu võetud või varasema õigusliku regulatsiooni alusel heaks kiidetud.

### Planeerija

Planeerija, kelle ülesandeks on REPi koostamine (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle), koostamisega seotud protsesside koordineerimine. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms planeeringuga seotud temaatika tutvustamiseks ja töö koostamiseks sisendi saamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine planeeringu sisu osas.

Planeerijal  on:

- erialane kõrgharidus (arhitektuur, maastikuarhitektuur või geograafia) või planeerija kutse tase 7;

- vähemalt kahe järgnevalt nimetatud planeeringu (võivad olla sama liiki) koostamise kogemus Eesti planeerimisseaduse alusel: üleriigilise planeeringu teemaplaneering, maakonnaplaneering, maakonnaplaneeringu teemaplaneering, üldplaneering, üldplaneeringu teemaplaneering, riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Pakkumuse esitamise ajaks peavad planeeringud olema planeerimisseaduse järgselt vastu võetud menetluse staadiumis või varasema õigusliku regulatsiooni kohaselt heaks kiidetud.

### Geoinformaatika spetsialist

Geoinformaatika spetsialist, kelle ülesandeks on jooniste, skeemide, kaardianalüüs, planeeringu kaardirakenduse koostamine, jms koostamine ja vormistamine. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine GIS teemades.

Geoinformaatika spetsialistil  on:

- vähemalt 5-aastane kogemus ArcGIS tarkvaraga töötamisel ruumilise planeerimise või keskkonna valdkonnas.

### KSH juhtekspert

KSH juhtekspert, kelle ülesandeks on mõjude hindamise programmi ja aruande KeHJS kohase KSH esimese etapi aruandega seotud osa koostamine (sisaldab KSH kontekstis sisendi andmist  ka kogu ülejäänud tööle) ning koostamisega seotud protsesside koordineerimine. Samuti osalemine koosolekutel (sh iganädalastel progressikoosolekutel), kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel ning mõju hindamisega seonduva tutvustamine. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine KSH osas.

Kui juhteksperdi kvalifikatsioon ei ole teatud keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks piisav, peab juhtekspert keskkonnamõju strateegilisse hindamisse kaasama eriala spetsialiste (KeHJS § 34 lg 6) väljastpoolt käesolevas dokumendis käsitletud meeskonda vastavalt REPi asukoha eelvaliku lähteseisukohtades ja mõjude hindamises, sh KSH programmi peatükis 5.2 „Ekspertgrupi koosseis“ toodule.

KSH juhteksperdil on:

- vastavus KeHJS § 34 lõikes 4 toodud KSH juhteksperdi tingimustele;

- KeHJS § 15 lg 1 kohane KMH litsents;

- vähemalt kahe järgnevalt nimetatud planeeringu (võivad olla sama liiki) keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise kogemus KSH juhteksperdina Eesti planeerimisseaduse alusel riigihanke algamisele eelneva 5 aasta jooksul: üleriigilise planeeringu teemaplaneering, maakonnaplaneering, maakonnaplaneeringu teemaplaneering, üldplaneering, üldplaneeringu teemaplaneering,  kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Pakkumuse esitamise ajaks peavad keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanded olema planeerimisseaduse järgselt vastu võetud menetluse staadiumis või varasema õigusliku regulatsiooni kohaselt heaks kiidetud.

- Majanduslike mõjude hindamise spetsialist

Majanduslike mõjude hindamise spetsialisti ülesandeks on asjakohaste mõjude hindamise programmi majanduslike mõjude hindamisega seotud osa koostamine (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle), koostamisega seotud protsesside koordineerimine. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms ning majanduslike mõjude temaatika tutvustamine. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine majanduslike mõjude osas.

Majanduslike mõjude hindamise spetsialistil on:

- magistrikraad majanduses või muus sarnases valdkonnas;

- vähemalt kahe majandusliku mõju hindamise läbiviimise kogemus planeeringule, seaduseelnõule, kavale, programmile, strateegiale, projektile või  majanduslike mõjude hindamise läbiviimise kogemus eelnimetatutega seotud uuringu või analüüsi raames..

- Sotsiaalsete mõjude hindamise spetsialist

Sotsiaalsete mõjude hindamise spetsialisti ülesandeks on asjakohaste mõjude hindamise programmi sotsiaalsete mõjude hindamisega seotud osa koostamine (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle), koostamisega seotud protsesside koordineerimine. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms ning sotsiaalsete mõjude temaatika tutvustamine. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine sotsiaalsete mõjude osas.

Sotsiaalsete mõjude hindamise spetsialistil on:

- magistrikraad sotsiaalteadustes;

- vähemalt kahe sotsiaalsete mõjude hindamise läbiviimise kogemus planeeringule, seaduseelnõule, kavale, programmile, strateegiale, projektile või  sotsiaalsete mõjude hindamise läbiviimise kogemus eelnimetatutega seotud uuringu või analüüsi raames..

- Kultuuriliste mõjude hindamise spetsialist

Kultuuriliste mõjude hindamise spetsialisti ülesandeks on asjakohaste mõjude hindamise programmi kultuuriliste mõjude hindamisega (hõlmab endas nii kultuuripärandiga seotud mõjude hindamist kui ka laiemat kultuuriliste mõjude hindamist) seotud osa koostamine (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle), koostamisega seotud protsesside koordineerimine. Osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms ning kultuuriliste mõjude temaatika tutvustamine. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine kultuuriliste mõjude osas.

Kultuuriliste mõjude hindamise spetsialistil on:

- magistrikraad ajaloos või arheoloogias;

- vähemalt kahe kultuuriliste mõjude hindamise läbiviimise kogemus planeeringule, seaduseelnõule, kavale programmile, strateegiale, projektile või kultuuriliste mõjude hindamise läbiviimise kogemus eelnimetatutega seotud uuringu või analüüsi raames.

### Kommunikatsiooni ekspert

Kommunikatsiooniekspert, kelle ülesandeks on REPi, AKM ja KSH programmi ja esimese etapi aruande ning teiste töö osaks olevate dokumentide koostamise kommunikatsiooni koordineerimine, kommunikatsiooniplaani ja -strateegia koostamine, sh sõnumiloome koostöös tellijaga ning jooksvate vajaduspõhiste kommunikatsioonialaste ettepanekute tegemine, mis aitavad kaasa sõnumite aja- ja asjakohasel jõudmisel siht- ja sidusrühmade ning laiema avalikkuseni. Koostatud kommunikatsiooniplaani ja -tegevuskava ajakohane elluviimine ning tulemuste monitooring ning nende tellijale esitamine. Osalemine iganädalasel progressikoosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jne. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine, kommunikatsioonikava ja -tegevuste ettepanekute koostamine, elluviimine ning oma tegevuses lähtumine tellija ootustest ja otsustest, sh valmisolek operatiivseks ja paindlikuks reageerimiseks.

Kommunikatsiooni eksperdil on:

- vähemalt 5-aastane töökogemus kommunikatsiooni valdkonnas;

- kõrgharidus kommunikatsiooni või ajakirjanduse valdkonnas;

- vähemalt kahe kommunikatsiooniprojekti juhtimise või nõustamise kogemus sarnastes planeerimis - või keskkonna valdkonna projektides või mõnes muus suure riikliku mõjuga projektis või strateegiliste dokumentide koostamisel. Sarnaseks projektiks loetakse planeering, kava, programm, strateegia, projekti või eelnimetatute KSH või KMH.

### Kaasamise spetsialist

Kaasamise spetsialist, kelle ülesandeks on REPi, AKM ja KSH programmi ja esimese etapi aruande ja teiste töö osaks olevate dokumentide koostamise kaasamistegevuste koordineerimine (sh kaasamises uudsete lähenemisviiside rakendamine tulemuslikumaks kaasamiseks) ning tellija igakülgne konsulteerimine. Osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jne. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine kaasamise paremaks korraldamiseks.

Kaasamise spetsialistil on:

- vähemalt kahe kaasamise nõustamise või läbiviimise kogemus sarnaste projektide ellu viimisel (sarnaseks projektiks loetakse planeering, arengukava või eelnimetatute KSH või KMH. Sarnase projekti käigus peab olema kaasatud avalikkust ja erinevaid huvigruppe, nt riigiasutusi, kolmandat sektorit või erasektorit).

- Planeerimis- ja keskkonnaõiguse ekspert

Eksperdi ülesandeks on koostatud planeeringu materjalidele õigusliku hinnangu andmine enne nende kooskõlastamisele esitamist.

Planeerimis- ja keskkonnaõiguse eksperdil on:

- magistrikraad õigusteadustes;

- vähemalt kolme planeerimis- või  keskkonnaõiguse valdkonna alase kaasuse nõustamise kogemus;

- eelnimetatud valdkondades vähemalt ühes Riigikohtu menetlusse võetud kaasuses kliendi kohtus esindamise või esindaja nõustamise kogemus.

## Asukoha eelvaliku etapi eskiisprojekti koostamine

### Kõrgepingeliinide projekteerija

Kõrgepingeliinide projekteerimise eest vastutava isiku ülesandeks on vastutada eskiisprojekti  lähteülesande ja eskiisprojekti koostamise (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle) ja projekteerimistingimuste andmiseks lähtetingimuste koostamise ning seotud protsesside koordineerimise eest. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms projektiga seotud temaatika tutvustamiseks ja töö koostamiseks sisendi saamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine, sh tagab vajaliku sisendi andmise asukoha eelvaliku etapi vältel elektritemaatika kohta. Kõrgepingeliinide projekteerija kaasab meeskonda piisaval hulgal vajalikke spetsialiste.

Kõrgepingeliinide  projekteerimise eest vastutaval isikul on:

- A pädevus või samaväärne või elektriinseneri kutse, alates tase 7;

- riigihanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul kogemus vähemalt ühe nimipingega 110 kV või kõrgem ning pikkusega üle 15 km õhuliini projekti koostamisel vähemalt eskiisprojekti täpsusastmes. Projekt peab olema tellija poolt vastu võetud.

- Alajaamade projekteerija

Alajaamade projekteerija ülesandeks on abistada eskiisprojekti lähteülesande ja eskiisprojekti koostajat (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle) muuhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevate lähtetingimuste koostamisel. Vajadusel osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eskiis- ja eelprojektiga seotud temaatika tutvustamiseks ja oma tööle sisendi saamiseks.

Alajaamade projekteerijal on:

- A-klassi pädevustunnistus või samaväärne või elektriinseneri kutse vähemalt tase 7;

- kogemus vähemalt ühe 110 kV või kõrgema alajaama projekteerimisel, mille osana on projekteeritud kahe või enama fiidriga kõrgepinge välisjaotla või ühe enam kui nelja fiidriga 110 kV või kõrgema välisjaotla.

- Merekaabli projekteerija

Merekaabli projekteerija ülesandeks on abistada eskiisprojekti lähteülesande ja eskiisprojekti koostajat (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle) muuhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevate lähtetingimuste koostamisel. Vajadusel osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eskiis- ja eelprojektiga seotud temaatika tutvustamiseks ja oma tööle sisendi saamiseks.

Merekaabli projekteerijal on:

- riigihanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul kogemus vähemalt ühe nimipingega 110 kV või kõrgem ning pikkusega vähemalt 4 km merekaabliliini projekti koostamisel vähemalt eskiisprojekti täpsusastmes.

- Maakaabli projekteerija

Maakaabli projekteerija ülesandeks on abistada eskiisprojekti lähteülesande ja eskiisprojekti koostajat (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle) muuhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevate lähtetingimuste koostamisel. Vajadusel osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eskiis- ja eelprojektiga seotud temaatika tutvustamiseks ja oma tööle sisendi saamiseks.

Maakaabli projekteerijal on:

- riigihanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul kogemus vähemalt ühe nimipingega 110 kV või kõrgem ning pikkusega vähemalt 5 km maakaabliliini projekti koostamisel vähemalt eskiisprojekti täpsusastmes.

- Elektromagnetvälja eksperthinnangu koostaja

Eksperthinnangu koostaja ülesandeks on elektri ja magnetväljade eksperthinnangu läheülesande ja magnetväljade eksperthinnangu koostamine (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle). Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanguga seotud temaatika tutvustamiseks ning sisendi saamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine elektromagnetväljaga seotud teemades.

Elektromagnetvälja eksperthinnangu koostajal on:

- magistrikraad elektrotehnikas, füüsikas või seotud erialal;

- vähemalt kahe KMH või KSH raames läbiviidava elektri- ja magnetväljade uuringu meeskonnas osalemise kogemus.

## Arheoloogia ja allveearheoloogia eksperthinnangu meeskond

### Allveearheoloog

Allveearheoloogi ülesandeks on arheoloogilise ja allveearheoloogilise eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamine (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle). Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms liiklusuuringuga seotud temaatika tutvustamiseks ja oma tööle sisendi saamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine, sh tagab vajaliku sisendi asukoha eelvaliku etapi vältel arheoloogiat ja allveearheoloogiat puudutavate teemade kohta.

Allveearheoloogil on:

- vähemalt kahe allveearheoloogilise eksperthinnangu teostamisel vastutava eksperdina osalemise kogemus;

- pädevustunnistus allveearheoloogia tegevusalal.

- Arheoloog

Arheoloogi ülesandeks on panustada arheoloogilise ja allveearheoloogilise eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamisse vastavalt oma pädevusele  selgitamaks välja maismaal paiknevate arheoloogiamälestiste olemasolu ning vajalikud leevendusmeetmed juhul, kui kavandatava tegevuse trassialternatiivid neid mõjutavad.

Arheoloogil on:

- vähemalt kahe arheoloogilise eksperthinnangu teostamisel osalemise kogemus vastutava eksperdina;

- pädevustunnistus arheoloogia tegevusalal.

## Linnustiku ekspertarvamuse koostamise meeskond

### Linnustiku juhtekspert

Linnustiku juhtekspert, kelle ülesandeks on linnustiku ekspertarvamuse lähteülesande ja ekspertarvamuse koostamine (sisaldab sisendi andmist ka kogu ülejäänud tööle). Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanguga seotud temaatika tutvustamiseks ja töö koostamiseks sisendi saamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine linnustiku teemades, sh tagab vajaliku sisendi asukoha eelvaliku etapi vältel linnustiku kõikide valdkondade kohta.

Linnustiku juhteksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes linnustiku uuringus ja linnustikule avalduvate mõjude (sh elektriõhuliinide) hindamises osalemise kogemus, millest vähemalt ühel juhul on uuritud või prognoositud lindude kokkupõrkeid või kokkupõrkesagedusi inimtekkeliste tehisobjektidega (elektri-õhuliinid või tuulikud).

- Merelinnustiku ekspert

Merelinnustiku eksperdi ülesandeks on panustada linnustiku eksperthinnangu lähteülesande ja  eksperthinnangu koostamisse vastavalt oma pädevusele selgitamaks välja merelinnustiku elupaigad, liikumisteed ja potentsiaalsed kokkupõrkekohad elektriõhuliinidega ning võimalikud leevendusmeetmed.

Merelinnustiku eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes merelinnustiku uuringus või merelinnustikule avalduvate mõjude hindamises  osalemise kogemus.

- Rändlindude ekspert

Rändlindude eksperdi ülesandeks on panustada linnustiku eksperthinnangu läteülesande ja eksperthinnangu  koostamisse  vastavalt oma pädevusele selgitamaks välja rändlindude kogunemiskohad, liikumisteed ja potentsiaalsed kokkupõrkekohad elektriõhuliinidega ning võimalikud leevendusmeetmed.

Rändlindude eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes rändlindude uuringus või linnustikule avalduvate mõjude hindamises osalemise kogemus.

- Maismaalinnustiku ekspert

Maismaalinnustiku eksperdi ülesandeks on panustada linnustiku eksperthinnangu läteülesande ja eksperthinnangu  koostamisse vastavalt oma pädevusele selgitamaks välja maismaalindude elupaigad, potentsiaalsed kokkupõrkekohad elektriõhuliinidega ning võimalikud leevendusmeetmed.

Maismaalinnustiku eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes maismaalindude uuringus või neile avalduvate mõjude hindamises osalemise kogemus.

- Metsiste ekspert

Metsise eksperdi ülesandeks on panustada linnustiku eksperthinnangu läteülesande ja eksperthinnangu  koostamisse vastavalt oma pädevusele selgitamaks välja metsiste elupaigad ja mängukohad, potentsiaalsed kokkupõrkekohad elektriõhuliinidega ning võimalikud leevendusmeetmed. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine metsiste temaatikas, sh tagab vajaliku sisendi asukoha valiku etapi vältel metsiste osas.

Metsiste eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes metsiste uuringus või neile avalduvate mõjude hindamises osalemise kogemus.

## Loomastiku ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Käsitiivaliste ekspert

Käsitiivaliste eksperdi ülesandeks on loomastiku eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu  koostamine ja sisendi andmine kogu ülejäänud tööle. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanuga seotud temaatika tutvustamiseks ja oma tööle sisendi saamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine käsitiivaliste temaatikas, sh vajadusel selgitamaks välja leevendusmeetmed käsitiivaliste osas. Käsitiivaliste ekspert kaasab piisavalt hulgal teisi vajalikke spetsialiste käsitiivaliste eksperthinnangu koostamiseks.

Käsitiivaliste eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahe käsitiivaliste uuringu läbiviimise kogemus vastutava eksperdina (sarnaseks uuringuks loetakse seiret, uuringut või mõjude hindamist käsitiivalistele);

- Loomastiku juhtekspert

Loomastiku eksperdi ülesandeks on loomastiku eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamine ja sisendi andmine kogu ülejäänud tööle. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanguga seotud temaatika tutvustamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine loomastiku osas, sh tagab vajaliku sisendi asukoha eelvaliku etapi vältel loomastiku kõikide valdkondade kohta.

Loomastiku juhteksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- eelnev töökogemus loomastiku uuringute või loomastikule avalduvate mõjude hindamisel (osalenud vähemalt kahel korral keskkonnamõjude hindamise või analoogse protsessi eksperdirühma töös loomastiku eksperdina).

- Mereimetajate ekspert

Mereimetajate eksperdi ülesandeks on panustada loomastiku eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamisse vastavalt oma pädevusele selgitamaks välja kavandatavate tegevuste mõjud mereimetajatele ja võimalikud leevendusmeetmed.

Mereimetajate eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes mereimetajate seires, uuringutes või neile avalduvate mõjude hindamises osalemise kogemus.

- Kahepaiksete ekspert

Kahepaiksete eksperdi ülesandeks on panustada loomastiku eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamisse vastavalt oma pädevusele selgitamaks välja kavandatavate tegevuste mõjud kahepaiksetele, sh rohevõrgustiku toimimise seisukohalt ning võimalikud leevendusmeetmed kavandatava tegevuse alternatiividest lähtuvalt.

Kahepaiksete eksperdil on:

•	magistrikraad loodusteadustes;

•	vähemalt kahes kahepaiksete elupaikade inventeerimises või seires osalemises kogemus.

- Roomajate ekspert

Roomajate eksperdi ülesandeks on panustada loomastiku eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamisse  vastavalt oma pädevusele selgitamaks välja kavandatavate tegevuste mõjud roomajatele, sh rohevõrgustiku toimimise seisukohalt ning võimalikud leevendusmeetmed kavandatava tegevuse alternatiividest lähtuvalt.

Roomajate eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes roomajate elupaikade inventeerimises või seires osalemise kogemus.

## Taimestiku ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Taimestiku ekspert

Taimestiku eksperdi ülesandeks on taimestiku eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamine ja sisendi andmine kogu ülejäänud tööle. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanguga seotud temaatika tutvustamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine taimestiku osas, sh tagab vajaliku sisendi asukoha eelvaliku etapi vältel taimestiku kõikide valdkondade kohta. Taimestiku ekspert kaasab piisavalt hulgal teisi vajaliku pädevusega spetsialiste, et oleks kaetud mõjud metsadele, soodele, niitudele ning kaitstavatele taimeliikidele eksperthinnangu koostamiseks.

Taimestiku eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes taimestiku uuringus (inventuurid, seire) või taimestikule (sh kaitstavatele liikidele) avalduvate mõjude hindamises (nt osalenud KMH/KSH eksperdirühma töös taimestiku eksperdina) osalemise kogemus.

- Maastike sidususe ekspert

Maastike sidususe eksperdi ülesandeks on hinnata kavandatava tegevuse erinevate alternatiivide mõju metsadele, soodele, niitudele, vääriselupaikadele ning rohevõrgustiku toimimisele ja sidususele ning vajadusel selgitada välja leevendusmeetmed.

Maastike sidususe eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- kogemus vähemalt kahel korral osalemisel sisulise eksperdina KMH/KSH eksperdirühma töös vastavas valdkonnas.

- Natura ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Natura 2000 ekspert

Natura 2000 eksperdi ülesandeks on Natura eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamine ja sisendi andmine kogu ülejäänud tööle. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanguga seotud temaatika tutvustamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine Natura 2000 temaatikas. Natura ekspert kaasab piisaval hulgal teisi vajaliku kogemusega eksperte, et oleks pädevus hinnata mõjusid Natura alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele (linnud, maismaa- ja mereimetajad, käsitiivalised, selgrootud loomad, taimed) ning elupaigatüüpidele (nii maismaa- kui mereelupaigatüübid).

Natura 2000 eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- kogemus osalemises vähemalt kolmel korral KMH/KSH eksperdirühma töös Natura hindamise eksperdina, kus Natura hindamine on läbiviidud ning KMH/KSH on kiidetud heaks pakkumise esitamise ajaks).

- Geoloogia ja põhjasetete ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Geoloogia ja põhjasetete ekspert

Geoloogia ja põhjasetete eksperdi ülesandeks on	geoloogia ja põhjasetete eksperthinnangu lähteülesande  ja eksperthinnangu koostamine vastavalt lähteülesandele ja sisendi andmine kogu ülejäänud tööle. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanguga seotud temaatika tutvustamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine geoloogia ja põhjasetete osas. Lisaks tagab vajaliku sisendi asukoha eelvaliku etapi vältel geoloogia ja põhjasetete kohta.

Geoloogia ja põhjasetete ekspertarvamuse koostajal on:

- magistrikraad geoloogias, rakendusgeoloogias, geotehnoloogias, keskkonnatehnoloogias või sarnases valdkonnas;

- kogemus vähemalt kahes merepõhja geoloogiaga seotud uuringus (uuring, seire, mõjude hindamine) osalemisest geoloogia eksperdina.

- Merepõhja elustiku ja elupaikade ekspertarvamuse koostamise meeskond

- Merepõhja elustiku ja elupaikade ekspert

Merepõhja elustiku ja elupaikade ekspertarvamuse koostaja ülesandeks on merepõhja elustiku ja elupaikade eksperthinnangu lähteülesande ja eksperthinnangu koostamine ja sisendi andmine kogu ülejäänud tööle. Samuti osalemine koosolekutel, kogukondadega töökohtumistel, avalikel aruteludel jms eksperthinnanguga seotud temaatika tutvustamiseks. Lisaks tellija igakülgne konsulteerimine merepõhja temaatikas, sh tagab vajaliku sisendi asukoha eelvaliku etapi vältel merepõhja elustiku ja elupaikade kohta.

Merepõhja elustiku ja elupaikade eksperdil on:

- magistrikraad loodusteadustes;

- vähemalt kahes merepõhja taimestiku ja loomastiku  uuringus osalemise kogemus.

- kogemus vähemalt kahe sarnase töö läbiviimisel kogutud andmete tõlgendamisel (merepõhja sonarimõõtmised, merepõhja kaugseire mõõtmiste teostamine ja andmeanalüüs, merepõhja koosluste kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs, merepõhja elupaikade levikukaartide koostamine).

- GIS spetsialist

GIS spetsialisti ülesandeks on merepõhja elustiku ja elupaikade ruumianalüüsi ning modelleerimise teostamine vastavalt lähteülesandele.

- vähemalt 2-aastane kogemus GIS analüüside tegemisel;

- vähemalt ühe ruumilise modelleerimise tegemise kogemus.