Hr. Argo Jõesaar

argo.joesaar@transpordiamet.ee

Transpordiamet								               6.08.2024

Lepingu pikendustaotlus.

Transpordiameti ja Verston OÜ, vahel on sõlmitud TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/24/445-1 „ Kruusateede remont Tartu maakonnas 2024 ”

Seoses objekti geoteetiliste tööde viibimisega, soovime pikendada lepingu perioodi kuni 30.08.2024a.

Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Jõeveer

Projektijuht

Verston OÜ