**TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL**

26.08.2025.a

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

Komisjoni esimees:

Transpordiameti lääne üksuse ehituse juhtivinsener: Sven Savi

Liikmed:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija esindaja(d) | Taavi Umal Alard TalloReet Ortus | Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuhtTranspordiameti lääne üksuse liikluskorraldajaTranspordiameti teeregistri üksuseriigiteede juhtivhaldur  |
|  |  |  |
| Töövõtja esindaja(d) | Kristjan Hunt | Sakala Teed OÜ, projektijuht |
| Korrashoiu ettevõtte esindaja | Jaan Viljas | EKT Teed OÜ, hooldejuht |

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. PEATÖÖVÕTJA

Sakala Teed OÜ, registrikoodiga 10899591, Tööstuse tee 1, Mäeltküla, 70105 Viljandimaa

(nimi, registrikood, aadress)

2. TEETÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA

Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuht Taavi Umal

OBJEKTI PÕHINÄITAJAD:

24216 Tänassilma – Rebasteoia tee km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470

* + - * Purustatud kruusast katend, pos.5, h=8cm 24126 m2
			* Purustatud kruusast katend, pos.6, h=8cm 24812 m2
			* Geotekstiil (lõiguti) 1548 m2
			* Sidumata segust alus, pos.2, h=10cm (lõiguti) 1983 m2

Tööde täitmise tähtaeg 18.07.2025. a.

Tööde algus 19.05.2025. a.

Tööde lõpp 18.07.2025. a.

1. VASTUVÕTUKS ON ESITATUD:

Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont teostamine vastavalt töövõtja Sakala Teed OÜ esitatud teatele 18.07.2025 lepinguliste tööde lõpetamise kohta. (Kontrollitakse objekti valmisolekut vastuvõtmiseks)

Objektide mõõdetud aadressid:

24216 Tänassilma – Rebasteoia tee km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470

**KOMISJONI OTSUS**

**Riigitee 24216 Tänassilma – Rebasteoja tee km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470 kruuskattega teelõikude säilitusremont vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele ning komisjon teeb ettepaneku kokku kutsuda vastuvõtukomisjon**.

Komisjoni esimees: */allkirjastatud digitaalselt/*

Komisjoni liikmed: */allkirjastatud digitaalselt/*

Akti lisad:

1. Puuduste nimekiri

**Lisa 1**

**PUUDUSTE NIMEKIRI**

seisuga 26.08.2025

Ülevaatusel osalesid:

Komisjoni esimees ja komisjon

Ülevaatuse käigus tuvastati järgmised puudused:

**24216 Tänassilma – Rebasteoja km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Maht | Teostaja | Tähtaeg |
| Kivid eemaldada teemaalt (näiteks km 0,415) | objekt | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |
| KM 0,799 truubi kindlustus korrastada | 1 | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |
| Mahasõidutruupide sisse- ja väljavoolud puhastada | objekt | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |
| KM 3,3-3,6 vedada täiendavalt pos.5 purustatud kruusa, et kihipaksused vastaksid nõutule | 1 | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |