| Kellele |  | TRANSPORDIAMET (edaspidi amet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | Eletrade OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 11474066 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Kraavi 81, Tallinn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 56563939, info@eletrade.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Omanikujärelevalvet teeb | Arvo Niiler, Elektrilevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Telefon ja e-post | 5091176, arvo.niiler@aelektrilevi.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Liikluskorralduse eest vastutab | Raido Viinapuu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 56563939, info@eletrade.ee |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | Ameti kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametis kooskõlastatud projekt |  | Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr 17 ja 16134 maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis |  |  | 7.1-22418546-4 11.11.2024 |  |  |  | 12.06.26 |  |
| Ajutise liikluskorralduse joonis |  | Riigitee 17 km 62.63, Uugla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond |  |  | AA260716-1 |  |  |  | 22.07.2026 |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Ameti peadirektori käskkiri või notarileping) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond |  | Lääne-Nigula, Uugla küla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| Riigitee nr. 17 |  | Keila-Haapsalu tee |  |  | 62,5 |  |  |  | 62,,63 |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrikaabli kaitsetoru paigaldamine suundpuurimise meetodil, ristumine maanteega. Planeeritav tööde aeg suundpuurimise teostamiseks ajavahemikus 27.07.26 - 03.08.26. Suundpuurimisega kaablikaitsetoru paigaldus 1 tööpäeva jooksul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja Eletrade OÜ |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Raido Viinapuu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  | Seadusjärgne Volitus (volikiri lisatud) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.07.26 |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |

TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL