TEE EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT

22.10.2021 a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees:  	Hannes Vaidla, TRAM taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna       lääne üksuse juhataja

Liikmed:

1.Tellija esindaja: 	Urmas Robam, TRAM taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna    lääne üksuse ehituse projektijuht

2. Inseneri esindaja: 			     Madis Arro, Ineneribüroo Telora OÜ projektijuht

3. Töövõtja esindaja:			     Laas Õun, Atemo OÜ projektijuht

KOMISJON KONSTATEERIB

1. PEATÖÖVÕTJA

Atemo OÜ on esitanud vastuvõtuks „Riigitee 16128 Tuksi-Spithami km 1,395-6,334  tolmuvaba katte ehitus kruusateele“ ehitustööd.

Objekti aadressid registri järgi:

Tee 16128 Tuksi-Spithami km 1,380-6,334.

2. PROJEKTEERIJA

Teetööde kirjeldus „Riigitee 16128 Tuksi-Spithami km 1,395-6,334  tolmuvaba katte ehitus kruusateele“  koostaja TRAM.

Tööde täitmise tähtaeg:  25.09.2021. a.

Tööde algus:  27.07.2021. a.

Tööde lõpp:  25.09.2021. a.

Garantiiaja algus: 22.10.2021. a.

Garantiiaja lõpp: 22.10.2024. a.

KOMISJONI OTSUS

Objektid vastavad projektile või tööde kirjeldusele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning keskkonna-, tervise-, tarbija- ja töökaitsenõuetele.

Komisjoni esimees Hannes Vaidla

(allkirjastatud digitaalselt)

Komisjoni liikmed:

1. Urmas Robam

(allkirjastatud digitaalselt)

2. Madis Arro

(allkirjastatud digitaalselt)

3. Laas Õun

(allkirjastatud digitaalselt)

Akti lisad:

- Tee ehitustööde tehnilise komisjoni akt

- Finantsarvutus

- Kontroll-leht